Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

Конкурсна документација

Предмет:   уклањање објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе;

Врста поступка:             отворени поступак по партијама;

Број јавне набавке:       14/2014

Децембар , 2014. године

I

ОПШТИ

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци  о Наручиоцу:

- Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26

- ПИБ 108510088

- Матични број 17855212

- Интернет страница Наручиоца:  www.mgsi.gov.rs

- Врста поступка јавне набавке: отворени поступак по партијама

- Предмет јавне набавке: радови

- Контакт особа: Mилица Негић, е-mail: milica.negic@mgsi.gov.rs

- Врста поступка:

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку по партијама у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012).

3.   Предмет јавне набавке мале вредности су:

Радови на уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе, назив и ознака из општег речника: 45111100-9 Радови на рушењу.

- Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци за сваку партију посебно.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда.

- Контакт

Лице за контакт: Милица Негић, е-mail: milica.negic@mgsi.gov.rs

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке  су   радови на  уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе.

2.  Назив и ознака из општег речника: 45111100-9 Радови на рушењу.

3. Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Партија 1: Уклањање објеката на локацији Парка природе „Стара планина“ – процењена вредност: 1.550.000,00 динара без ПДВ-а; 45111100-9 Радови на рушењу;

Партија 2: Уклањање објеката на локацији Специјални резерват природе „Увац“- процењена вредност: 650.000,00 динара без ПДВ-а; 45111100-9 Радови на рушењу;

Партија 3: Уклањање објеката на локацији Парка природе „Голија“- процењена вредност: 5.500.000,00 динара без ПДВ-а; 45111100-9 Радови на рушењу;

Партија 4: Уклањање објеката на локацији Национални парк „Тара“- процењена вредност: 2.300.000,00 динара без ПДВ-а; 45111100-9 Радови на рушењу;

4. Наручилац за сваку партију закључује уговор.

III

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач је у обавези да оствари увид у записнике о уклањању објеката или делова објеката и дужан је да потпише Изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је извршио увид у документацију и да је у потпуности упознат са предметом јавне набавке, која је саставни део Конкурсне документације на стр. 67/103.

ПАРТИЈА 1 - Уклањање објеката на локацији Парка природе „Стара планина“.

- ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

- Опис објекта или дела објекта за рушење:

- Објекат 1: Бетонска темељна плоча у Парку природе „Стара планина“, место звано „Јабучко Равниште“, на делу КП број 4079 КО Ћуштица. Темељна плоча је димензија 7,00 x 8,00м. У тренутку контроле било је  избетонирано око 2/3 плоче.

- Објекат 2: Бетонска темељна плоча у Парку природе „Стара планина“, место звано „Јабучко Равниште“, на делу КП број 1959/1 КО Ћуштица. Темељна плоча је димензија 5,40 x 8,15м.

- Опис  могућих радова:

- Рушење објеката, плоча, асфалтног коловоза, темеља, серклажа, зидова, ограда, челичне конструкције, кровне конструкције, надстрешница, степеништа.

-Демонтажа челичне конструкције, прозора и врата, олука, олучних вертикала и лимарских елемената.

- Изношење материјала, опреме и ствари, одвоз шута на депонију-најближу депонију локалне самоуправе, трошкови депоније и лежарина.

-Обезбеђивање објекта од стране Понуђача у коме ће се чувати опрема која се налази у објектима намењеним за рушење, изношење истих, транспорт, складиштење  и чување у сувом објекту до уручења власнику.

Исељавање, попис ствари и коришћење простора за смештај ствари.

Понуђач који уклања предметне објекте, у обавези је да:

- Одреди одговорног извођача радова, обезбеди потребну радну снагу, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за уклањање изведених радова;

- Преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту;

- Води грађевински дневник и обрачун радова;

- Обезбеди одлагање и чување затечених ствари у објектима;

- Спроводи прописана мере заштите на раду.

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

Понуђач/члан групе носилац посла дужан је да потпише, овери печатом Образац спецификације јавне набавке. У Предмер и предрачун радова Понуђач/члан групе носилац посла уписује тражене податке о цени према спецификацији за ову Партију.

ПАРТИЈА 2 - Уклањање објеката на локацији Специјални резерват природе „Увац“.

- ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

- Опис објекта или дела објекта за рушење:

- Објекат 1: Предметни објекат изграђен је на металним стубовима фундираним у бетону, од дрвене резане грађе, димензија у основи 4,10 x 6,60м, спратности Пр, покривен двоводним кровом, покривач цреп. Објекат се налази на око 5 км од максималне коте пуног језера, на кат. парцели број 1925 КО Крстац.

- Опис могућих радова:

-Рушење објеката, плоча, асфалтног коловоза, темеља, серклажа, зидова, ограда, челичне конструкције, кровне конструкције, надстрешница, степеништа.

-Демонтажа челичне конструкције, прозора и врата, олука, олучних вертикала и лимарских елемената.

-Изношење материјала, опреме и ствари, одвоз шута на депонију-најближу депонију локалне самоуправе, трошкови депоније и лежарина.

- Обезбеђивање објекта од стране Понуђача у коме ће се чувати опрема која се налази у објектима намењеним за рушење, изношење истих, транспорт, складиштење  и чување у сувом објекту до уручења власнику.

Исељавање, попис ствари и коришћење простора за смештај ствари.

Понуђач који уклања предметне објекте, у обавези је да:

- Одреди одговорног извођача радова, обезбеди потребну радну снагу, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за уклањање изведених радова;

- Преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту;

- Води грађевински дневник и обрачун радова;

- Обезбеди одлагање и чување затечених ствари у објектима;

- Спроводи прописана мере заштите на раду.

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

Понуђач/члан групе носилац посла дужан је да потпише, овери печатом Образац спецификације јавне набавке. У Предмер и предрачун радова Понуђач/члан групе носилац посла уписује тражене податке о цени према спецификацији за ову Партију.

- ПАРТИЈА 3 - Уклањање објеката на локацији Парка приорде „Голија“                           ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

- Опис објекта или дела објекта за рушење:

- Објекат 1: Зидана септичка јама димензија (6,0 x 4.2 + 2,0 x 3.0) изграђена на бетонском темељу. Зидови јаме су урађени од бетонског блока д=20 цм. Изнад септичке јаме је урађена армирано бетонска плоча. Изнад плоче уз постојећи главни објекат је озидан објекат бруто димензија 6,0 x 4,2м приземне спратности. Овај део објекта је озидан до висине 2,5м, окровљен, термоизолован и постављена је столарија. Сви напред наведени радови су изведени током месеца септембра 2014. године. На објекту нису изведени инфраструктурни прикључци. Објекат се налази на катастарској парцели број 4037/81, КО Коритник, место звано Одвраћеница на Голији, на територији општине Ивањица.

- Објекат 2: Предметни објекат је армирано бетонски темељ заједно са армирано бетонском подном плочом орјентационих димензија (8,5м x 4,65м + 3,5м x 3,6м) на катастарској парцели број 4038/13, КО Коритник, место звано Одвраћеница на Голији, на територији општине Ивањица.

- Објекат 3: Незавршена зграда спратности Пр бруто димензија 6,0м x 7,5м, изграђена на бетонском темељу. Објекат је зидана конструкција озидана керамичким блоком са хоризонталним и вертикалним серклажама. Висина зидова је од 200 цм до 240 цм. Нису изведени инфраструктурни прикључци. Објекат се налази на катастарској парцели број 4023/14, КО Коритник, место звано Одвраћеница Кузмичко поље-Старац на Голији, на територији општине Ивањица.

- Објекат 4: Изведени су радови на уклањању површинског слоја земље и распланиравању у зони од око седамдесет квадратних метара са постављањем водоводних цеви и каблова за струју, извођења каптаже воде и израде шахта од бетонских прстенова пречника 1,0м. На улазу у плац постављена ЕПС касета. На делу где је извршено распланиравање извучена је водоводна цев и кабл за струју. Радови су извршени на катастарској парцели број 4037/221, КО Коритник, место звано Одвраћеница на Голији, на територији општине Ивањица.

- Објекат 5: Предметни објекат је армирано бетонски темељ заједно са армирано бетонском подном плочом приземља, бруто димензија 7,30м x 6,10м. Преко темељних зидова је урађена подна плоча приземља осим на делу димензија 1,50м x 2,50м. Објекат се налази на катастарској парцели број 4038/21, КО Коритник, место звано Одвраћеница Кузмичко поље-Старац на Голији, на територији општине Ивањица.

- Објекат 6: Предметни објекат је армирано бетонски темељ заједно са армираном бетонском подном плочом приземља, бруто димензија 15,0м x 6,0м на катастарској парцели број 4038/21, КО Плешин, место звано Стоелац на Голији, на територији општине Рашка.

- Опис могућих радова за све локације:

- Рушење објеката, плоча, асфалтног коловоза, темеља, серклажа, зидова, ограда, челичне конструкције, кровне конструкције, надстрешница, степеништа.

-Демонтажа челичне конструкције, прозора и врата, олука, олучних вертикала и лимарских елемената.

-Изношење материјала, опреме и ствари, одвоз шута на депонију-најближу депонију локалне самоуправе, трошкови депоније и лежарина.

-Обезбеђење објеката од стране Понуђача у коме ће се чувати опрема која се налази у објектима намењеним за рушење, изношење истих, транспорт, складиштење  и чување у сувом објекту до уручења власнику.

Исељавање, попис ствари и коришћење простора за смештај ствари.

Понуђач који уклања предметне објекте, у обавези је да:

- Одреди одговорног извођача радова, обезбеди потребну радну снагу, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за уклањање изведених радова;

- Преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту;

- Води грађевински дневник и обрачун радова;

- Обезбеди одлагање и чување затечених ствари у објектима;

- Спроводи прописана мере заштите на раду.

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

Понуђач/члан групе носилац посла дужан је да потпише, овери печатом Образац спецификације јавне набавке. У Предмер и предрачун радова Понуђач/члан групе носилац посла уписује тражене податке о цени према спецификацији за ову Партију.

- ПАРТИЈА 4 – Уклањање објеката на локацији  Национални парк „Тара“                      ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

- Опис објекта или дела објекта за рушење:

- Објекат 1:

- Камена ограда-потпорни зид димнзија 17,00*2,90м;

- Остава димензија у основи 1,30 *1,20 м, са једноводним дрвеним кровом, покривач тегола;

- Бетонско степениште са 17 газишта, ширине 1,00м;

- Потпорни зид поред објекта дужине 16,50*0,30м;

- Приземни објекат од резане дрвене грађе на каменом темељу, димензија у основи 4,00*10,00м, са двоводним дрвеним кровом, покривач тегола;

- Тротоар око објекта, дужине 19.50 м и ширине 0,70м;

- Дрвену кућицу за псе са једноводним кровом, димензија у основи 2,00*1,50м, и ограду од металне мреже;

- Бетонски плато испред објекта димензија 12,20*3,00м са потпорним зидом димензија 12,20*0,60м;

- Дрвена надстрешница испред објекта, димензија у основи 2,80*3,50м, са једноводним дрвеним кровом, покривач тегола;

- Помоћни објекат-зидана надстрешница, димензија у основи 0,90*3,50м;

- Дрвена надстрешница покривена пластичном фолијом, димензија у основи 3,50*1,70м;

- Ограда од дрвене конструкције према суседу, дужине 10,00м, висине 2,50м;

- Пољски отворени туш на бетонском платоу, од црне браварије и резервоаром од пластике;

- Бетонски плато до воде, димензија 10,70*7,00м;

- Бетонско двокрако степениште са одмориштем које повезује два бетонска платоа, димензија 1,10*3,20м;

- АБ бетонски зид (депо за чамце), димензија (0,40*7,00*1,90)*2м;

- Дрвена конструкција покривена пластичном фолијом изнад АБ зидова (депо за чамце), димнзија 7,00*2,50*1,90м;

- АБ попторни зид до воде, димензија 0,40*1,80*10,70м;

- Метално степениште ширине 1,10м са 6 газишта, од бетонског платоа према води;

- Резервоар за воду, обложен термоизолацијом и озидан речним каменом, покриван поклопцем од црне браварије, димензија 1,80*1,80*1,60м са водоводним цевима, кат. парцела број 4465, 4421/4 и 1034/1 КО Растиште.

- Објекат 2:

- Камено степениште од пута до објекта ширине 0,70м са 17 газишта;

- Потпорни зидови озидани тесаним каменом укупне дужине 16 м, просечне висине 1,00 м;

- Зидани камин са каменом платформом испред покривен дрвеном надстрешницом са двоводним дрвеним кровом, покривач тегола, димензије камина у основи 2,40*1,00м, димензије надстрешнице 3,50*3,40м;

- Камене стазе површине (2,60*1,80+0,70*10,50+1,40+1,10)м;

- Камено степениште према води ширине 1,20м са 6 газишта;

- Бетонска платформа ослоњена на девет бетонских стубова, ограђену дрвеном оградом висине 0,90м, димензија 5,90*7,00;

- Објекат дрвени, спратности Ппр+Ппток, димензија у основи 6,00*4,10м, кров једноводни, дрвени, покривач тегола;

- Резервоар за воду димензија 1,00*1,30*2,00м обложен дрвеном грађом на удаљености око 30 м од објекта и спроведене водоводне цеви до објекта, кат. парцела број 4465, 4421/4 и 1034/1 КО Растиште.

- Опис могућих радова за све локације:

- Рушење објеката, плоча, асфалтног коловоза, темеља, серклажа, зидова, ограда, челичне конструкције, кровне конструкције, надстрешница, степеништа.

-Демонтажа челичне конструкције, прозора и врата, олука, олучних вертикала и лимарских елемената.

-Изношење материјала, опреме и ствари, одвоз шута на депонију-најближу депонију локалне самоуправе, трошкови депоније и лежарина.

- Обезбеђење објеката од стране Понуђача у коме ће се чувати опрема која се налази у објектима намењеним за рушење, изношење истих, транспорт, складиштење  и чување у сувом објекту до уручења власнику.

Исељавање, попис ствари и коришћење простора за смештај ствари.

Понуђач који уклања предметне објекте, у обавези је да:

- Одреди одговорног извођача радова, обезбеди потребну радну снагу, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за уклањање изведених радова;

- Преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту;

- Води грађевински дневник и обрачун радова;

- Обезбеди одлагање и чување затечених ствари у објектима;

- Спроводи прописана мере заштите на раду.

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

Понуђач/члан групе носилац посла дужан је да потпише, овери печатом Образац спецификације јавне набавке. У Предмер и предрачун радова Понуђач/члан групе носилац посла уписује тражене податке о цени према спецификацији за ову Партију.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3.	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

| Доказ за правно лице: | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; |
| Доказ за физичко лице: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова; |
| Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |

4.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

.

| Доказ за правно лице: | - Важећа лиценца за грађење објеката, за коју одобрење за изградњу издаје Министарство, односно аутономна покрајина у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС и 132/2014), (лиценце И090А1 или И091А1 или И090А2) односно Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје Министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање ових лиценци („Службени гласник РС”, бр 114/04) |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |

6. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране Понуђача која је саставни део конкурсне документације |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

2. Додатни услови

2.1. Финансијски и пословни капацитет

Право на учешће у поступку има Понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом  – да је Понуђач имао позитивно пословање у претходне три обрачунске године (2013., 2012., 2011.) и укупни приход у вредности не мањој од 5.000.000,00 РСД (словима: пет милиона динара) збирно за предходне  3 обрачунске године (2013., 2012., и 2011.) ), без обзира да ли се понуда подноси за једну или више партија.

| Доказ за правно лице: | Биланс успеха за предходне три обрачунске године са мишљењем овлашћеног ревизора за (2013, 2012, 2011.,) или Извештај о бонитету. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2013., 2012., 2011. годину |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке 2013., 2012., 2011. годину. |

2.2. Пословни капацитет

Право на учешће у поступку има Понуђач ако располаже неопходним пословним капацитетом  – да је Понуђач извео радове на уклањању грађевинских објеката или делова објеката, у периоду од претходних 5 година рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, без обзира да ли се понуда подноси за једну или више партија.

| Доказ за правно лице: | Приложена потврда оверена од стране инвеститора са списком изведених радова на прописаним обрасцима Конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

2.3. Технички капацитет

Право на учешће у поступку има Понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом -  да за извршење предметне јавне набавке има на располагању следећу механизацију: Камион носивости 5 до 10 тона - 1 ком., Утоваривач - 1 ком., Булдожер - 1 ком., Компресор - 1 ком., Аутодизалица - 1 ком., Ровокопач-багер - 1 ком., Виљушкар - 1 ком., Камион за превоз радника, опреме и алата - 1 ком., Камион за шлеповање хаварисаних возила - 1 ком., Нисконосећа приколица - 1 ком, без обзира да ли се понуда подноси за једну или више партија.

| Доказ за правно лице: | фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године (обавезно обележити маркером опрему тражену конкурсном документацијом), или један од следећих доказа: уговор о куповини, уговор о закупу, уговор о лизингу или уговор о послузи и фотокопија саобраћајне дозволе, очитана на читачу, важећа на дан отварања понуда. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Образац

Пословни капацитет

| Ред. бр. | Списак изведених радова на уклањању грађевинских објеката или делова објеката у периоду од претходних 5 година рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: 	- У случају већег броја изведених радова на уклањању грађевинских објеката  или делова објеката у периоду од претходних 5 година рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки ову табелу  и образац  –  копирати.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

М.П.

______________________

Образац

Назив

наручиоца:

Седиште

:

Улица

и

број

:

Телефон

Матични

број

:

ПИБ

:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је_______________________________________у периоду од __________ до _________. Године (уписати датум) извршио радове на уклањању грађевинских објеката или делова објеката у укупном износу од________________без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ___________________________________________________________________________ ради учешћа у јавној набавци број 14/2014, чији су предмет радови на уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе, ПАРТИЈА_________(уписати назив и бр. партије)

Место

Датум:

Наручилац-Инвеститор

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: 	Образац потврде копирати и доставити за све изведене радове на уклањању грађевинских објеката или делова објеката у периоду од претходних 5 година рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки са списка на стр.18 Конкурсне документације.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачке 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  Немањина 22–26, 11 000 Београд, Србија, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: Понуда за јавну набавку радова на уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе . ЈН бр 14/2014 – ПАРТИЈА____(уписати назив и бр.партије) НЕ ОТВАРАТИ”, за коју се понуда подноси, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија или целокупну јавну набавку.

4. Понуда са варијантама није  дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству  за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

10. Валута

Понуђач је дужан да у понуди наведе цену у динарима без ПДВ-а.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

11. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Предвиђени начин плаћања може бити аванс у висини максимално 15% понуђене цене (обавеза Понуђача је да упише проценат у Обрасцу структуре цена). Понуђач је дужан да достави авансну ситуацију, уз истовремено достављање менице за повраћај авансног плаћња на пун износ аванса са ПДВ-ом, као и изјаве Понуђача по пуном материјалном и кривичном одговорношћу о наменском коришћењу аванса. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације .

Рок плаћања је 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Остатак се плаћа по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника, изведених радова на уклањању објеката и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора.

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2015. години, Наручилац ће вршити плаћање Извршиоцу радова по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2015. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће се сматрати да наручилац није испунио уговорне обавезе

12. Средства финансијског обезбеђења

12а. Меница за повраћај авансног плаћања се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију посебно, уколико је Понуђач исказао аванс у својој Понуди.

Понуђач је дужан да у тренутку закључења сваког појединачног Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за повраћај авансног плаћања на цео износ аванса са ПДВ-ом, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), која траје најкраће до правдања аванса.

Менично овлашћење да се меница са назначеним номиналним износом са урачунатим ПДВ-ом у висини плаћеног аванса, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да нису извршени радови у висини уплаћених средстава.

Потврда о регистрацији менице.

Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.

## 12б. Меница за добро извршење посла се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију посебно.

- Понуђач је дужан да у тренутку закључења сваког појединачног Уговора достави Наручиоцу:

- - Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности понуде без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности Уговора.

- - Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из Уговора.

- - Потврда о регистрацији менице.

- - Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- - Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- - У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- -Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.

- - Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором и Понудом Понуђача..

- 13. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Уколико уговор из предметног поступка јавне набавке буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку чији предмет није истоврстан предмету ове јавне набавке, изабрани понуђач ће Наручиоцу доставити оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15% без ПДВ-а, од укупно уговорене цене.

14.  Реализација средства финансијског обезбеђењa

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не испуњава уговорне обавезе.

15. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

16. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Уколико је Понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном документацијом, може га тражити од Наручиоца, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, путем e-mail-a на адресу milica.negic@mgsi.gov.rs

Није дозвољено тражење информација телефоном.

Наручилац не одговара за тачност информација које буду добијене од запослених у Министарству, телефонским путем.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.mgsi.gov.rs.

Сви остали понуђачи који се не обрате директно Наручиоцу (захтевом) су у обавези да редовно прате све објаве на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, у складу са чланом  63. Закона о јавним набавкама, све евентуалне измене или допуне конкурсне документације (у року предвиђеном за подношење понуда) без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац  је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

20. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди краћи рок за извршење радова.

21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

22.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Конкурсној комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: milica.negic@mgsi.gov.rs или факсом на број или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

23. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, а може и пре истека наведеног рока, ако су испуњени услови из члана 112. став 2. Закона о јавним набавкама.

24. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је ______________, телефон број _________________.

Образац понуде са обрасцем структуре цене за  партију 1 - Уклањање објеката на локацији Парка природе „Стара планина“.

- ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

| подаци о понуђачу |  |  |
| --- | --- | --- |
| потпун назив фирме : |  |  |
| адреса седишта : |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |
| особа за контакт : |  |  |
| телефон : |  |  |
| факс : |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |
| шифра делатности: |  |  |
| матични број: |  |  |
| ПИБ број: |  |  |
| ПДВ број: |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |

| подаци о подизвођачима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  | НЕ |

→  Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе. Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима,  а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све подизвођаче.

подаци о понуђачима из групе понуђача

| 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) |  | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |  |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  |  | НЕ |

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са понуђачима из групе понуђача,  а уколико понуђач наступа са већим бројем понуђача из групе понуђача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

________________________ динара без ПДВ-а,

________________________ динара са ПДВ-ом.

2. РОК ПЛАЋАЊА је до 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

ПРОЦЕНАТ АВАНСА максимално 15% (од укупне вредности Понуде са ПДВ-ом) _________________

ИЗНОС АВАНСА БЕЗ ПДВ-а_____________________

ИЗНОС АВАНСА са ПДВ-ом______________________

3. РОК ЗА  ИЗВРШЕЊЕ Понуђач је дужан да приступи извршењу у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу. Рок за завршетак је ____________________ (максимално 30 дана од дана увођења у посао).

4. ГАРАНТНИ РОК ЗА РАДОВЕ минимум две године од завршетка радова.

У _______________, дана _______________                           Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Р.бр. | Опис позиције | Јединица мере | Цена без ПДВ-а/јединици мере | Цена са ПДВ- ом/јединици мере |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ |  |  |  |
| 1.1. | Руководилац екипе | час |  |  |
| 1.2. | ВКВ радник | час |  |  |
| 1.3. | КВ радник | час |  |  |
| 1.4. | НК радник | час |  |  |
| 2. | УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ |  |  |  |
| 2.1. | Утоваривач | час |  |  |
| 2.2. | Булдожер | час |  |  |
| 2.3. | Камион носивости од 5 тона до 10 тона | час |  |  |
| 2.4. | Употреба компресора | час |  |  |
| 2.5. | Аутодизалица | час |  |  |
| 2.6. | Ровокопач-багер | час |  |  |
| 2.7. | Нисконосећа приколица | дан |  |  |
| 2.8. | Камион за превоз радника, опреме и алата | час |  |  |
| 2.9. | Камион за шлеповање хаварисаних возила | час |  |  |
| 2.10. | Виљушкар | час |  |  |
| 3. | РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА |  |  |  |
| 3.1 | Рушење објекта од бетона | м² |  |  |
| 3.2 | Рушење објеката од чврстог материјала ( цигла, блокови) до 2,6м | м² |  |  |
| 3.3 | Рушење објеката од чврстог материјала( цигла, блокови) преко 2,6м | м² |  |  |
| 3.4 | Рушење објекта од ћерпића, бадинка, монтажних елемената | м² |  |  |
| 3.5 | Рушење објекта од дасака и лима ( бараке,шупе и сл.) | м² |  |  |
| 3.6 | Рушење објекта од чврстог материјала ( зграде преко 3 спрата, објекти већи од 400м² | м² |  |  |
| 3.7 | Изношење материјала и опреме из објекта према стварно утрошеном времену | час/радник |  |  |
| 3.8 | Рушење неармираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.9 | Рушење армираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.10 | Рушење армираних бетонских плоча са темељима | м² |  |  |
| 3.11 | Рушење спратних AB плоча | м² |  |  |
| 3.12 | Рушење зидова и ограда од цигле,гитер блока d=20cm | м² |  |  |
| 3.13 | Рушење зидова и ограда од бетонског блока | м² |  |  |
| 3.14 | Рушење зидова од армираног бетона | м² |  |  |
| 3.15 | Рушење зидова од набијеног бетона | м² |  |  |
| 3.16 | Рушење стубова од AB | ком |  |  |
| 3.17 | Рушење зиданих стубова | ком |  |  |
| 3.18 | Рушење зидова од ¼ опеке | м² |  |  |
| 3.19 | Рушење зидова од ½ опеке | м² |  |  |
| 3.20 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.21 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm преко h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.22 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака,зидова подрума тј.сутерена до дубине 3м машинским путем | м² |  |  |
| 3.23 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака машинским путем | м² |  |  |
| 3.24 | Рушење бетонског платоа од AB дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.25 | Рушење бетнонског платоа од набијеног бетона, дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.26 | Рушење бетонског платоа од армираног или набијеног бетона дебљине преко 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.27 | Рушење жичаних ограда са бетонским парапетом | м² |  |  |
| 3.28 | Рушење ограда од дасака,жице,лима и сл. | м² |  |  |
| 3.29 | Рушење бетонских парапета | м |  |  |
| 3.30 | Рушење објекта од металних оплата | м² |  |  |
| 4. | ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКТА |  |  |  |
| 4.1 | Демонтажа кровне контрукције од решеткастих кровних носача-обрачун по м² хоризонталне пројекције | м² |  |  |
| 4.2 | Демонтажа зидних паноа од дурисола,гипса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² зидног паноа заједно са столаријом | м² |  |  |
| 4.3 | Демонтажа плафонске конструкције од дурисола,гиопса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² плафона | м² |  |  |
| 4.4 | Демонтажа врата, прозора вел.отвора до 2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.5 | Демонтажа врата,прозора вел.отвора преко2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.6 | Скидање кровног покривача по м² хоризонталне пројекције кровне равни,цреп,даска,лесонит,тегола | м² |  |  |
| 4.7 | Скидање столарије (врата,прозори,светларници) | м² |  |  |

УКУПНА ЦЕНА СВИХ РАДОВА ИСКАЗАНИХ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

без урачунатог ПДВ износи:

_____________________________динара

ПДВ: _____ %

ПДВ:________________________динара

са урачунатим ПДВ износи:

_____________________________динара

Напомена :

за рушење:

у цену по јединици мере улази утовар и одвоз шута на депонију,трошкови депоније, потребна радна снага и механизација.

за грађевинске радове:

у цену по јединици мере улази набавка, довоз и уградња потребног материјала, радна снага и механизација.

обрачун количина у свему према гн ( грађевинским нормама) у грађевинарству.

У _______________, дана _______________                             Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

Образац понуде са обрасцем структуре цене за  партију 2 - Уклањање објеката на локацији Специјaлни резерват природе „Увац“.

- ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

| подаци о понуђачу |  |  |
| --- | --- | --- |
| потпун назив фирме : |  |  |
| адреса седишта : |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |
| особа за контакт : |  |  |
| телефон : |  |  |
| факс : |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |
| шифра делатности: |  |  |
| матични број: |  |  |
| ПИБ број: |  |  |
| ПДВ број: |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |

| подаци о подизвођачима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  | НЕ |

→  Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе. Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима,  а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све подизвођаче.

подаци о понуђачима из групе понуђача

| 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) |  | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |  |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  |  | НЕ |

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са понуђачима из групе понуђача,  а уколико понуђач наступа са већим бројем понуђача из групе понуђача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

1.  УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

________________________ динара без ПДВ-а,

________________________ динара са ПДВ-ом.

2. РОК ПЛАЋАЊА је до 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

ПРОЦЕНАТ АВАНСА максимално 15% (од укупне вредности Понуде са ПДВ-ом) _________________

ИЗНОС АВАНСА БЕЗ ПДВ-а_____________________

ИЗНОС АВАНСА са ПДВ-ом______________________

3. РОК ЗА  ИЗВРШЕЊЕ Понуђач је дужан да приступи извршењу у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу. Рок за завршетак радова је ____________________ (максимално 30 дана од дана увођења у посао).

4.ГАРАНТНИ РОК ЗА РАДОВЕ минимум две године од завршетка радова.

У _______________, дана _______________                           Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Р.бр. | Опис позиције | Јединица мере | Цена без ПДВ-а/јединици мере | Цена са ПДВ- ом/јединици мере |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ |  |  |  |
| 1.1. | Руководилац екипе | час |  |  |
| 1.2. | ВКВ радник | час |  |  |
| 1.3. | КВ радник | час |  |  |
| 1.4. | НК радник | час |  |  |
| 2. | УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ |  |  |  |
| 2.1. | Утоваривач | час |  |  |
| 2.2. | Булдожер | час |  |  |
| 2.3. | Камион носивости од 5 тона до 10 тона | час |  |  |
| 2.4. | Употреба компресора | час |  |  |
| 2.5. | Аутодизалица | час |  |  |
| 2.6. | Ровокопач-багер | час |  |  |
| 2.7. | Нисконосећа приколица | дан |  |  |
| 2.8. | Камион за превоз радника, опреме и алата | час |  |  |
| 2.9. | Камион за шлеповање хаварисаних возила | час |  |  |
| 2.10. | Виљушкар | час |  |  |
| 3. | РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА |  |  |  |
| 3.1 | Рушење објекта од бетона | м² |  |  |
| 3.2 | Рушење објеката од чврстог материјала ( цигла, блокови) до 2,6м | м² |  |  |
| 3.3 | Рушење објеката од чврстог материјала( цигла, блокови) преко 2,6м | м² |  |  |
| 3.4 | Рушење објекта од ћерпића, бадинка, монтажних елемената | м² |  |  |
| 3.5 | Рушење објекта од дасака и лима ( бараке,шупе и сл.) | м² |  |  |
| 3.6 | Рушење објекта од чврстог материјала ( зграде преко 3 спрата, објекти већи од 400м² | м² |  |  |
| 3.7 | Изношење материјала и опреме из објекта према стварно утрошеном времену | час/радник |  |  |
| 3.8 | Рушење неармираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.9 | Рушење армираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.10 | Рушење армираних бетонских плоча са темељима | м² |  |  |
| 3.11 | Рушење спратних AB плоча | м² |  |  |
| 3.12 | Рушење зидова и ограда од цигле,гитер блока d=20cm | м² |  |  |
| 3.13 | Рушење зидова и ограда од бетонског блока | м² |  |  |
| 3.14 | Рушење зидова од армираног бетона | м² |  |  |
| 3.15 | Рушење зидова од набијеног бетона | м² |  |  |
| 3.16 | Рушење стубова од AB | ком |  |  |
| 3.17 | Рушење зиданих стубова | ком |  |  |
| 3.18 | Рушење зидова од ¼ опеке | м² |  |  |
| 3.19 | Рушење зидова од ½ опеке | м² |  |  |
| 3.20 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.21 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm преко h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.22 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака,зидова подрума тј.сутерена до дубине 3м машинским путем | м² |  |  |
| 3.23 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака машинским путем | м² |  |  |
| 3.24 | Рушење бетонског платоа од AB дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.25 | Рушење бетнонског платоа од набијеног бетона, дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.26 | Рушење бетонског платоа од армираног или набијеног бетона дебљине преко 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.27 | Рушење жичаних ограда са бетонским парапетом | м² |  |  |
| 3.28 | Рушење ограда од дасака,жице,лима и сл. | м² |  |  |
| 3.29 | Рушење бетонских парапета | м |  |  |
| 3.30 | Рушење објекта од металних оплата | м² |  |  |
| 4. | ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКТА |  |  |  |
| 4.1 | Демонтажа кровне контрукције од решеткастих кровних носача-обрачун по м² хоризонталне пројекције | м² |  |  |
| 4.2 | Демонтажа зидних паноа од дурисола,гипса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² зидног паноа заједно са столаријом | м² |  |  |
| 4.3 | Демонтажа плафонске конструкције од дурисола,гиопса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² плафона | м² |  |  |
| 4.4 | Демонтажа врата, прозора вел.отвора до 2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.5 | Демонтажа врата,прозора вел.отвора преко2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.6 | Скидање кровног покривача по м² хоризонталне пројекције кровне равни,цреп,даска,лесонит,тегола | м² |  |  |
| 4.7 | Скидање столарије (врата,прозори,светларници) | м² |  |  |

УКУПНА ЦЕНА СВИХ РАДОВА ИСКАЗАНИХ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

без урачунатог ПДВ износи:

_____________________________динара

ПДВ: _____ %

ПДВ:________________________динара

са урачунатим ПДВ износи:

_____________________________динара

Напомена :

за рушење:

у цену по јединици мере улази утовар и одвоз шута на депонију,трошкови депоније, потребна радна снага и механизација.

за грађевинске радове:

у цену по јединици мере улази набавка, довоз и уградња потребног материјала, радна снага и механизација.

обрачун количина у свему према гн ( грађевинским нормама) у грађевинарству.

У _______________, дана _______________                             Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

Образац понуде са обрасцем структуре цене за  партију 3 - Уклањање објеката врши се на локацији Парка природе „Голија“.

- ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

| подаци о понуђачу |  |  |
| --- | --- | --- |
| потпун назив фирме : |  |  |
| адреса седишта : |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |
| особа за контакт : |  |  |
| телефон : |  |  |
| факс : |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |
| шифра делатности: |  |  |
| матични број: |  |  |
| ПИБ број: |  |  |
| ПДВ број: |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |

| подаци о подизвођачима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  | НЕ |

→  Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе. Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима,  а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све подизвођаче.

подаци о понуђачима из групе понуђача

| 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) |  | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |  |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  |  | НЕ |

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са понуђачима из групе понуђача,  а уколико понуђач наступа са већим бројем понуђача из групе понуђача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

________________________ динара без ПДВ-а,

________________________ динара са ПДВ-ом.

2. РОК ПЛАЋАЊА је до 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

.

ПРОЦЕНАТ АВАНСА максимално 15% (од укупне вредности Понуде са ПДВ-ом) _________________

ИЗНОС АВАНСА БЕЗ ПДВ-а_____________________

ИЗНОС АВАНСА са ПДВ-ом______________________

3. РОК ЗА  ИЗВРШЕЊЕ Понуђач је дужан да приступи извршењу у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу. Рок за завршетак радова је ____________________ (максимално 45 дана од дана увођења у посао).

4.   ГАРАНТНИ РОК ЗА РАДОВЕ минимум две године од завршетка радова

У _______________, дана _______________                           Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Р.бр. | Опис позиције | Јединица мере | Цена без ПДВ-а/јединици мере | Цена са ПДВ- ом/јединици мере |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ |  |  |  |
| 1.1. | Руководилац екипе | час |  |  |
| 1.2. | ВКВ радник | час |  |  |
| 1.3. | КВ радник | час |  |  |
| 1.4. | НК радник | час |  |  |
| 2. | УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ |  |  |  |
| 2.1. | Утоваривач | час |  |  |
| 2.2. | Булдожер | час |  |  |
| 2.3. | Камион носивости од 5 тона до 10 тона | час |  |  |
| 2.4. | Употреба компресора | час |  |  |
| 2.5. | Аутодизалица | час |  |  |
| 2.6. | Ровокопач-багер | час |  |  |
| 2.7. | Нисконосећа приколица | дан |  |  |
| 2.8. | Камион за превоз радника, опреме и алата | час |  |  |
| 2.9. | Камион за шлеповање хаварисаних возила | час |  |  |
| 2.10. | Виљушкар | час |  |  |
| 3. | РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА |  |  |  |
| 3.1 | Рушење објекта од бетона | м² |  |  |
| 3.2 | Рушење објеката од чврстог материјала ( цигла, блокови) до 2,6м | м² |  |  |
| 3.3 | Рушење објеката од чврстог материјала( цигла, блокови) преко 2,6м | м² |  |  |
| 3.4 | Рушење објекта од ћерпића, бадинка, монтажних елемената | м² |  |  |
| 3.5 | Рушење објекта од дасака и лима ( бараке,шупе и сл.) | м² |  |  |
| 3.6 | Рушење објекта од чврстог материјала ( зграде преко 3 спрата, објекти већи од 400м² | м² |  |  |
| 3.7 | Изношење материјала и опреме из објекта према стварно утрошеном времену | час/радник |  |  |
| 3.8 | Рушење неармираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.9 | Рушење армираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.10 | Рушење армираних бетонских плоча са темељима | м² |  |  |
| 3.11 | Рушење спратних AB плоча | м² |  |  |
| 3.12 | Рушење зидова и ограда од цигле,гитер блока d=20cm | м² |  |  |
| 3.13 | Рушење зидова и ограда од бетонског блока | м² |  |  |
| 3.14 | Рушење зидова од армираног бетона | м² |  |  |
| 3.15 | Рушење зидова од набијеног бетона | м² |  |  |
| 3.16 | Рушење стубова од AB | ком |  |  |
| 3.17 | Рушење зиданих стубова | ком |  |  |
| 3.18 | Рушење зидова од ¼ опеке | м² |  |  |
| 3.19 | Рушење зидова од ½ опеке | м² |  |  |
| 3.20 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.21 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm преко h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.22 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака,зидова подрума тј.сутерена до дубине 3м машинским путем | м² |  |  |
| 3.23 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака машинским путем | м² |  |  |
| 3.24 | Рушење бетонског платоа од AB дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.25 | Рушење бетнонског платоа од набијеног бетона, дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.26 | Рушење бетонског платоа од армираног или набијеног бетона дебљине преко 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.27 | Рушење жичаних ограда са бетонским парапетом | м² |  |  |
| 3.28 | Рушење ограда од дасака,жице,лима и сл. | м² |  |  |
| 3.29 | Рушење бетонских парапета | м |  |  |
| 3.30 | Рушење објекта од металних оплата | м² |  |  |
| 4. | ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКТА |  |  |  |
| 4.1 | Демонтажа кровне контрукције од решеткастих кровних носача-обрачун по м² хоризонталне пројекције | м² |  |  |
| 4.2 | Демонтажа зидних паноа од дурисола,гипса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² зидног паноа заједно са столаријом | м² |  |  |
| 4.3 | Демонтажа плафонске конструкције од дурисола,гиопса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² плафона | м² |  |  |
| 4.4 | Демонтажа врата, прозора вел.отвора до 2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.5 | Демонтажа врата,прозора вел.отвора преко2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.6 | Скидање кровног покривача по м² хоризонталне пројекције кровне равни,цреп,даска,лесонит,тегола | м² |  |  |
| 4.7 | Скидање столарије (врата,прозори,светларници) | м² |  |  |

УКУПНА ЦЕНА СВИХ РАДОВА ИСКАЗАНИХ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

без урачунатог ПДВ износи:

_____________________________динара

ПДВ: _____ %

ПДВ:________________________динара

са урачунатим ПДВ износи:

_____________________________динара

Напомена :

за рушење:

у цену по јединици мере улази утовар и одвоз шута на депонију,трошкови депоније, потребна радна снага и механизација.

за грађевинске радове:

у цену по јединици мере улази набавка, довоз и уградња потребног материјала, радна снага и механизација.

обрачун количина у свему према гн ( грађевинским нормама) у грађевинарству.

У _______________, дана _______________                             Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

Образац понуде са обрасцем структуре цене за  партију 4 - Уклањање објеката на локацији Национални парк „Тара“

- ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

| подаци о понуђачу |  |  |
| --- | --- | --- |
| потпун назив фирме : |  |  |
| адреса седишта : |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |
| особа за контакт : |  |  |
| телефон : |  |  |
| факс : |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |
| шифра делатности: |  |  |
| матични број: |  |  |
| ПИБ број: |  |  |
| ПДВ број: |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |

| подаци о подизвођачима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |
| назив |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |
| факс : |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |  |  |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  | НЕ |

→  Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе. Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима,  а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све подизвођаче.

подаци о понуђачима из групе понуђача

| 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) |  | ДА | НЕ |  |
| 2. |  |  |  |  |
| назив |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |
| особа за контакт : |  |  |  |  |
| телефон : |  |  |  |  |
| факс : |  |  |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |  |  |
| шифра делатности: |  |  |  |  |
| матични број: |  |  |  |  |
| ПИБ број: |  |  |  |  |
| ПДВ број: |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| део предмета набавке који извршава |  |  |  |  |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код АПР (заокружити) | ДА |  |  | НЕ |

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са понуђачима из групе понуђача,  а уколико понуђач наступа са већим бројем понуђача из групе понуђача од 2, потребно је копирати образац понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

________________________ динара без ПДВ-а,

________________________ динара са ПДВ-ом.

2. РОК ПЛАЋАЊА је до 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

ПРОЦЕНАТ АВАНСА максимално 15% (од укупне вредности Понуде са ПДВ-ом) _________________

ИЗНОС АВАНСА БЕЗ ПДВ-а_____________________

ИЗНОС АВАНСА са ПДВ-ом______________________

3. РОК ЗА  ИЗВРШЕЊЕ Понуђач је дужан да приступи извршењу у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу. Рок за завршетак је ____________________ (максимално 30 дана од дана увођења у посао).

4. ГАРАНТНИ РОК ЗА РАДОВЕ минимум две године од завршетка радова

У _______________, дана _______________                           Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Р.бр. | Опис позиције | Јединица мере | Цена без ПДВ-а/јединици мере | Цена са ПДВ- ом/јединици мере |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ |  |  |  |
| 1.1. | Руководилац екипе | час |  |  |
| 1.2. | ВКВ радник | час |  |  |
| 1.3. | КВ радник | час |  |  |
| 1.4. | НК радник | час |  |  |
| 2. | УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ |  |  |  |
| 2.1. | Утоваривач | час |  |  |
| 2.2. | Булдожер | час |  |  |
| 2.3. | Камион носивости од 5 тона до 10 тона | час |  |  |
| 2.4. | Употреба компресора | час |  |  |
| 2.5. | Аутодизалица | час |  |  |
| 2.6. | Ровокопач-багер | час |  |  |
| 2.7. | Нисконосећа приколица | дан |  |  |
| 2.8. | Камион за превоз радника, опреме и алата | час |  |  |
| 2.9. | Камион за шлеповање хаварисаних возила | час |  |  |
| 2.10. | Виљушкар | час |  |  |
| 3. | РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА |  |  |  |
| 3.1 | Рушење објекта од бетона | м² |  |  |
| 3.2 | Рушење објеката од чврстог материјала ( цигла, блокови) до 2,6м | м² |  |  |
| 3.3 | Рушење објеката од чврстог материјала( цигла, блокови) преко 2,6м | м² |  |  |
| 3.4 | Рушење објекта од ћерпића, бадинка, монтажних елемената | м² |  |  |
| 3.5 | Рушење објекта од дасака и лима ( бараке,шупе и сл.) | м² |  |  |
| 3.6 | Рушење објекта од чврстог материјала ( зграде преко 3 спрата, објекти већи од 400м² | м² |  |  |
| 3.7 | Изношење материјала и опреме из објекта према стварно утрошеном времену | час/радник |  |  |
| 3.8 | Рушење неармираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.9 | Рушење армираних бетонских плоча на земљи d=10-20cm | м² |  |  |
| 3.10 | Рушење армираних бетонских плоча са темељима | м² |  |  |
| 3.11 | Рушење спратних AB плоча | м² |  |  |
| 3.12 | Рушење зидова и ограда од цигле,гитер блока d=20cm | м² |  |  |
| 3.13 | Рушење зидова и ограда од бетонског блока | м² |  |  |
| 3.14 | Рушење зидова од армираног бетона | м² |  |  |
| 3.15 | Рушење зидова од набијеног бетона | м² |  |  |
| 3.16 | Рушење стубова од AB | ком |  |  |
| 3.17 | Рушење зиданих стубова | ком |  |  |
| 3.18 | Рушење зидова од ¼ опеке | м² |  |  |
| 3.19 | Рушење зидова од ½ опеке | м² |  |  |
| 3.20 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.21 | Рушење зидова од опеке или блокова d=25cm преко h=2,6cm | м² |  |  |
| 3.22 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака,зидова подрума тј.сутерена до дубине 3м машинским путем | м² |  |  |
| 3.23 | Рушење и вађење темеља самаца, темељних трака машинским путем | м² |  |  |
| 3.24 | Рушење бетонског платоа од AB дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.25 | Рушење бетнонског платоа од набијеног бетона, дебљине до 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.26 | Рушење бетонског платоа од армираног или набијеног бетона дебљине преко 20cm машинским путем | м² |  |  |
| 3.27 | Рушење жичаних ограда са бетонским парапетом | м² |  |  |
| 3.28 | Рушење ограда од дасака,жице,лима и сл. | м² |  |  |
| 3.29 | Рушење бетонских парапета | м |  |  |
| 3.30 | Рушење објекта од металних оплата | м² |  |  |
| 4. | ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКТА |  |  |  |
| 4.1 | Демонтажа кровне контрукције од решеткастих кровних носача-обрачун по м² хоризонталне пројекције | м² |  |  |
| 4.2 | Демонтажа зидних паноа од дурисола,гипса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² зидног паноа заједно са столаријом | м² |  |  |
| 4.3 | Демонтажа плафонске конструкције од дурисола,гиопса,дрвета,браварије, лима и сл. Обрачун по м² плафона | м² |  |  |
| 4.4 | Демонтажа врата, прозора вел.отвора до 2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.5 | Демонтажа врата,прозора вел.отвора преко2м² са одлагањем на место чувања | ком |  |  |
| 4.6 | Скидање кровног покривача по м² хоризонталне пројекције кровне равни,цреп,даска,лесонит,тегола | м² |  |  |
| 4.7 | Скидање столарије (врата,прозори,светларници) | м² |  |  |

УКУПНА ЦЕНА СВИХ РАДОВА ИСКАЗАНИХ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

без урачунатог ПДВ износи:

_____________________________динара

ПДВ: _____ %

ПДВ:________________________динара

са урачунатим ПДВ износи:

_____________________________динара

Напомена :

за рушење:

у цену по јединици мере улази утовар и одвоз шута на депонију,трошкови депоније, потребна радна снага и механизација.

за грађевинске радове:

у цену по јединици мере улази набавка, довоз и уградња потребног материјала, радна снага и механизација.

обрачун количина у свему према гн ( грађевинским нормама) у грађевинарству.

У _______________, дана _______________                             Овлашћено лице понуђача

М.П.                 ______________________

И З Ј А В А

којом понуђач: ______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом понуђач______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је подизвођач ____________________________ из ________________ ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом члан групе/члан групе носилац посла: ___________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом члан групе/члан групе носилац посла:

___________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе/члан групе носилац посла попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу  __________  %        вредности набавке, а што се  односи на:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

_________________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степене те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

_________________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача/члана групе носиоца посла)

- Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам извршио увид у документацију о уклањању објеката и делова објеката по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе и да сам у потпуности упознат са предметом јавне набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

РОК

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

(за сваку партију)

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи ___________________ дана од дана отварања понуда.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надоканди трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

Напомена:  У случају потребе табелу копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

_________________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

VI

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и  достави га у понуди

Закључен између уговорних страна:

1. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Министар проф. др Зорана Михајловић ( у даљем тексту Наручилац)   и

2. _____________________________________________, са седиштем у _________, улица ____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број рачуна: _____________________ код _______________________________, кога заступа _________________________________, директор (у даљем тексту: Извршилац радова).

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 14/2014 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку

-Да је Извршилац радова у својству Понуђача доставио Понуду број ____________ од _________2014. године која је заведена код Наручиоца под бројем __________ (попуњава Наручилац) од _________2014. године за партију_______ (попуњава Наручилац);

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од ______2014. године (попуњава Наручилац), изабрао понуду Извршиоца радова као најповољнију и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора обављање радова на  уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе, које ће за рачун Наручиоца вршити Најповољнији понуђач - Извршилац радова на локацији парка природе „Стара планина“., својом радном снагом, алатом, материјалом, опремом, машинама и возилима, у свему према предмеру и предрачуну радова, спецификацији и Понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014. године, који су саставни део овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ИЗВРШИОЦА РАДОВА И НАРУЧИОЦА

Члан 2.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе послове рушења према конкретним захтевима Наручиоца, а на основу спецификације радова и  Понуде бр. __________ од ________ 2014. године који су саставни део овог уговора.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да уговорене послове изведе стручно и квалитетно у складу са Законом планирању и изградњи, уз примену свих мера заштите на раду и поштовање техничких прописа, норматива и обавезних стандарда који важе за ту врсту послова.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да пре извођења радова детаљно прегледа објекат и да обезбеди сва техничка средства за најефикасније и најбезбедније обављање посла, као и да при извршењу примени начин којим се према извршенику примењује најблажа мера и наноси најмања штета.

Извођењем радова руководиће одговорни извођач радова (чл. 170. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС  и 132/2014). Најповољнији понуђач, Извршилац радова је у обавези да током целог поступка, обезбеди присуство одговорног извођача радова, са лиценцом одговорног извођача радова.

Члан 3.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да надокнади штету трећим лицима уколико до ње дође услед непажње или нестручног извођења радова и да надокнади штету везану за евентуалне повреде радника и кварова на механизацији.

Члан 4.

Налог за извођење радова из предмета уговора даје орган надлежан за послове републичке грађевинске инспекције, а службено лице организационе јединице за извршење решења о уклањању објеката или његовог дела  присуствује извршењу и сачињава записник о уклањању.

Наручилац се обавезује да најмање 10  дана раније обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова о месту и времену спровођења извршења, потребној механизацији и радној снази, као и да за сваки конкретан случај обезбеди присуство МУП-а током целог извршења, да обезбеди присуство свог овлашћеног представника, као и одговарајуће дозволе и сагласности надлежних органа и служби.

Члан 5.

Уколико дође до отказивања извођења радова (писаним или усменим обавештењем), Наручилац се обавезује да најмање 24 сата пре заказаног термина о томе обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и у том случају неће се вршити никаква наплата трошкова. У супротном наручилац се обавезује да Најповољнијем понуђачу - Извршиоцу радова плати на име трошкова износ за евентуално ангажовану екипу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) за период од 2 (два) сата.

Ако се извођење радова откаже на лицу места, Наручилац је у обавези да плати на име трошкова за ангажовану радну снагу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) као да су били ангажовани 2 (два) сата.

Члан 6.

У случају да током интервенције дође до квара на механизацији услед којег се не може наставити са извршењем, Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да одмах допреми другу исправну машину, а приликом обрачуна накнаде неће се урачунавати време потребно за поправку неисправне или допремање исправне машине.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова заказаног дана не доведе на лице места радну снагу и механизацију или не обезбеди одговорног извођача радова, дужан је  да сноси трошкове извршења због једностраног одустајања од извршења посла без сагласности Наручиоца

За случај да Најповољнији понуђач - Извршилац радова три пута не доведе радну снагу и механизацију на лице места заказаног дана или не обезбеди одговорног извођача радова, наручилац ће раскинути уговор.

Члан 7.

По  извршењу послова који су  предмет уговора, на лицу места се сачињава записник о спровођењу извршења у коме се поред осталог, констатује обим радова, ангажована механизација, број извршилаца и време проведено на чекању и извршењу.

Записник из става 1. овог члана потписују овлашћени представник наручиоца и представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова.

Након потписивања записника, накнадне примедбе и службене белешке овлашћеног представника наручиоца или Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова, уколико нису као такве наведене или констатоване у записнику, се не прихватају.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Цене извршених услуга дате у понуди Најповољнијег понуђача - Извршиоца посла неће се мењати за време трајања уговора. Предвиђени начин плаћања може бити аванс у висини максимално 15% понуђене цене (обавеза Понуђача је да упише проценат у Обрасцу структуре цена). Понуђач је дужан да достави авансну ситуацију, уз истовремено достављање менице за повраћај авансног плаћња на пун износ аванса са ПДВ-ом, као и изјаве Понуђача по пуном материјалном и кривичном одговорношћу о наменском коришћењу аванса. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације .

Рок плаћања је 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Остатак се плаћа по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника, изведених радова на уклањању објеката и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора.

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2015. години, Наручилац ће вршити плаћање Извршиоцу радова по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2015. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе

Члан 9.

Вредност послова из предмера и предрачуна, дата је у понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014. године, појединачно по врстама и у укупном износу од ________________ динара (словима:_____________________________________) без урачунатог ПДВ, односно у износу од  _________________________________   динара

(словима:__________________________________________________) са урачунатим ПДВ.

Обрачун стварно изведених послова утврдиће се на основу стварно изведеног обима радова и заснива се на записнику о изведеним радовима којег на лицу места сачињавају овлашћени представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и Наручиоца уз примену јединичних цена из предмера и предрачуна радова и понуде понуђача.

Надзор над састављањем записника и обрачун изведених радова вршиће Одељење за инспекцијске послове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РОК И ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова је дужан да приступи извршењу радова у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу.

Рок за завршетак радова је ________________ (максимално 30 дана од дана увођења у посао).

Гарантни рок за радове износи минимум две године од завршетка радова.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извршилац радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за повраћај авансног плаћања на цео износ аванса са ПДВ-ом, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), која траје најкраће до правдања аванса.

- Менично овлашћење да се меница са назначеним номиналним износом са урачунатим ПДВ-ом у висини плаћеног аванса, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају да нису извршени радови у висини уплаћених средстава.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

-Након истека рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

Члан 12.

Извршила радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности понуде без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности Уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из Уговора.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- - Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- - У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- -Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

- - Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац радова не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором и Понудом Извршиоца радова.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до _______ године, којим даном престају сва међусобна права и обавезе проистекле из овог Уговора.

Члан 14.

Овај Уговор може бити раскинут писменим путем, сагласном изјавом воља уговорних страна али и једностраним отказом уколико друга уговорна страна не извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.

Све док наручени посао није довршен, Наручилац може раскинути Уговор кад год

хоће.

Отказни рок од 30 (тридесет) дана почиње да тече даном достављања писменог   обавештења о раскиду Уговора.

У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене Уговором.

Члан 15.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област, за све случајеве који нису обухваћени и регулисани овим Уговором.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем уговора решавају мирним путем, по принципу уважавања интереса друге уговорне стране, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Наручилац и 2 (два) Најповољнији понуђач- Извршилац радова.

| ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА , овлашћено лице | НАРУЧИЛАЦ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И МИНИСТАР проф. др Зорана Михајловић |
| --- | --- |

VII

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и  достави га у понуди

Закључен између уговорних страна:

1. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Министар проф. др Зорана Михајловић ( у даљем тексту Наручилац)   и

2. _____________________________________________, са седиштем у _________, улица ____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број рачуна: _____________________ код _______________________________, кога заступа _________________________________, директор (у даљем тексту: Извршилац радова).

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 14/2014 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку

Да је Извршилац радова у својству Понуђача доставио Понуду број ____________ од _________2014. године која је заведена код Наручиоца под бројем __________ (попуњава Наручилац) од _________2014. године за партију___________ (попуњава Наручилац);

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од ______2014. године (попуњава Наручилац), изабрао понуду Извршиоца радова као најповољнију и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора обављање радова  на  уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе, које ће за рачун Наручиоца вршити Најповољнији понуђач - Извршилац радова на локацији Специјални резерват природе „Увац“, својом радном снагом, алатом, материјалом, опремом, машинама и возилима, у свему према предмеру и предрачуну радова, спецификацији и понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014. године, која су саставни део овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ИЗВРШИОЦА РАДОВА И НАРУЧИОЦА

Члан 2.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе послове рушења према конкретним захтевима Наручиоца, а на основу спецификације радова и  понуде бр. __________ од ________ 2014. године који су саставни део овог уговора.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да уговорене послове изведе стручно и квалитетно у складу са Законом планирању и изградњи, уз примену свих мера заштите на раду и поштовање техничких прописа, норматива и обавезних стандарда који важе за ту врсту послова.

Најповољнији понуђач - Извршилац радовасе обавезује да пре извођења радова детаљно прегледа објекат и да обезбеди сва техничка средства за најефикасније и најбезбедније обављање посла, као и да при извршењу примени начин којим се према извршенику примењује најблажа мера и наноси најмања штета.

Извођењем радова руководиће одговорни извођач радова (чл. 170. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС  и 132/2014). Најповољнији понуђач - Извршилац радова је у обавези да током целог поступка, обезбеди присуство одговорног извођача радова, са лиценцом одговорног извођача радова.

Члан 3.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да надокнади штету трећим лицима уколико до ње дође услед непажње или нестручног извођења радова и да надокнади штету везану за евентуалне повреде радника и кварова на механизацији.

Члан 4.

Налог за извођење радова из предмета уговора даје орган надлежан за послове републичке грађевинске инспекције, а службено лице организационе јединице за извршење решења о уклањању објеката или његовог дела  присуствује извршењу и сачињава записник о уклањању.

Наручилац се обавезује да најмање 10 дана раније обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова о месту и времену спровођења извршења, потребној механизацији и радној снази, као и да за сваки конкретан случај обезбеди присуство МУП-а током целог извршења, да обезбеди присуство свог овлашћеног представника, као и одговарајуће дозволе и сагласности надлежних органа и служби.

Члан 5.

Уколико дође до отказивања извођења радова (писаним или усменим обавештењем), Наручилац се обавезује да најмање 24 сата пре заказаног термина о томе обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и у том случају неће се вршити никаква наплата трошкова. У супротном наручилац се обавезује да Најповољнијем понуђачу - Извршиоцу радова плати на име трошкова износ за евентуално ангажовану екипу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) за период од 2 (два) сата.

Ако се извођење радова откаже на лицу места, наручилац је у обавези да плати на име трошкова за ангажовану радну снагу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) као да су били ангажовани 2 (два) сата.

Члан 6.

У случају да током интервенције дође до квара на механизацији услед којег се не може наставити са извршењем, Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да одмах допреми другу исправну машину, а приликом обрачуна накнаде неће се урачунавати време потребно за поправку неисправне или допремање исправне машине.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова заказаног дана не доведе на лице места радну снагу и механизацију или не обезбеди одговорног извођача радова, дужан је  да сноси трошкове извршења због једностраног одустајања од извршења посла без сагласности Наручиоца

За случај да Најповољнији понуђач - Извршилац радова три пута не доведе радну снагу и механизацију на лице места заказаног дана или не обезбеди одговорног извођача радова, наручилац ће раскинути уговор.

Члан 7.

По  извршењу послова који су  предмет уговора, на лицу места се сачињава записник о спровођењу извршења у коме се поред осталог, констатује обим радова, ангажована механизација, број извршилаца и време проведено на чекању и извршењу.

Записник из става 1. овог члана потписују овлашћени представник наручиоца и представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова.

Након потписивања записника, накнадне примедбе и службене белешке овлашћеног представника наручиоца или Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова, уколико нису као такве наведене или констатоване у записнику, се не прихватају.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Цене извршених услуга дате у понуди Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова неће се мењати за време трајања уговора . Предвиђени начин плаћања може бити аванс у висини максимално 15% понуђене цене (обавеза Понуђача је да упише проценат у Обрасцу структуре цена). Понуђач је дужан да достави авансну ситуацију, уз истовремено достављање менице за повраћај авансног плаћња на пун износ аванса са ПДВ-ом, као и изјаве Понуђача по пуном материјалном и кривичном одговорношћу о наменском коришћењу аванса. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације .

Рок плаћања је 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Остатак се плаћа по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника, изведених радова на уклањању објеката и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора.

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2015. години, Наручилац ће вршити плаћање Извршиоцу радова по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2015. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе

Члан 9.

Вредност послова из предмера и предрачуна, дата је у понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014. године, појединачно по врстама и у укупном износу од ________________ динара (словима:_____________________________________) без урачунатог ПДВ, односно у износу од  _________________________________   динара

(словима:__________________________________________________) са урачунатим ПДВ.

Обрачун стварно изведених послова утврдиће се на основу стварно изведеног обима радова и заснива се на записнику о изведеним радовима којег на лицу места сачињавају овлашћени представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и Наручиоца уз примену јединичних цена из предмера и предрачуна радова и понуде понуђача.

Надзор над састављањем записника и обрачун изведених радова вршиће Одељење за инспекцијске послове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РОК И ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова је дужан да приступи извршењу радова у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу.

Рок за завршетак радова је ________________ (максимално 30 дана од дана увођења у посао).

Гарантни рок за радове износи минимум две године од завршетка радова.

Члан 11.

Извршилац радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за повраћај авансног плаћања на цео износ аванса са ПДВ-ом, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), која траје најкраће до правдања аванса.

- Менично овлашћење да се меница са назначеним номиналним износом са урачунатим ПДВ-ом у висини плаћеног аванса, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају да нису извршени радови у висини уплаћених средстава.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

-Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

Члан 12.

Извршила радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности понуде без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности Уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из Уговора.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- - Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- - У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- -Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац радова не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором и Понудом Извршиоца радова

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до _______ године, којим даном престају сва међусобна права и обавезе проистекле из овог Уговора.

Члан 14.

Овај Уговор може бити раскинут писменим путем, сагласном изјавом воља уговорних страна али и једностраним отказом уколико друга уговорна страна не извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.

Све док наручени посао није довршен, Наручилац може раскинути Уговор кад год

хоће.

Отказни рок од 30 (тридесет) дана почиње да тече даном достављања писменог   обавештења о раскиду Уговора.

У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене Уговором.

Члан 15.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област, за све случајеве који нису обухваћени и регулисани овим Уговором.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем уговора решавају мирним путем, по принципу уважавања интереса друге уговорне стране, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Наручилац и 2 (два) Најповољнији понуђач- Извршилац радова.

| ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА , овлашћено лице | НАРУЧИЛАЦ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И МИНИСТАР проф. др Зорана Михајловић |
| --- | --- |

VIII

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и  достави га у понуди

Закључен између уговорних страна:

1. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Министар проф. др Зорана Михајловић ( у даљем тексту Наручилац)   и

2. _____________________________________________, са седиштем у _________, улица ____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број рачуна: _____________________ код _______________________________, кога заступа _________________________________, директор (у даљем тексту: Извршилац радова).

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 14/2014 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку

Да је Извршилац радова у својству Понуђача доставио Понуду број ____________ од _________2014. године која је заведена код Наручиоца под бројем __________ (попуњава Наручилац) од _________2014. године, за апртију___________(попуњава Наручилац);

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од ______2014. године (попуњава Наручилац), изабрао понуду Извршиоца радова као најповољнију и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора обављање радова на  уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе, које ће за рачун Наручиоца вршити Најповољнији понуђач - Извршилац радова на локацији парка природе „Голија“., својом радном снагом, алатом, материјалом, опремом, машинама и возилима, у свему према предмеру и предрачуну радова, спецификацији и понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014. године, који су саставни део овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ИЗВРШИОЦА РАДОВА И НАРУЧИОЦА

Члан 2.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе послове рушења према конкретним захтевима Наручиоца, а на основу спецификације радова и  понуде бр. __________ од ________ 2014. године који су саставни део овог уговора.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да уговорене послове изведе стручно и квалитетно у складу са Законом планирању и изградњи, уз примену свих мера заштите на раду и поштовање техничких прописа, норматива и обавезних стандарда који важе за ту врсту послова.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да пре извођења радова детаљно прегледа објекат и да обезбеди сва техничка средства за најефикасније и најбезбедније обављање посла, као и да при извршењу примени начин којим се према извршенику примењује најблажа мера и наноси најмања штета.

Извођењем радова руководиће одговорни извођач радова (чл. 170. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС  и 132/2014). Најповољнији понуђач - Извршилац радова је у обавези да током целог поступка, обезбеди присуство одговорног извођача радова, са лиценцом одговорног извођача радова.

Члан 3.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да надокнади штету трећим лицима уколико до ње дође услед непажње или нестручног извођења радова и да надокнади штету везану за евентуалне повреде радника и кварова на механизацији.

Члан 4.

Налог за извођење радова из предмета уговора даје орган надлежан за послове републичке грађевинске инспекције, а службено лице организационе јединице за извршење решења о уклањању објеката или његовог дела  присуствује извршењу и сачињава записник о уклањању.

Наручилац се обавезује да најмање 10 дана раније обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова о месту и времену спровођења извршења, потребној механизацији и радној снази, као и да за сваки конкретан случај обезбеди присуство МУП-а током целог извршења, да обезбеди присуство свог овлашћеног представника, као и одговарајуће дозволе и сагласности надлежних органа и служби.

Члан 5.

Уколико дође до отказивања извођења радова (писаним или усменим обавештењем), Наручилац се обавезује да најмање 24 сата пре заказаног термина о томе обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и у том случају неће се вршити никаква наплата трошкова. У супротном наручилац се обавезује да Најповољнијем понуђачу - Извршиоцу радова плати на име трошкова износ за евентуално ангажовану екипу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) за период од 2 (два) сата.

Ако се извођење радова откаже на лицу места, наручилац је у обавези да плати на име трошкова за ангажовану радну снагу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) као да су били ангажовани 2 (два) сата.

Члан 6.

У случају да током интервенције дође до квара на механизацији услед којег се не може наставити са извршењем, Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да одмах допреми другу исправну машину, а приликом обрачуна накнаде неће се урачунавати време потребно за поправку неисправне или допремање исправне машине.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова заказаног дана не доведе на лице места радну снагу и механизацију или не обезбеди одговорног извођача радова, дужан је  да сноси трошкове извршења због једностраног одустајања од извршења посла без сагласности Наручиоца

За случај да Најповољнији понуђач - Извршилац радова три пута не доведе радну снагу и механизацију на лице места заказаног дана или не обезбеди одговорног извођача радова, наручилац ће раскинути уговор.

Члан 7.

По  извршењу послова који су  предмет уговора, на лицу места се сачињава записник о спровођењу извршења у коме се поред осталог, констатује обим радова, ангажована механизација, број извршилаца и време проведено на чекању и извршењу.

Записник из става 1. овог члана потписују овлашћени представник наручиоца и представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова.

Након потписивања записника, накнадне примедбе и службене белешке овлашћеног представника наручиоца или Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова, уколико нису као такве наведене или констатоване у записнику, се не прихватају.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Цене извршених услуга дате у понуди Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова неће се мењати за време трајања уговора . Предвиђени начин плаћања може бити аванс у висини максимално 15% понуђене цене (обавеза Понуђача је да упише проценат у Обрасцу структуре цена). Понуђач је дужан да достави авансну ситуацију, уз истовремено достављање менице за повраћај авансног плаћња на пун износ аванса са ПДВ-ом, као и изјаве Понуђача по пуном материјалном и кривичном одговорношћу о наменском коришћењу аванса. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације .

Рок плаћања је 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Остатак се плаћа по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника, изведених радова на уклањању објеката и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора.

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2015. години, Наручилац ће вршити плаћање Извршиоцу радова по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2015. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе

Члан 9.

Вредност послова из предмера и предрачуна, дата је у понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014. године, појединачно по врстама и у укупном износу од ________________ динара (словима:_____________________________________) без урачунатог ПДВ, односно у износу од  _________________________________   динара

(словима:__________________________________________________) са урачунатим ПДВ.

Обрачун стварно изведених послова утврдиће се на основу стварно изведеног обима радова и заснива се на записнику о изведеним радовима којег на лицу места сачињавају овлашћени представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и Наручиоца уз примену јединичних цена из предмера и предрачуна радова и понуде понуђача.

Надзор над састављањем записника и обрачун изведених радова вршиће Одељење за инспекцијске послове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РОК И ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова је дужан да приступи извршењу радова у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу.

Рок за завршетак радова је ________________ (максимално 45 дана од дана увођења у посао).

Гарантни рок за радове износи минимум две године од завршетка радова.

Члан 11.

Извршилац радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за повраћај авансног плаћања на цео износ аванса са ПДВ-ом, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), која траје најкраће до правдања аванса.

- Менично овлашћење да се меница са назначеним номиналним износом са урачунатим ПДВ-ом у висини плаћеног аванса, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају да нису извршени радови у висини уплаћених средстава.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

-Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

Члан 12.

Извршила радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности понуде без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности Уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из Уговора.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- - Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- - У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- -Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац радова не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором и Понудом Извршиоца радова

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до _______ године, којим даном престају сва међусобна права и обавезе проистекле из овог Уговора.

Члан 14.

Овај Уговор може бити раскинут писменим путем, сагласном изјавом воља уговорних страна али и једностраним отказом уколико друга уговорна страна не извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.

Све док наручени посао није довршен, Наручилац може раскинути Уговор кад год

хоће.

Отказни рок од 30 (тридесет) дана почиње да тече даном достављања писменог   обавештења о раскиду Уговора.

У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене Уговором.

Члан 15.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област, за све случајеве који нису обухваћени и регулисани овим Уговором.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем уговора решавају мирним путем, по принципу уважавања интереса друге уговорне стране, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Наручилац и 2 (два) Најповољнији понуђач- Извршилац радова.

| ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА , овлашћено лице | НАРУЧИЛАЦ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И МИНИСТАР проф. др Зорана Михајловић |
| --- | --- |

IX

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и  достави га у понуди

Закључен између уговорних страна:

1. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Министар проф. др Зорана Михајловић ( у даљем тексту Наручилац)   и

2. _____________________________________________, са седиштем у _________, улица ____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број рачуна: _____________________ код _______________________________, кога заступа _________________________________, директор (у даљем тексту: Извршилац радова).

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 14/2014 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку

Да је Извршилац радова у својству Понуђача доставио Понуду број ____________ од _________2014. године која је заведена код Наручиоца под бројем __________ (попуњава Наручилац) од _________2014. године, за партију__________ (попуњава Наручилац);

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од ______2014. године (попуњава Наручилац), изабрао понуду Извршиоца радова као најповољнију и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора обављање радова на  уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе, које ће за рачун Наручиоца вршити Најповољнији понуђач - Извршилац радова на локацији Национални парк“Тара“, својом радном снагом, алатом, материјалом, опремом, машинама и возилима, у свему према предмеру и предрачуну радова, спецификацији и понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014.године, која је саставни део овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ИЗВРШИОЦА РАДОВА И НАРУЧИОЦА

Члан 2.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе послове рушења према конкретним захтевима Наручиоца, а на основу спецификације радова и  понуде бр. __________ од ________ 2014. године који су саставни део овог уговора.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да уговорене послове изведе стручно и квалитетно у складу са Законом планирању и изградњи, уз примену свих мера заштите на раду и поштовање техничких прописа, норматива и обавезних стандарда који важе за ту врсту послова.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да пре извођења радова детаљно прегледа објекат и да обезбеди сва техничка средства за најефикасније и најбезбедније обављање посла, као и да при извршењу примени начин којим се према извршенику примењује најблажа мера и наноси најмања штета.

Извођењем радова руководиће одговорни извођач радова (чл. 170. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС  и 132/2014). Најповољнији понуђач - Извршилац радова је у обавези да током целог поступка, обезбеди присуство одговорног извођача радова, са лиценцом одговорног извођача радова.

Члан 3.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да надокнади штету трећим лицима уколико до ње дође услед непажње или нестручног извођења радова и да надокнади штету везану за евентуалне повреде радника и кварова на механизацији.

Члан 4.

Налог за извођење радова из предмета уговора даје орган надлежан за послове републичке грађевинске инспекције, а службено лице организационе јединице за извршење решења о уклањању објеката или његовог дела  присуствује извршењу и сачињава записник о уклањању.

Наручилац се обавезује да најмање 10 дана раније обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова о месту и времену спровођења извршења, потребној механизацији и радној снази, као и да за сваки конкретан случај обезбеди присуство МУП-а током целог извршења, да обезбеди присуство свог овлашћеног представника, као и одговарајуће дозволе и сагласности надлежних органа и служби.

Члан 5.

Уколико дође до отказивања извођења радова (писаним или усменим обавештењем), Наручилац се обавезује да најмање 24 сата пре заказаног термина о томе обавести Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и у том случају неће се вршити никаква наплата трошкова. У супротном наручилац се обавезује да Најповољнијем понуђачу - Извршиоцу радова плати на име трошкова износ за евентуално ангажовану екипу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) за период од 2 (два) сата.

Ако се извођење радова откаже на лицу места, наручилац је у обавези да плати на име трошкова за ангажовану радну снагу и механизацију (без опреме и алата који нису коришћени) као да су били ангажовани 2 (два) сата.

Члан 6.

У случају да током интервенције дође до квара на механизацији услед којег се не може наставити са извршењем, Најповољнији понуђач - Извршилац радова се обавезује да одмах допреми другу исправну машину, а приликом обрачуна накнаде неће се урачунавати време потребно за поправку неисправне или допремање исправне машине.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова заказаног дана не доведе на лице места радну снагу и механизацију или не обезбеди одговорног извођача радова, дужан је  да сноси трошкове извршења због једностраног одустајања од извршења посла без сагласности Наручиоца

За случај да Најповољнији понуђач - Извршилац радова три пута не доведе радну снагу и механизацију на лице места заказаног дана или не обезбеди одговорног извођача радова, наручилац ће раскинути уговор.

Члан 7.

По  извршењу послова који су  предмет уговора, на лицу места се сачињава записник о спровођењу извршења у коме се поред осталог, констатује обим радова, ангажована механизација, број извршилаца и време проведено на чекању и извршењу.

Записник из става 1. овог члана потписују овлашћени представник наручиоца и представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова.

Након потписивања записника, накнадне примедбе и службене белешке овлашћеног представника наручиоца или Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова, уколико нису као такве наведене или констатоване у записнику, се не прихватају.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Цене извршених услуга дате у понуди Најповољнијег понуђача - Извршиоца радованеће се мењати за време трајања уговора . Предвиђени начин плаћања може бити аванс у висини максимално 15% понуђене цене (обавеза Понуђача је да упише проценат у Обрасцу структуре цена). Понуђач је дужан да достави авансну ситуацију, уз истовремено достављање менице за повраћај авансног плаћња на пун износ аванса са ПДВ-ом, као и изјаве Понуђача по пуном материјалном и кривичном одговорношћу о наменском коришћењу аванса. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације .

Рок плаћања је 15 дана од дана овере месечног рачуна – ситуације понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Остатак се плаћа по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника, изведених радова на уклањању објеката и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора.

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2015. години, Наручилац ће вршити плаћање Извршиоцу радова по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2015. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе

Члан 9.

Вредност послова из предмера и предрачуна, дата је у понуди понуђача бр.___________ од _______. 2014. године, појединачно по врстама и у укупном износу од ________________ динара (словима:_____________________________________) без урачунатог ПДВ, односно у износу од  _________________________________   динара

(словима:__________________________________________________) са урачунатим ПДВ.

Обрачун стварно изведених послова утврдиће се на основу стварно изведеног обима радова и заснива се на записнику о изведеним радовима којег на лицу места сачињавају овлашћени представник Најповољнијег понуђача - Извршиоца радова и Наручиоца уз примену јединичних цена из предмера и предрачуна радова и понуде понуђача.

Надзор над састављањем записника и обрачун изведених радова вршиће Одељење за инспекцијске послове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РОК И ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Најповољнији понуђач - Извршилац радова је дужан да приступи извршењу радова у року од 10 дана од дана када га наручилац писаним путем обавести о извршењу.

Рок за завршетак је ________________ (максимално 30 дана од дана увођења у посао).

Гарантни рок за радове износи минимум две године од завршетка радова.

Члан 11.

Извршилац радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за повраћај авансног плаћања на цео износ аванса са ПДВ-ом, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), која траје најкраће до правдања аванса.

- Менично овлашћење да се меница са назначеним номиналним износом са урачунатим ПДВ-ом у висини плаћеног аванса, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају да нису извршени радови у висини уплаћених средстава.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

-Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

Члан 12.

Извршила радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности понуде без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“  бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр.56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности Уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности Извршиоца радова може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из Уговора.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- - Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- - У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- -Након истека рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Извршиоца радова.

- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац радова не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором и Понудом Извршиоца радова

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до _______ године, којим даном престају сва међусобна права и обавезе проистекле из овог Уговора.

Члан 14.

Овај Уговор може бити раскинут писменим путем, сагласном изјавом воља уговорних страна али и једностраним отказом уколико друга уговорна страна не извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.

Све док наручени посао није довршен, Наручилац може раскинути Уговор кад год

хоће.

Отказни рок од 30 (тридесет) дана почиње да тече даном достављања писменог   обавештења о раскиду Уговора.

У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене Уговором.

Члан 15.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Најповољнији понуђач - Извршилац радова или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област, за све случајеве који нису обухваћени и регулисани овим Уговором.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем уговора решавају мирним путем, по принципу уважавања интереса друге уговорне стране, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Наручилац и 2 (два) Најповољнији понуђач- Извршилац радова.

| ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА , овлашћено лице | НАРУЧИЛАЦ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И МИНИСТАР проф. др Зорана Михајловић |
| --- | --- |