Београд, Омладинских бригада 1 Број: 340-06-400/2017-18

Датум: 04.09.2017.

СЛУЖБЕНА  БЕЛЕШКА

О извршеном  саветодавном инспекцијском  надзору

поводм припрема за успостављања саобраћаја возова

на прузи  0,76 м  деоница Мокра Гора – Вишеград

Службена белешка састављена дана 04.09.2017. године поводом извршеног саветодавног инспекцијског надзора који се одржао на предлог генералног директора ИЖС. Предлог за састанак са дневним редом заведен је код предлагача  под  бројем  1/2017-4856 од 22.08.2017. године.

Поменути предлог генералног директора ИЖС бр. 1/2017-4856 од 22.08.2017. године подразумевао је одржавања састанка на Мокрој Гори представника ИЖС са представницима железнице Републике Српске, уз присуство овог инспектора, ради договора око припремних радњи  за успостављања саобраћаја возова  на МТЖ колосека  0,76 м  деоница Мокра Гора – Вишеград.  Састанак је одржан   у дане: 01,02, и 03. септембар 2017. године.

Саветодавни инспекцијски надзор сесастојао од учешћа инспектора у  раду   састанака и обиласка трасе пруге МТЖ колосека 0,76 м, у дужини око 50  км  деонице и то:

- Кремна-Шарган Витаси

- Шарган Витаси -Мокра Гора

- Мокра Гора – Вишрград,

Посебан део састанка било је  врста и обим радова које је потребно извести ради довршетка реконструкције МТЖ у дужини 380 метара на деоници Шарган Витаси-Кремна и обилазак места  на којима ће се после успостављања саобраћаја  заустављати возови  ради изласка путника у сврху разгледања садржаја које нуди одређена локација. Такође важан део рада учесника састанка било је обилазак и резгледање станичне зграде у Вишеграду на којој се кров почео урушавати, у сврху  изналажење решења затеченог стања.

Раду   састанка  присуствовали су:

- Генерални директор ИЖС (субота и недеља),

- Рајо Шиљак кординатор састанка жел. Република Српска,

- Представници општине Вишеград,

- Менаџер за  приступ   ИЖС,

- Директор сектора за грађ.  послове  ИЖС

- Директор сектора за маинске послове  ИЖС,

- Извршни директор за саобраћај из железница Републике Српске,

- Извршни директор за инфраструк. из железница Републике Српске,

- Радован Глибетић пред. друшва узане пруге М. Гора и предст.ИЖС,

- Драгиша  Елезовић Р.Г. инспекције за послове железице

Као што је наведено, рад ове  групе  почео је у петак 01.09.2017. године у 12,00 часова (после доласка свих) и трајао до подневних сати 03.09.2017. године. Састанци су   одржавани ујутро и у подневним састима,  а по пореби и  више   у складу са  условима  које су диктирале околности настале обиласком наведених  деоница, локација и објеката.

О раду састанка, организатор овог састанка  ,,Инфраструктура железница Србије'' ад,  саставиће записник и доставити учесницима на усаглашавање и потписивање . После усаглашавања и потписивања Записник са списком учесника биће достављен  свим учесницима.

На састанку је договорено да се од почетка нове туристичке сезоне, од 01. априла наредне године  успостави редован саобраћај једног пара возова на релацији Шарган Витаси- Мокра Гора- Вишеград,  а до тада да се обезбеде потребни капацитети за реализацију наведеног. На састанку су договорена појединачна задужења и рокови за свако од задужења.

Напомена: Садашњи  саобраћај  возова  на  МТЖ   Мокра Гора   колосека 0,76  м одвија се на релацији Мокра Гора -Шарган Витаси.

Службена белешка   доставља се:

-	Помоћнику министра –Сектор за инспекцијски надзор- као информација,  путем е-поште

-      ,,Инфраструктура железница Србије'' ад,  путем е-поште