СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Одељење грађевинске инспепкције

Број: 363-354-00151/2018-18

Датум: 08.06.2018. године

Рашки управни округ

Краљево, Трг Јована Сарића 1/3

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Републичка грађевинска инспекција је извршила ванредни теренски  инспекцијски надзор на КП бр. 1319/7 КО Брзеће на објекту инвеститора Иване  Марјановић Виријевић из Пожаревца, улица Моравска број 134/5.

Инспекцијски надзор је извршен  на Копаонику од стране инспектора Весне Руменић, број службене легитимације 18022.

Предмет инспекцијског надзора je контрола  градилишта.

Започето дана  08.06.2018. године у 11:00 часова.

- У В О Д

Инспекцијски надзор је извршен на основу права и дужности које произилазе из одредаба Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,број 72/09,81/09-исправка,64/10-одлука УС,24/11,121/12,42/13-одлука УС,50/13,98/13-одлука УС,132/14 и 145/14) у складу са Законом о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/15), Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16) и Законом о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

- Зорице Саковић, Републичког инспектора за заштитну животне средине

- Рајка Николића, чувара заштићеног добра, запосленог у ЈП НП „Копаоник“

- шеф радника Ненад Ивковић.

Н А Л А З   С Т А Њ А

-Предмет вршења ванредног, теренског, инспекцијског надзора су изведени радови на изградњи објекта на КП број 1319/7 КО Брзеће у туристичком центру на Копаонику.

- У тренутку инспекцијског радова изведени су следећи радови: Извршен је ископ променљиве дубине од 40цм до 1,8м димензија 20м х 15 м, изведене су темељне стопе димензија 60/90цм испод којих је насут иберлауф. Предвиђени објекат је неправилног облика  приближних спољних димензија 16,26m x 12,94m.

На увид је достављена следећа документација:

-решење Завода за заштиту природе Србије од 08.09.2017.године којом се даје сагласност за изградњу предметног монтажног објекта према идејном решењу

-одлуку Надзорног одбора „Скијалишта Србије“ за постављање привременог објекта дрвене монтажне конструкције површине 150м2 од 10.10.2017.године

-Сагласност ЈП НП „Копаоник“ за постављање привременог дрвеног објекта од 05.01.2018.године

-Закључак Општинског већа општине Брус од 11.04.2018,године које је сагласно да буде постављен монтажни објекат привременог карактера на територији општине Брус у ски центру Копаоник,локација Караман гребен.

-На увид је дато идејно решење које је урадио Биро за пројектовање „ВЕМИКЕД“ из Лепосавића власника Милана Јездића којим је планиран приземни објекат. У основи темеља идејног решења је исцртана темељна плоча док се на лицу места налазе темељне стопе.

-Извођач радова је ТУГР „Бибони“ предузетника Бобана Ранђеловића.

-По изјави присутног лица надзорни орган је  Милан Јездић међутим на лицу места нема овереног пројекта за грађевинску дозволу, нема решења о одговорном извођачу радова, нема решења о одговорном надзорном органу, нема градилишне табле, нема уговора о грађењу.

Обзиром на утврђено стање даје се:

Н А Л О Г

-Налаже се инвеститору Ивани  Марјановић Виријевић из Пожаревца, улица Моравска број 134/5 да обустави даље извођење радова на изградњи објекта и у року од 30 дана прибави измењено решење обзиром да темељи нису усклађени са темељима из дефинисаног идејног решења.

-Налаже се обезбеђење градилишта постављањем ограда, табла са упозорењима и градилишне табле

Обзиром да присутно лице није овлашћени представник инвеститора записник ће се доставити инвеститору на изјашњење.

Завршено дана  08.06.2018. године у 12:00 часова.

присутно лице

__________________________________

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

__________________________________

Весна Руменић дипл.инж.грађ.

Достављено:

- Ивани  Марјановић Виријевић из Пожаревца, Моравска број 134/5

- Архиви.