Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-73/7/2020-02

Датум: 28.09.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку - ЈН 27/2020 - услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума-Шабац-Лозница

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2

Мења се  конкурсна документација у делу текста који се односи на начин плаћања тако да уместо:

Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације. Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

тако да сада гласи:

Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације. Услов за оверу и исплату окончане ситуације за предметну услугу је издавање потврде о пријему по завршетку радова и спроведеном коначном обрачуну радова. Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

Стручни надзор је дужан да сарђује са комисијом за технички преглед и да поступа у складу са свим захтевима те комисије.

Стручни надзор дужан је да комисији за технички пријем достави сву потребну документацију у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржају и начину спровођења техничког прегледа и издавању потребних лиценци, а све у складу са Комерцијалним уговором.

Мења се конкурсна документација у делу који се односи на Технички капацитет тако што се брише следећи текст:

12. Пенетрационо испитивање електричним конусом и пијезоконусом, СРПС ЕН ИСО 22476-1,

16. Стандардно пенетрационо испитивање, СРПС ЕН ИСО 22476-3 или АСТМ 1586-11,

22. Парафински број, СРПС Б.X8.605

25. Динамичка вискозност помоћу капиларног вискозиметра под вакумом на 60°С, СРПС ЕН 12596,

32. Шупљине у асфалтном узорку, СРПС У.Е4.014 т.13.5.3,

33. Шупљине у минералној мешавини испуњене везивом, СРПС У.Е4.014 т.13.5.5,

34. Степен збијености изведеног слоја, СРПС У.Е4.014 т.13.5.6,

45. Гранулометријски састав каменог брашна СРПС Б.Б8.105 или СРПС ЕН 933-10,

46. Одређивање стварне запреминске масе каменог брашна (пикнометарска метода) СРПС Б.Б8.101 или СРПС ЕН 1097-7,

47. Одређивање удела шупљина пунила у суво сабијеном стању (шупљине према Rigden-у) СРПС Б.Б8.102 или СРПС ЕН 1097-4,

48. Промена тачке размекшања (метода прстена и куглице), СРПС ЕН 13179-1,