Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО-МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО, ПРВА ФАЗА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 34/2018

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 12.10.2018. године до 10.00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 12.10.2018. године у 10.30 часова |
| Поступак преговарања | 12.10.2018. године у 11.00 часова |

Септембар 2018. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу:

- Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26

- ПИБ: 108510088

- Матични број: 17855212

- Интернет страница Наручиоца:  www.mgsi.gov.rs

- Предмет јавне набавке: радови

- Контакт особа: Снежана Шокчанић, дипл. прав.

e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs

- Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки.

- Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 34/2018 је извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

- Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.

2. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. Укупна процењена вредност јавне набавке: 68.353.971,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 82.024.765,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржани су у Техничкој спецификацији, која је саставни део ове конкурсне документације.

.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- Подаци о језику

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона.

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs  или на интернет страници Наручиоца: www.mgsi.gov.rs.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да овако обрађену  понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза број ЈН 34/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” послати или доставити лично на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 12.10.2018. године до 10.00 часова.

На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања Обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом. Таква Понуда ће неотворена  бити враћена.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације што подрсазумева и модел уговора.

Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача, који је наведен у Споразуму о подношењу заједничке понуде, достављеном уз понуду.

Обрасце и изјаве који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу трошкова припреме понуде, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца.

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда.

Понуђач није у обавези да попуњава обрасце и изјаве који нису потребни за његову понуду.

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Пунoмоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

- Понуда са варијантама није дозвољена

- Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја

Отварање понуда обавиће се 12.10.2018. године у 10.30 часова у kанцеларији број 17, 11. спрат, Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак преговарања обавиће се истог дана у 11 часова.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

5.	Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуде.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26,  преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број ЈН 34/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН 34/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза број ЈН 34/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаброј ЈН 34/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде који је усклађен са изменом понуде.

6.	Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен

словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

7.	Обавештење понуђачу у вези са подношењем понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач је дужан да испуни обавезе и додатне услове, у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама и упутством како се доказује испуњеност тих услова.

- 8.	Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза.

Понуђач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања додатних услова.

- 9.	Заједничка понуда

- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду код доказивања додатних услова који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно (кумулативно).

10.	Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока и рока за извођење радова

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање аванса и окончане ситуације обављаће се уз важеће банкарске гаранције у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12 и 68/15).

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 10% вредности понуде.

11.	Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12.	Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

12.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења до истека рока важења понуде. Банкарска гаранција мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима ако је:

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца;

- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;

- понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија;

- понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева.

Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција – оригинал. Банкарске гаранције морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ-а са роком важења до коначног извршења посла од стране изабраног понуђача.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од примопредаје радова.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. Износ банкарске гаранције за добро извршење посла не може се смањивати током трајања уговора.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, у овој набавци се не може смањити.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

12.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи, полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја, као и полису осигурања од професионалне одговорности тј. до предаје радова, Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности у свему према важећим законским прописима.

- 13. 	Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може тражити од Наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку број 34/2018”, или послати електронском поштом на snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs, сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- 14. 	Измене конкурсне документације

- Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.mgsi.gov.rs на коме је објављена и конкурсна документација.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

- Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

- Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

- 15. 	Комуникација

- Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

- Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

- 16.	Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВОˮ, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВОˮ, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

17.	Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди морају бити фиксне, исказане у динарима са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и не могу се мењати.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају неусаглашености.

18.	Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

- 19.	Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

20. 	Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају истека рока за важност понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

21. 	Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

22. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране заступника понуђача.

Предмет преговарања је укупна понуђена нето цена. Поступку преговања ће се приступити након отварања понуда. Преговарање ће се вршити у једном кругу и једном дану, тако што ће овлашћени представник понуђача коначну понуђену цену уписати у образац који му доставља Комисија. Понуђена цена биће унета у записник о преговарању.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

23. 	Накнада за коришћење патента (обавезе понуђача по члану 74. став 2. ЗЈН)

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

24. 	Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.   О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

6) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара, 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26; јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), број ЈН 15/2018;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

25. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.

Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.

Уговореним радовима се сматрају и вишкови радова (уколико их Наручилац призна) до 10% вредности уговорених радова у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу, сходно члану 115. став 3. ЗЈН.

Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење радова израде који су предмет ове набавке.

26. Рок за доношење Одлуке о додели уговора

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до  25 (двадесетпет) дана од дана	 отварања понуда.

27. Рок у којем ће уговор бити закључен

Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Докази о испуњености услова се достављају уз понуду.

- Обавезни услови

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |

1.2.	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. |  |

1.4.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. |  |

  - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, и то:

| Доказ за правно лице: | Доставити важећа решења у фотокопији: - Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то: • лиценца (И141Г2) - извођење радова на саобраћајницама за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима. |
| --- | --- |

1.6.	да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

| Доказ | Изјаве које морају да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају да буду потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. |
| --- | --- |

2.Додатни услови (члан 76. став 2. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| 1.Услов | Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу, и то: • лиценцу 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње), 1 извршилац; • лиценцу 400 (одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације), 1 извршилац; • лиценцу 415 (одговорни извођач радова саобраћајница) или 412 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима нискоградње), 1 извршилац; • лиценцу 414 (одговорни извођач радова хидрогротехничких објеката и инсталација водовода и канализације), 1 извршилац; • лиценцу 450 (одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона), 1 извршилац; • лиценцу 471 (одговорни извођач геодетских радова), 1 извршилац; • лиценцу 491 (одговорни извођач радова на изради геотехничких подлога), 1 извршилац; • лиценцу 430 (одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике), 1 извршилац; • лиценцу 453 (одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система), 1 извршилац; |
| --- | --- |
| Доказ | За имаоце лиценци: -копије личних лиценци за планиране одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци, са потврдама о важности лиценце (фотокопије потврде о важности лиценце морају бити оверене печатом имаоца лиценце и са његовим потписом). - наведено доставити заједно са доказима о радном статусу, односно радном ангажовању (уговор о радном ангажовању и МА или други одговарајући образац у складу са Законом о раду). |
| 2.Услов | Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује: - комплетно опремљену лабораторију на градилишту или у седишту своје фирме или путем уговора о ангажовању, тако да номинована лабораторија обезбеђује сву додатну опрему за испитивања, тако да се могу, поуздано и брзо, уз захтевану учесталост, вршити сва потребна контролна испитивања квалитета у складу са Техничким условима / (Спецификацијама). Извођач обезбеђује сва средства, као и одговарајуће искусно стручно особље потребно за вршење испитивања. Извођач може да ангажује екстерну лабораторију (лоцирану на разумној удаљености од градилишта) акредитовану за вршење оних испитивања која се захтевају конкурсном документацијом. Извођач у Плану за обезбеђење квалитета, у оквиру израде Програма радова, треба да прикаже начин на који ће лабораторија вршити захтеване функције провере и потврде квалитета. Лабораторија мора бити акредитована за вршење испитивања у складу са законима Републике Србије. • Фабрика бетона, минималног капацитета 15 m3/h – 1 јединица • Бетонска пумпа минималног капацитета 3,0 m3/час – 1 јединица • Аутомиксер минималног капацитета 6m3 – 2 јединице • Багер 1,5 m3 – 1 јединица • Вибро ваљаци 15t – 1 јединица • Камиони кипери 25t / (6 до 10м3) – 2 јединице • Геодетска опрема (теодолит или ТС, нивелир) – 1 јединица |
| Доказ | Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: - Изјава о расположивости техничке опреме. Напомена: Наведена опрема од тренутка подношења понуде у потпуности мора бити исправна и спремна за отпочињање извођења радова, а коју планира да користи приликом извођења радова. |

- РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) (члан 78. Став 1. Закона о јавним набавкама)

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

ОБРАСЦИ

# Образац 1.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________ од ___.___._______. године

за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН број 34/2018

- Општи подаци о:  понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу:

Скраћени назив:________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача.

- Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо

а) самостално                   б) као заједничку понуду                ц) са подизвођачем

| I Укупна цена за додатне радове изградње железничке пруге без ПДВ-а- I фаза |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПДВ |  |  |
| Укупна цена са ПДВ за додатне радове изградње железничке пруге – I фаза |  |  |
| Словима: |  |  |
| Рок за извршење радова износи _____ месеци од од дана увођеа у посао (максимално 30 дана од дана увођеа у посао) |  |  |
| Гарантни рок за све радове је _____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 3 године). |  |  |
| Важење понуде износи _____ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана). |  |  |
| Тражени аванс (највише до 10%) |  | а) аванс ____% б) без аванса |

- Подаци о подизвођачу:

| Назив подизвођача | Позиција радова које изводи | Вредност радова без ПДВ | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |
| --- | --- | --- | --- |

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

М.П.

___________________________

М.П.

Напомена:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Образац 2.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице – директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Датум:    _______________				               Потпис овлашћеног лица						     М.П.

_________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац 3.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Датум:    _______________					    Потпис овлашћеног лица								       _____________________________				      	М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

- Образац 4.

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

- ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН број 34/2018, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Датум:    _______________					 Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

- Образац 5.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

Датум:    _______________				    	     Потпис овлашћеног лица

М.П.		  ___________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача

- Образац 6.

- ИЗЈАВА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 34/2018

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи бити расположиви у периоду извршења уговора о извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН број 34/2018.

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача или ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

Датум:    _______________		   М.П		                Потпис овлашћеног лица

.			  ___________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

- Образац 7.

- ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 34/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза у року од 15 (петнаест) дана од дана од дана увођења у посао, Наручиоцу доставити полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, полису осигурања запослених од последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Датум:    _______________					         Потпис овлашћеног лица

М.П.			  ___________________________

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

- Образац 7.

- ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

____________________________________________

Назив понуђача

____________________________________________

Адреса

Изјављујемо пд пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имамо у власништву, односно закупу или лизингу у исправном стању  u од тренутка подношења понуде у потпуности спреман захтеван технички капацитет за  опочињање извођења радова, а који се планира користити приликом извођења радова, за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН број 34/2018, и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

М.П.         ___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

- Образац 8.

- МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач мора у целини да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и достави га у понуди)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-10

Закључен у Београду дана _____________ 2018. године, између :

- Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које  по Решењу о преносу овлашћења бр.  031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, заступа државни секретар Миодраг Поледица (у даљем тексту Наручилац)

и

- Привредног друштва / носилац посла_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

члан групе

_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

које заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Извођач).

У даљем тексту заједно: Уговорне стране.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују да је:

- Закључком Владе 05 Број: 340-4280/2017 од 11. маја 2017. године (у даљем тексту: Закључак), Влада Републике Србије дала сагласност да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије као власника на грађевинском земљишту, за извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево (у даљем тексту: Пројекат), врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство);

-  на основу Закључка Министарство стекло одређена права и обавезе које су Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон, „Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописане за Инвеститора.

- Министарство у својству Финансијера, у име и за рачун Републике Србије, обезбедило средства потребна за реализацију Пројекта, као директан буџетски корисник у смислу Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016).

Средства у износу од 82.025.000 динара са ПДВ-ом за уговарање додатних радова за I фазу пројекта 5028- Изградња пруге Радинац-Смедерево до нове луке Смедерево утврђена су у оквиру раздлеа 22-МГСИ, Програм 0702-Реалиазација инфраструктурних пројеката од значаја за РС, функција 450-Саобраћај, Пројекат 5028- Изградња пруге Радинац-Смедерево до нове луке Смедерево, економска клсификација 511-Зграде и грађевински објекти

- Министарство у својству Наручиоца на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број: 404-02-111/2018-02 спровело поступак јавне набавке чији је предмет извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза и закључило уговор.

Наручилац је дана 27.6.2018. године поднео захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Управи за јавне набавке број 404-02-101/2018-02, и допуну образложења, дана 16.08.2018. године, број 404-02-101/1/2018-02 и добио позитивно мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-2748/2018-02 од 27.08.2018. године, у коме је наведено да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36. став 1. тачка 5) Закона. Министарство је у својству Наручиоца, дана 08.09.2018. донело Одлуку о покретању поступка 404-02-101/3/2018-02 и упутио Понуђачу позив за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

- Извођач доставио Понуду број__________године, која чини саставни део овог уговора;

- Наручилац  Одлуком о додели уговора број______од________. године, доделио Извођачу Уговор о извођењу додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.

Извођач се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број___________ од_____________године која је саставни део овог Уговора и пројектног задатка.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да уговорена вредност (цена) извођење додатних радова изградње јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза износи укупно_________ (словима:_______________________) динара са ПДВ, односно_________ (словима:_______________________) динара без ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број:_____________од__________. године (у даљем тексту: Понуда).

Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог уговора на следећи начин:

1) аванс у висини_______од (до 10% вредности понуде) укупно уговорене вредности, у износу од _________динара без ПДВ (словима:                      ) од дана када Извoђач достави Наручиоцу:

- предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,

- банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 15. овог Уговора,

- банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 15. овог Уговора,

- полисе осигурања из члана 16. овог Уговора.

У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити средство обезбеђења – Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Извођач се обавезује да примљени аванс правда кроз окончану ситуацију.

2) по овереној окончаној ситуацији, која је сачињена на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним и овереним од стране Стручног надзора.

Наручилац обавезује да Извођачу исплати окончану ситуацију након примопредаје радова, али уз претходно достављање безусловне, без права на приговор, наплативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока,  у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављенoj ситуацијi  у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15).

Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област.

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача___________________ отворен код пословне банкe.

Уколико Наручилац и/или Стручни надзор делимично оспоре испостављене ситуације, Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се Уговорне стране другачије не договоре.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, Извођач доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

Члан 4.

Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршетку радова, извршеном техничком прегледу, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну, и достављању гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, уз окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, преко Стручног надзора:

- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;

- фотокопије листова грађевинског дневника за претходни месец, за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене;

- фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора;

Уз окончану ситуацију, Извођач радова је дужан да достави и гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико Извођач радова не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 5

Извођач се обавезује да додатне радове на изградњи пруге која је предмет овог уговора заврши  у року од ________(максимално 30 дана од дана увођења у посао), рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Увођење извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора. Датум увођења у посао Стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извођача извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао валидну техничку документациу и грађевинску дозволу Извођачу;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

Утврђени рокови се не могу мењати без писане сагласности Наручиоца.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника Уговорних страна и закључује се на период до 12 (дванаест) месеци.

Уколико Наручилац из објктивних разлога благовремено не достави Извођачу грађевинску дозволу и валидну техничку документацију, уговорне стране су сагласне да се период важења уговора може продужити. У наведеном случају Извођач нема право да захтева од Наручиоца накнаду штете, односно изгубљену добит.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО-МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО, ПРВА ФАЗА

Члан 6.

Извођач се уводи у посао на извођењу додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, I фаза кад се испуне следећи услови:

- да је Извођач,  у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- 	да је Извођач, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова која су предмет овог Уговора у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности ( Сл. Гласник РС, бр. 40/2015)

О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 1. овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) дана од дана сачињавања записника из става 2. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у посао 7-ог (седмог) дана.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Динамика извођења радова одвија се у складу са Програмом радова, који је одобрен од стране Наручиоца.

Извођач се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу Програм радова на одобрење.

Програм радова приказује опште методе, организацију, редослед и динамику извршења свих активности на извођењу радова, са јасно дефинисаним међуроковима у уговореној динамици радова.

Извођач је обавезан да врши ажурирање Програма радова, уз сагласност стручног надзора.

Ажурирани Програм радова представља стварно напредовање радова, на свакој активности, као и утицај постигнутог напредовања радова на динамику преосталих радова, укључујући све промене у даљем редоследу активности.

У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, у складу са одобреним Програмом радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде.

Наручилац може, на основу писаног обавештења Стручног надзора, дати налог Извођачу за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених Програмом радова.

ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 8.

Под даном завршетка радова сматра се дан када Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед.

Извођач је обавезан да, у року од ______ (који не може бити дужи 30  дана од дана увођења у посао), достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 9.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набвке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама.

Након закључења Уговора о јавној набавци, Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора који могу, из објективних разлога, настати као последица продужења рока за извођење радова из Уговора о грађењу, из разлога на које извршилац није могао утицати, односно у случају потребе примене прописа у којем се налази основ за измену.

Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:

-прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

-елементарних непогода и дејства више силе;

-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову сагласност.

Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Извођач нема право на продужење рока из разлога повезаних са извођењем радова који су предмет овог Уговора у следећим случајевима:

- ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;

- атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време покретања поступка јавне набавке на основу које је закључен овај Уговора.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,1% од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5 % од укупне уговорене вредности.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац  има обавезу да:

- обезбеди вршење Стручног надзора над извођењем радова;

-  	пре почетка извођења радова на градилишту, из реда вршиоца услуге Стручног надзора, писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, као и да обезбеди израду Плана превентивних мера, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (у даљем тексту: Уредба, „Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10);

- 	уз присуство Стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 6. овог уговора;

- да редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене признате радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

- 	учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, заједно са Стручним надзором и Извођачем;

-   обезбеди технички преглед објекта за потребе добијања употребне дозволе за објекат.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 12.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да:

- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника,  у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, Техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

- обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора;

- по пријему Техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- донесе Решења о именовању одговорних извођача радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде, у складу са  Законом о планирању и изградњи и да иста заједно са личним лиценцама одговорних извођача радова достави Наручиоцу и Стручном надзору;

- предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом;

-    обезбеди просторије за рад Стручног надзора и Наручиоца;

-  уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област;

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја Стручног надзора и дао свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да обезбеди Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настају у вези са тим.

-   обезбеди и истакне на видном месту, о свом трошку, градилишну таблу са подацима у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РСˮ, број 22/15).

Члан 13.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

-податке о објекту који се гради;

-одговорном пројектанту;

-привредно друштво које је изградило техничку документацију;

-број грађевинске дозволе,

-податке о Наручиоцу, Извођачу, одговорном извођачу радова и надзорном органу;

-почетак и рок завршетка радова.

Члан 14.

Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора

достави Наручиоцу и Стручном надзору детаљан динамички план, у четири примерка, по два за Наручиоца и Стручни надзор.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 15.

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ-а, са роком важности до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 3. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у корист Наручиоц, а у скалду са чланом 1087. Закона о облигационим односима

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.

Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део аванса кроз привремене ситуације..

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити ни током целокупног периода уговорне обавезе.

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Извођача.

Извођач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана након примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у корист Наручиоца, а у скалду са чланом 1087. Закона о облигационим односима

Предаја банкарске гаранције из става 7. овог члана, је један од услова за оверу окончане ситуације.

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача.

Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца.

Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.

ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Члан 16.

Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао, осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора.

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора, као и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 17.

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и  у свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке.

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.).

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.

За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. овог члана.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора, износи _____________   (словима) године, рачунајући од дана примопредаје радова.

За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције.

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за  уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радов

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 19.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани   квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су утврђени у члану 18. овог уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони.

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Извођач прихвата и признаје.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ставом 3. овог члана признаје

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну

исправу без права приговора.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 22.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор, Наручиоца и Инвеститора искључиво у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, и Стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране Стручног надзора и усвојених јединичнних цена из Понуде.

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена.

Извођач се обавезује да прибави писану сагласност Стручног надзора и Наручиоца за мањкове радова.

Уговореним радовима се сматрају и вишкови радова ( уколико их Наручилац призна) до 10% вредности уговорених радова у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу ( Сл. лист СФРЈ БР.18/77), сходно члану 115. став 3. ЗЈН.

Члан 23.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Изведени накнадни радови без закљученог Уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 24.

Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава Стручни надзор и Наручиоца да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 8. овог уговора.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења из става 1. овог члана.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.

Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и да Наручиоцу преда документацију из члaна 15. став 7. овог уговора и другу потребну  документацију у складу са Законом о планирању и изградњи.

Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника.

Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих радова.

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном року од 5 (пет) дана по пријему позива иако их не отклони у споразумом утврђеном року, Наручилац и Инвеститор ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 25.

Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске

гаранције из члана 15 овог уговора као и уколико не достави полисе осигурања из члана 16 овог уговора.

Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако је над Извођачем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене, ако Извођач пренесе или уступи Уговор трећој страни супротно члану 30. овог уговора , или ако Извођач:

- благовремено не достави средства обезбеђења из члана 15. овог Уговора;

- неоправдано касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана;

- не изводи радове у складу са Техничком документацијом;

- из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у Понуди извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- својом кривицом, пропусти да започне извођење радова који су предметовог уговора, касни или задржава напредовање радова, и након истека рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног упозорења Наручиоца;

- не поступи на начин и у роковима из члана 9. овог уговора којим се предвиђа могућност продужења рока за завршетак радова;

- не достави Наручиоцу Програм радова или ажурирани Програм радова на одобрење Наручиоцу или Стручном надзору или се супротно Уговору не придржава динамике извођења радова у складу са одобреним Пограмом;

- пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/или Стручног надзора и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извођење радова који су предмет овог уговора и/или на рок за завршетак извођења радова;

- ангажује другог подизвођача супротно одредби члана 20. овог уговора;

Члан 26.

У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да активира гаранцију банке за добро извршење посла, као и да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача који је учествовао у поступку јавне набавке чији је предмет извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 34/2018;

Када наступи случај из става 1. овог члана, Извођач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Извршиоцу неспорно изведене радове, по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама,  и у случају кад је Извршилац одговоран за раскидање Уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да о свом трошку изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта,као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Записнике из става 5. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 27.

Извођач је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу

услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и

да је документује на прописан начин.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Члан 28.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором, као и сам Уговор, Извођач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза и не може их користити у друге сврхе без посебне писaне сагласности Наручиоца.

Изузетно од става 1. овог члана, Извођач може користити Уговор у сврху прибављања банкарских гаранција и полиса осигурања утврђених чл. 15 и 16. Уговора без посебне писане сагласности Наручиоца.

ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА

Члан 29.

Ниједна страна нема право да овај уговор или неко од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси

о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 31.

Све евентуалне спорове Уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду

Члан 32.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 15. и полиса осигурања из члана 16. Уговора.

Члан 33.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

| ПОНУЂАЧ | НАРУЧИЛАЦ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР Миодраг Поледица,дипл.инж. саоб. |
| --- | --- |

- Образац 9.

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

- Налази се у ПРИЛОГУ 1- Предмер и предрачун, који је саставни део конкурсне документације.

- Образац 10.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15), понуђач ______________________________________________

(назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде за јавну набавку извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН број 34/2018, како следи у табели:

| Врста трошка | Износ трошка у динарима |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

М.П.		 ___________________________

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

- Образац 11.

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 ,68/15),понуђач ______________________________________________________даје:

(назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН број 34/2018, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 12.

- ИЗЈАВАО поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),понуђач_____________________________________________ даје:

(назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемда смо при састављању понуде у поступку јавне набавке извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза ЈН број 34/2018, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Датум:    _______________					       Потпис овлашћеног лица

М.П.			  ___________________________

Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.

- Образац 13.

- ИЗЈАВА  УСКЛАЂЕНОСТИ РАДОВА СА ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 34/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза све радове извршити у складу са техничком спецификацијом која је саставни део конкурсне докуметације, те техничком документацијом и грађевинском дозволом.

Датум:    _______________					         Потпис овлашћеног лица

М.П.			  ___________________________

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА "ЈУГОПЕТРОЛ" (КМ 0+460 - КМ 2+285)

Првобитним Уговором о јавној набавци обухваћени су радови  на доњем и горњем строју на ремонту постојећег колосека "Југопетрол" од км 0+460 до км 2+285 према извештају о геотехничким истражним радовима и извештају о стању објеката доњег строја на предметној деоници.

1. Оперативни полигон

Обнова оперативног полигона обухвата радове на обнови, стабилизацији тачака оперативног полигона као одређивање положаја и висина тачака оперативног полигона. Обнова тачака оперативног полигона је неопходна као би било извршено снимање, обележавање као и праћење извршења радова на ремонту постојећег колосека „Југопетрол“ од км 0+460 до км 2+285 према техничкој документацији у складу са првобитним уговора о извођењу радова.

ТРАСА И СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА (КМ 2+285 - КМ 4+150)

Првобитним Уговором о јавној набавци у оквиру предметне деонице обухваћени су радови на траси од км 2+285 до км 4+150, односно предвиђена је изградња нове железничке пруге и станице Смедерево Лука, као и радови на делу постојећег индустријског колосека "Југопетрол".

1. Оперативни полигон

Обнова оперативног полигона обухвата радове на обнови, стабилизацији тачака оперативног полигона као одређивање положаја и висина тачака оперативног полигона. Обнова тачака оперативног полигона је неопходна као би било извршено снимање, обележавање као и праћење извршења радова на изградњи нове трасе и станице Смедерево лука од км 2+285 до км 4+150 према техничкој документацији у складу са првобитним уговора о извођењу радова.

2. Горњи строј

Од км 2+285 пројектован је нови колосек који је "S" кривином радијуса Р=800м, од км 2+287,27 одвојен од постојећег индустријског колосека "Југопетрол", тако да је део постојећег колосека у дужини од 128,24 м демонтиран, а део у дужини од 45 м преузео улогу штитног колосека. У км 2+416,60 испројектована је колосечна веза простим скретницама Р300 и Р200 којим је омогућено одвајање према колосечним постројењима претакалишта "Југопетрол" – распутница Југопетрол.

Траса пруге је у правцу до ПК 3+197,32  а даље левом кривином радијуса Р=300 до КК 3+543,62. У км 3+549.62 траса нове пруге улази у подручје станице Смедерево Лука.

Станица "Смедерево Лука" ситуационо је у правцу. Овим пројектом пројектована је са 4 колосека дужине 2х325 м и 2х331м. Размаци између колосека су:  између колосека 1 и 2 и колосека 3 и 4 је 4,75, а између колосека 2 и колосека 3 (главни пролазни) је 6,0м.

Отворена пруга

Пројектовани колосек је предвиђен за категорију Д4, осовинско оптерећење од 225 КN  и масу од 80 КN/m, од шина типа 49Е1 који се полажу у пољима дужине 30 м и заварују у ДТШ. Предвиђено је да се пројектовани колосек на отвореној прузи полаже на армирано бетонске прагове типа Б70 са причврсним прибором типа "СКЛ-14".

Станица Смедерево Лука

Капацитети станице усклађени су са саобраћајно технолошким пројектом. Пројектовани колосеци у станици предвиђени су за категорију Д4. Овим пројектом станица је пројектована са четири колосека

Колосеци су од шина 49Е1 на армирано - бетонским праговима Б 70 са причврсним прибором типа „СКЛ-14“ осим улазног и излазног грла где су дрвени прагови са причврсним прибором "К". Сви колосеци бр.1, бр.2, бр.3 и бр.4 и припадајуће скретнице су заварени у ДТШ.

ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА, ПАРКИНГ И СТАНИЧНИ ПЛАТО

Приступна саобраћајница пројектована је паралелно са трасом новопројектоване пруге на растојању од 40.20м од главног пролазног колосека. Првобитним Уговором о јавној набавци обухваћени су радови на изградњи приступне саобраћајнице од км 0+000 до км 0+104.50, паркинга и станичног платоа.

1. Паркинг

Пројектована су паркинг места за 6 аутомобила са коловозом од елемената бетон - трава (БТ) са оивичењем ка коловозу приступне саобраћајнице од белих бетонских плоча 20/40/5цм на слоју бетона МБ15, а ка станичном платоу оивичење је од од белих бетонских ивичњака 18/24.

МОСТОВИ И ПРОПУСТИ

МОСТ НА КМ: 2+939.36

Мост на км 2+939.36 премошћује канал 11, који је исправљен на делу моста и око моста, ради скраћења распона објекта. Кота ГИШ-а је 72.84, а кота ДИК-а 71.12. Мостовска коловозна конструкција се састоји од пет монтажних носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона 15m. Висина носача од 95cm је диктирана захтеваном доњом ивицом конструкције, као и нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 60cm а са горње 110cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.35m. Укупна ширина моста је 6.70m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације).

1. Израда темеља кегли

Узимајући у обзир режим вода у постојећим каналима као и хидролошке услове на терену установљено је да је неопходно извести темеље кегли на објекту у циљу стабилности и трајности наведене конструкције услед утицаја вода у каналима преко којих се изводи објекат. Неопходно је извести радове на изради темеља кегли испод бетонских плоча које представљају заштиту предметног објекта, јер ови радови претходе изградњи бетонских плоча и представљају технолошку целину темеља Моста на км 2+939,36 и у техничком погледу се не могу раздвојити.

2. Испитивања пробним оптерећењем

Потребно је извршити испитивање моста пробним оптерећењем. Испитивање пробним оптерећењем подразумева прелаз тешке железничке механизације преко моста на км 2+939,36, како би се потврдила пројектована носивост објекта.

МОСТ НА КМ: 0+047.10

Мост на км 0+047.10 премошћује канал 3. Кота ГИШ-а је 72.55, а кота ДИК-а 70.58. Мостовска коловозна конструкција се састоји од пет монтажних носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона 19m. Висина носача од 120cm је диктирана захтеваном доњом ивицом конструкције, као и нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 60cm а са горње 110cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.35m. Укупна ширина моста је 6.70m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације).

1. Испитивања пробним оптерећењем

Потребно је извршити испитивање моста пробним оптерећењем. Испитивање пробним оптерећењем подразумева прелаз тешке железничке механизације преко моста на км 2+939,36, како би се потврдила пројектована носивост објекта.

УКРШТАЈИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВАСА ТРАСОМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ

Због изградње пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац -Смедерево и електрификације пруге од нове луке Смедерево до пруге Мала Крсна -Смедерево, неопходно је извршити реконструкцију постојећих електроенергетских водова који се укрштају или приближавају траси пруге.

УКРШТАЈ DV 35кV

Надземни вод 35 кV, укршта се са пругом у км 0+ 465,55.

Његова реконструкција обухвата замену постојећих стубова, у укрштајном распону, новим крајњим, челично решеткастим стубовима висине Н=18m (до прве конзоле), тежине 2560кг. Стубови су опремљени одговарајућим изолаторским ланцима. Изолаторски ланци су од изолатора К 170/280. Проводници, у укрштајном распону, су AlČe3x95-15 mm2

УКРШТАЈ DVЗ5kV

Надземни вод 35 кV, укршта се са пругом у км 0+ 465,55.

Његова реконструкција обухвата замену постојећих стубова, у укрштајном распону, новим крајњим, челично решеткастим стубовима висине Н=18m (до прве конзоле), тежине 2560кг. Стубови су опремљени одговарајућим изолаторским ланцима. Изолаторски ланци су од изолатора К 170/280. Проводници, у укрштајном распону, су AlČe3x95-15 mm2

УКРШТАЈ DV 10 кV – ХОТЕЛ ХАМБУРГ

Реконструкција постојећег кабла 10kV према хотелу Хамбург обухвата измештање постојећег кабла 10kV са стуба, постављање новог 10KV SKS-a, уз шелновање на стубу и постављање механичке заштите. У циљу заштите кабла, на делу где кабл пролази кроз труп пруге, потребно је кабл провући кроз коруговане цеви Ф110mm.

УКРШТАЈ DV 10 кV - РАСТАВЉАЧ

Радови на растављачу постојећег вода 10kV подразумевају демонтажу постојећег оштећеног растављача и монтажу 12KV хоризонталног растављача, на нови 12/1600 стуб, уз израду свих потребних струјних веза.

АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ

СТАНИЧНА ЗГРАДА

ЛОКАЦИЈА

Објекат се налази у оквиру комплекса железничке станице "Смедерево Лука", на платоу између колосечних траса и планиране саобраћајнице. Диспозиција на парцели је условљена функцијом објекта, и у његовој непосредној близини је планирана изградња електронске поставнице СС И ТТ, у другој фази. По технолошком пројекту, треба предвидети подземну, кабловску везу између ова два објекта. Каблови се полажу у бетонски канал на коту -1.25м од коте пода станичне зграде.

Објекат је приземни, димензија габарита 16.15х10.94м, корисне нето површине Pn=140.45м2 и укупне бруто површине Pbr=170.51 м2. Светла висина износи 3.10м. Објекат је оријентисан у правцу југоисток-северозапад.

Објекат је постављен на плато који је уздигнут у односу на планирану саобраћајницу. Апсолутна кота платоа је 71.71. Приземље објекта ±0.00 одговара апсолутној коти 72.07 и подигнут је 36 цм у односу на околни терен.

ФУНКЦИЈА

Објекат је пројектован за смештај и рад отправника возова, железничког особља и руководства станице и технолошки разлози су условили планирање и распоред просторија унутар објекта а то су:

- просторија за боравак радника

- чајна кухиња

- мушка и женска гардероба са туш кабинама

- санитарни блок

- остава

- 4 канцеларије:

- шеф станице

- просторија за ТТ опрему

- отправник возова

- просторија за транспортно комерцијалне послове

Просторије су димензионисане сходно броју радника тј. корисника.

КОНСТРУКЦИЈА

Габарит објекта је разуђен, ортогоналан.

Основна статичка концепција је рамовска конструкција у два управна правца.

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 80цм, висине 30цм на које су ослоњени конструктивни елементи и сендвич зидови зидани „Ytong“ блоком д=25цм са термичким слојем од камене вуне дебљине 10цм, док на свим АБ површинама (стубови , греде, серклажи) дебљина камене вуне износи 12цм , паропропусном водонепропусном фолијом, слојем вентилисаног ваздуха дебљине 5цм односно 3цм, и завршном обрадом од равног челичног, синусно профилисаног поцинкованог пластифицираног, хоризонтално постављеног лима дебљине 0.05цм на челичној потконструкцији. Дубина фундирања је око 145цм од коте готовог пода. Подна плоча је пливајућа армиранобетонска плоча д=12цм.

Таваница је полумонтжна  армирано бетонска ЛМТ д=16+4цм. Максимални распон таванице је 5.2м.

Конструкција четвороводног крова је од суве чамове грађе, која се ослањања на обимне зидове тј. греде објекта.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

1. СПОЉАШЊА ОБРАДА

1.1  СПОЉНИ ЗИДОВИ

Сви спољни зидови су зидани "Ytong" блоком д=25цм, затим се преко поставља ПЕ фолија и термоизолационе плоче од експандираног полистирена дебљине д=10цм (преко зиданих делова) и 12цм (преко АБ делова конструкције).

Сви спољни зидови су завршно обрађени равним, челичним, синусно профилисаним поцинкованим пластифицираним, хоризонтално постављеним лимом дебљине 0.05цм на челичној потконструкцији. Боја – по избору пројектанта.

1.2  КРОВНИ ПОКРИВАЧ

За кровни покривач употребљен је самоносећи, челични поцинковани, фабричко бојени, профилисани трапезасти лим ТР 60/175 дебљине д=0.7мм са филцом против кондензације и са свим фазонским деловима за опшивање продора, типским елементима за покривање слемена и уградњу снегобрана. Челични пластифицирани лим се поставља преко слојева  крова на елементе потконструкције дате у прорачуну конструкције. Потконструкцију лименог покривача чине летве 8/5 у два правца у паду према пројекту.

Одводњавање атмосферске воде са крова је преко хоризонталних олука са падом 1% према олучним вертикалама.

Хоризонтални олуци су лежећи, ширине 25 цм и израђени су од префабрикованог, челичног лима финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта. Покривање слемена и грбина, врши се типским елементима, продори вертикала и спојеви заптивају се пластичним материјалом по упутству произвођача.

Димњачке и вентилационе канале извести у свему по прописима и у складу са упутствима произвођача.

1.3  ФАСАДНА БРАВАРИЈА

Прозори

Предвиђена је уградња прозора са конструкцијом од петокоморних профила (Rehau или одговарајуће) са појачаним степеном термичке заштите са одговарајућим поцинкованим челичним ојачањем дубине 86цм. Застакљивање се изводи термоизолационим пакетом д=4+16+4 мм са испуном од аргона и нискоемисионим премазом на трећој позицији.

Спољна врата

Рам врата је израђен од петокоморних профила са одговарајућим металним ојачањем, уградне дубине 70 мм. Крилa врата су у доњем делу пунa, са испуном и обостраном облогом од панела који су завршно обрађени елоксираним, алумонијумским лимом.

1.4 ОБРАДА СТЕПЕНИШТА

Подови на степеништу су завршно обрађени керамичким плочицама, противклизним. Постављају се у цементном малтеру "фуга на фугу" а боја и величина је по избору пројектанта. Плочице су прве класе, и за обраду степеника се користе посебни фазонски елементи.

2. УНУТРАШЊА ОБРАДА

2.1 ПОДОВИ

2.1.1. Пвц подна облога

На претходно припремљену подлогу, полаже севисококвалитетна, противклизна ПВЦ подна облога са антифугицидним, антистатик својствима у ролнама, д=2мм. Подна облога је у класи тешко запаљивих грађевинских материјала Бфл с1, у складу са СРПС ЕН 13501-1, ватроотпорност по ДИН 4102 је Б1, у свему по стндардима и захтевима за предвиђену намену. Облога је лепљена за подлогу помоћу Ultrabond Eco V4 Sp лепка - вишенаменски акрилни лепак у воденој дисперзији. ПВЦ је постављен са завршним варењем спојева, помоћу трака за топло варење. На спојевима са зидном површином постављен је фазонски холкер профил, висине х=10цм, под углом од 90 степени, заобљен у превоју, са завршном лајсном. Спојеви су фуговани масом за хладно варење.

2.1.2. Керамичке плочице

У свим санитарним просторијама,кухињи, комуникацијама и у гардероби постављене су керамичке плочице прве категорије, неглазиране, прозивклизне, отпорне на хабање, механичка и хемијска средства. Керамика је положена у деформабилном лепку који се не раствара у води. Спојеви зидова и пода су изведени попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђ.Спољноа степеништа се такође облажу керамичким плочицама али у цементном малтеру у паду.

2.2 ЗИДОВИ

Унутрашњи зидови су рађени од опеке „Ytong“ блокова д=25цм и д=12цм.

Зидови у свим просторијама осим у санитарним просторијама се малтеришу - односно глетују и боје дисперзивном бојом или акрилном бојом. У тоалетим, туш кабинама и у кухињи, зидне површине се обрађују керамичким плочицама. Керамика се лепи на припремљене и очишћене зидове, у једноставном, ортогоналном слогу, фуга на фугу целом висином зидова, од пода до плафона.

2.3 ПЛАФОНИ

Предвиђено је извођење спштених плафона од гипс картонских елемената-плоча и то два типа, у зависности од намене просторије. У канцеларијама и службеним просторијама предвиђен је тзв. „растер“ спуштен плафон, а у осталим просторијама монолитни.

2.4 СТОЛАРИЈА

Столарија је пројектована као унутрашња позиција. Опис је дат у оквиру шеме спецификације.

3. АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА

У објекту су предвиђене термичка и хидроизолација. Својим техничким карактеристикама омогућавају прописану заштиту објекта. Типови и дебљине термичке заштите дати су у пројекту архитектонске физике.

4. ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене следеће инсталације:

- водовода и канализације

- електроенергетских инсталација

- громобранска инсталација и уземљење

- телекомуникације и сигнализација

- машинске инсталације

4.1 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Водовод

Пројектом је предвиђена израда спољног водовода за снабдевање објекта санитарном водом и за хидрантску противпожарну заштиту.

Прикључак на будући водовод ПЕ Ф250мм обавиће се на локацији приказаној на ситуацији, и то одвајањем преко фазонског комада ПЕ ОП250/125 и затварача Ф100 са уградбеном гарнитуром и капом (према Условима). Пролазак цевовода испод магистралног пута за Ковин је осигуран у заштитној ПЕХД цеви Ø300, на прописаној дубини. У водомерном шахту је предвиђена сва потребна арматура (комбиновани водомер) и фазонски комади. Пројектована је противпожарна мрежа са два надземна хидранта. У пројекту су дати и детаљи са спецификацијом арматуре за све чворове на мрежи. Хидраулички прорачун показује да расположиви (минимални) притисак на прикључку задовољава критеријуме пожарне заштите (на хидрантима >2.5 бара).

Са спољног прстена се у чвору Ч3 одваја веза за унутрашњу хидрантску мрежу и санитарну потрошњу Ø50mm.

Унутрашњи развод питке воде је, такође, од челично-поцинкованих цеви одговарајућих пречника и фазонских комада.

Санитарни објекти

Санитарни објекти и галантерија су I класе. Боју и произвођача бира инвеститор у договору са пројектантом.

Фекална канализација

За одвод искључиво фекалних употребљених вода пројектована је фекална канализација са одговарајућим бројем ревизионих силаза и пречником цеви ван објекта ПВЦ Ø160mm. Пошто у близини комплекса нема фекалне канализације (а није планирана ни изградња), новопројектована канализација води до пројектоване септичке јаме.

Одводњавање комплекса се врши површински, нивелационим решењем у пројекту саобраћајница.

Главни пројекат спољног развода водовода и канализације је израђен уз примену свих важећих законских аката,  норми и прописа који се односе на ову врсту посла.

4.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Прикључак

Напајање објекта је предмет посебног дела пројекта којим је обухваћена трафостаница и нисконапонска мрежа.

Напојни кабл се у објекат уводи преко кабловске прикључне КПК која је постављена у бочној фасади објекта, у коју се уграђују три NVO осигурача у постоља од 250A.

Дистрибуција електричне енергије

У објекту су смештене пословне просторије железничке станице. За напајање електричних инсталација пословних просторија предвиђен је разводни орман RO са кога је предвиђено и напајање спољне расвете станичних перона.

Мерење утрошене електричне енергије предвиђено у трансформаторској станици на страни ниског напона, према условима ЕПС Дистрибуције, и није предмет овог пројекта.

Разводни орман RO је предвиђен у просторији шефа станице.

Напојни кабл до разводног ормана је типа N2XH 4x25mm2, пресека прорачунатог на једновремено оптерећење и пад напона. Полаже се у зид испод малтера.

Електрична инсталација расвете

Предвиђено је опште и противпанично осветљење унутар објекта док је спољно осветљење станичних перона предвиђено у пројекту спољне нисконапонске мреже. Овим пројектом је предвиђено само напајање и укључивање (ручно и аутоматски) а у разводном орману RO.

У свим просторијама су предвиђене светиљке са LED изворима светлости, у одговарајућем степену заштите. Број, тип и распоред светиљки одређен је на основу захтеваног осветљаја и намене просторије.

Противпанично осветљење предвиђено је светиљкама са LED извором светлости са уграђеним Ni-Cd акумулаторским батеријама за 3 сата аутономије.

Електрична инсталација осветљења у објекту је предвиђена кабловима типа N2XH-J 3х1,5mm2 постављеним делимично у спуштеном плафону, на одстојним обујмицама, а делимично у зиду испод малтера.

Електрична инсталација прикључница и прикључака

Предвиђена је електрична инсталација прикључница, монофазних и трофазних шуко.

Електрична инсталација прикључница и прикључака је предвиђена кабловима типа N2XH-J 3х2,5mm2 за монофазне, N2XH-J 5х2,5mm2 за трофазне прикључнице и прикључке а полажу делимично у спуштеном плафону, на одстојним обујмицама, а делимично у зиду испод малтера.

4.3 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ

Громобранска инсталација

За предметни објекат предвиђено је постављање прихватног система и постављање спуста у зиду. Уземљивач има четири земљовода за спустеве, земљоводе за металне масе и главно изједначење потенцијала.За заштиту од громобранских пражњења објекта, предвиђен је громобран у облику Фарадејевог кавеза.

Прихватни систем чини мрежа проводника израђена од жице-алуминијум (Al) Ø8mm (S=50mm2). Проводник прихватног система се монтира на лименом крову, кровним носачима сл.типу SON16.

Проводник спусног система се поставља на зиду са носачима SON N-NS. На спустевима је предвиђено је место мерења са елементом за раздвајање укрсни комад трака-жица сл типу KON02 и механичка заштита VZ.

Громобранску инсталацију извести у свему према приложеним плановима громобранске инсталације.

Уземљивач

Уземљивач објекта изводи се траком од нерђајућег челика 30x3,5mm. Пошто земљоводи морају ићи делимично кроз влажну земљу пројектант се определио за употребу трајних материјала односно употребу траке од нерђајућег челика RH1 Rf 30x3,5mm. За сваки мерни спој и олучну вертикалу предвиђен је по један земљовод. Олучне вертикале се спајају обујмицама на земљовод.

Заштита од превисоког напона додира

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:

- уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови,

- изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви и конструкције, а преко сабирнице за изједначење потенцијала (СИП),

- аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом

- допунско изједначење потенцијала којим се металне масе мокрих чворова повезују на кутије за изједначење потенцијала, КИП.

У разводном орману RO предвиђен је прелазак са четворопроводничког на петопроводнички систем. Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала (СИП) која је постављена поред КПК на фасади објекта а која се повезује на темељни уземљивач.

Систем заштите је ТNC-S систем са допунском заштитом помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (ЗУДС) за струју грешке 0,3А на изводима у санитарним просторијама и кухињи.

4.4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА

Телекомуникационе инсталације

У објектима се инсталација изводи безхалогеним кабловима, који су провучени кроз безхалогене цеви (у зиду, причвршћене у спуштеном плафону, дуплом поду), положени у носаче каблова у спуштеном плафону/дуплом поду/кабловским каналима или у ватроотпорном каналу у дуплом поду.

У станици Смедерево Лука пројектом се предвиђају следеће концентрације:

• 19'' самостојећи унутрашњи орман РО- ЗКУ 3 димензија 800x1000mm 42HU у просторији за ТТ и СС у станичној згради.

• 19'' назидни унутрашњи ормани РО- ЗКУ 4 и РО-ЗКУ 5 димензија 635x600 12HU у објекту Блока 1 и Блока 2.

Сигнализација

У станици Смедерево Лука уграђују се упрошћени сигнално-сигурносни уређаји који омогућавају локално постављање скретница и централно постављање сигнала.

Скретничке ЛЕМАН браве и скретнички кључеви морају бити у скалду са одговарајућим стандардима. Све скретничке браве се морају испоручити са шипом за скретнице од шина 49Е1.

4.5 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене следеће термотехничке инсталацијe:

- грејање санитарног блока и гардероба електроуљним радијаторима

- грејање и хлађење/потхлађивање канцеларијских просторија, ходника, кухиње и просторије за боравак радника ВРФ системом

- принудна вентилација санитарног блока и гардероба

Грејање

Температуре у просторијама у зимском режиму су усвојене према наменама просторија и пројектном задатку a у складу са примењеним стандардом и препорукама из литературе.

За грејна тела у санитарном блоку и гардеробама, усвојени су електроуљни радијатори, а у канцеларијама, ходнику и кухињи - касетне 1-смерне и 2-смерне јединице ВРФ система, којима ће се покривати и топлотни добици. Распоред грејно расхладних тела извршен је оптимално у односу на њихову функцију и захтеве унутрашњег уређења објекта.

Хлађење ВРФ системом

За хлађење је предвиђен систем са променљивим протоком расхладног флуида (ВРФ). На основу добијених топлотних добитака, усвојене су подплафонске унутрашње јединице ВРФ-а касетног типа са 1-смерним и 2-смерним иструјавањем ваздуха.

Све унутрашње јединице, које могу да раде независно једна од друге, везују се на једну спољну јединицу, смештену на терену уз дворишну фасаду објекта. Фреонски развод од бакарних цеви се до унутрашњих јединица води у спуштеном плафону. Цевовод од бакарних цеви мора бити изолован термоизолационим материјалом са парном браном.

Кондензна мрежа система се од унутрашњих јединица, најповољнијом трасом са падом од 1% води у спуштеном плафону и уштемана у зидове до најближих канализационих вертикала. Кондезна мрежа је на вертикалу спојена преко сифона којим се спречава продор непријатних мириса у просторије.

Хлађење СС и ТТ

У просторији за смештај телекомуникационе опреме и енергетике, предвиђен је "single" сплит систем. Усвојен је редудантни систем, два комплета у просторији, од којих је један радни а други резервни. Пребацивање рада са једне на другу јединицу врши се помоћу условног контакта за укључење унутрашњих јединица по захтеву и са повратним сигналом да је јединица оперативна и са сигналом да је јединица у грешци. Унутрашње јединице постављене су оптимално у односу на распоред опреме у просторији, а спољне јединице "single" сплит система су смештене на најближој фасади. Унутрашње јединице су цевном мрежом од бакарних цеви спојене са спољашним. Бакарни цевни развод је изолован термичком изолацијом са парном браном. Кондензна мрежа система се од унутрашњих и спољних јединица, води најповољнијом трасом са падом од 1% до спољне средине, где се низ фасаду, вођена у каналицама, спушта до 30cm изнад коте тла.

Вентилација

Из просторија гардероба, санитарних чворова као и из оставе за средства за чишћење, предвиђено је одсисавање ваздуха локалним системом преко одговарајућих дистрибутивних елемената, канала од поцинкованог лима и каналског вентилатора. Преструјавање ваздуха се врши преко врата подрезаних 2cm. Каналски вентилатор се укључује преко тајмера на сваких 15 минута са радом 10 минута.

ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК

ЛОКАЦИЈА

Четири скретничка блока се налазе дуж пруге од нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево, на прописаном растојању од колосека. Диспозиције ова 4 типска објеката су условљене њиховом функцијом и пројектованом колосечном ситуацијом.

Објекат је приземни, корисне нето површине 9.80 м2 и укупне бруто површина 14.75 м2.

ФУНКЦИЈА

Објекат је типски, пројектован за смештај и рад скретничара и састоји се од једне просторије. У објекат се приступа преко једног степеника са платоа који је у односу на коту пода објекта спуштен за 15цм. За релативне коте пода објеката 0.00, апсолутне коте се разликују у зависности од места где се типски блок налази и дате су у табелама и у графичкој документацији:

релативна кота пода	апсолутна кота

Блок1	0.00	71.65

Блок 2	0.00	72.15

Блок "Југопетрол"	0.00	71.85

Блок "Језава"	0.00	78.07

Сваки блок је постављен тако да се улаз налази на бочној страни а према колосеку је фасада са великим прозорима ради добре прегледности. На бочним фасадама се, такође, налазе прозори ради сагледавања ситуације на прузи.

КОНСТРУКЦИЈА

Објекат је квадратне основе дим. 3.84 / 3.84 м.

Основна статичка концепција је рамовска конструкција у два управна правца.

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 60цм, висине 30цм на које су ослоњени конструктивни елементи (вертикални АБ стубови 25џ25цм) и фасадни зидови зидани „Ytong“ блоком д=25цм са термичким слојем од камене вуне дебљине д=12цм. Дубина фундирања је 120цм.

Подна плоча је пливајућа армиранобетонска плоча д = 12цм.

Таваница је полумонтжна  ЛМТ д=16+4цм.

Кров је четвороводни и ослањања се на обимне зидове тј. греде.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

1. СПОЉАШЊА ОБРАДА

1.1  СПОЉНИ ЗИДОВИ

Фасадни зидови, који чине испуну АБ скелета, зидани су „Ytong“ блоком дебњине д=25цм , затим се преко поставља ПЕ фолија и термоизолационе плоче од експандираног полистирена дебљине д=12цм.

Сви спољни зидови су завршно и фасадним танкослојним малтером дебњине 0.5цм који се финално боји фасадном бојом по избору пројектанта.

1.2  КРОВНИ ПОКРИВАЧ

За кровни покривач употребљен је челични поцинковани, фабричко бојени, профилисани трапезасти лим ТР 60/175 дебљине д=0.7мм са филцом против кондензације и са свим фазонским деловима за опшивање продора , типским елементима за покривање слемена и уградњу снегобрана. Челични пластифицирани лим се поставља преко слојева крова на елементе потконструкције дате у прорачуну конструкције. Потконструкцију лименог покривача чине летве 8/5 постављене у два правца у паду према пројекту.

Хоризонтални олуци су лежећи, ширине 15 цм и израђени су од префабрикованог челичног лима, финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта. Одводњавање атмосферске воде са крова је преко хоризонталних олука са падом 1% према олучним вертикалама.

Покривање слемена и грбина, врши се типским елементима, продори вертикала и спојеви заптивају се пластичним материјалом по упутству произвођача.

Димњачки канал извести у свему по прописима и у складу са упутствима произвођача.

1.3  ФАСАДНА БРАВАРИЈА

Фасадна браварија је дата кроз спецификацију и опис уз спецификацију.

1.4 ОБРАДА СТЕПЕНИШТА

Приступни степеник са платоа, завршно је обрађен керамичким плочицама, противклизним. Исто је обрађен и под нише улазних врата. Плочице се постављају у цементном малтеру у паду.

2. УНУТРАШЊА ОБРАДА

2.1 ПОД

На претходно припремљену подлогу, полаже се висококвалитетна, противклизна ПВЦ подна облога са антифугицидним, антистатик својствима у ролнама, д=2мм. Подна облога је у класи тешко запаљивих грађевинских материјала Бфл с1, у складу са СРПС ЕН 13501-1, ватроотпорност по ДИН 4102 је Б1, у свему по стндардима и захтевима за предвиђену намену.

Облога је лепљена за подлогу помоћу Ultrabond Eco V4 Sp лепка - вишенаменски акрилни лепак у воденој дисперзији. ПВЦ је постављен са завршним варењем спојева, помоћу трака за топло варење. На спојевима са зидном површином постављен је фазонски холкер профил, висине х=10цм, под углом од 90 степени, заобљен у превоју, са завршном лајсном. Спојеви су фуговани масом за хладно варење.

2.2 ПЛАФОН

Плафон је малтерисан и финално бојен полудисперзионом бојом у тону по избору пројектанта.

3. АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА

У објекту су предвиђене термичка и хидроизолација. Својим техничким карактеристикама омогућавају прописану заштиту објекта. Типови и дебљине термичке заштите дати су у пројекту архитектонске физике.

4. ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене следеће инсталације:

- електроенергетских инсталација

- телекомуникације и сигнализација (предмет посебног пројекта)

- машинске инсталације

4.1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Напајање објекта је предвиђено посебним пројектом спољне мреже. Предвиђено је да напајање за скретничке блокове буде са контактне мреже монофазним напојним каблом.

За напајање инсталација у скретничком блоку предвиђена је уградна разводна табла, са одговарајућим бројем извода.

Инсталација је изведена кабловима типа PP00 одговарјућег пресека, који се полажу у зид испод малтера.

Инсталација прикључница је изведена каблом типа PP00-Y 3x2,5mm2, положеним у зиду, испод малтера. Прикључнице се монтирају на висину од 0,4m у односу на коту пода.

Унутар објекта је предвиђено опште и противпанично осветљење. Светиљкама се управља ручно, помоћу прекидача постављених у зид, на висину од 1,2m у односу на коту пода.

У објектима су предвиђене светиљке са LED изворима светлости, у одговарајућем степену заштите. Број, тип и распоред светиљки одређен је на основу захтеваног осветљаја и намене просторије.

Електрична инсталација осветљења у објекту је предвиђена кабловима типа PP00-Y 3х1,5mm2 постављеним у зиду испод малтера.

Напајање сплит система за климатизацију предвиђено је каблом типа PP00-Y 3x2,5mm2, постављеним у зид испод малтера. За прикључење сплит система је предвиђена монтажа прикључнице на висину cca h=2,2m.

За предметни објекат предвиђено је постављање прихватног система и постављање спуста у зиду. Уземљивач има два земљовода за спустеве, земљоводе за металне масе и главно изједначење потенцијала.

На крову се поставља мрежа проводника сагласно дефинисаном нивоу заштите и прописаним заштитним мерама. Прихватни систем чини мрежа проводника израђена од жице-алуминијум (Al) Ø8mm (S=50mm2). Алуминијум се користи као материјал који обезбеђује ефикасну, трајну заштиту (дуг животни век) Проводник прихватног система се монтира на лименом крову, кровним носачима сл.типу SON16.

Проводник спусног система се поставља на зиду са носачима SON N-NS. На спустевима је предвиђено је место мерења са елементом за раздвајање укрсни комад трака- жица сл типу KON02 и механичка заштита VЗ.

Уземљивач објекта изводи се траком од нерђајућег челика 30x3,5mm и побијањем две сонде тип Pos. Пошто земљоводи морају ићи делимично кроз влажну земљу пројектант се определио за употребу трајних материјала односно употребу траке од нерђајућег челика Rh1 Rf 30x3,5mm. За сваки мерни спој и олучну вертикалу предвиђен је по један земљовод. Олучне вертикале се спајају обујмицама на земљовод.

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:

•	уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови,

•	изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви и конструкције, а преко сабирнице за изједначење потенцијала (СИП),

•	аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом.

4.2 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Грејање

Температура у просторији у зимском режиму је усвојена према намени и пројектном задатку a у складу са примењеним стандардом и препорукама из литературе.

Укупни топлотни капацитет за грејање сваког од објеката износи 1.575 W.

Хлађење

Прорачун топлотних добитака извршен је према ASHRAE 1997 стандарду.

За грејно расхладна тела у свим објектима, предвиђен је "single" сплит систем. Унутрашње јединице постављене су оптимално у односу на распоред опреме у просторији, а спољне јединице "single" сплит система су смештене на најближој фасади. Унутрашње јединице су цевном мрежом од бакарних цеви спојене са спољашним. Бакарни цевни развод је изолован термичком изолацијом са парном браном. Кондензна мрежа система се од унутрашњих и спољних јединица, води најповољнијом трасом са падом од 1% до спољне средине, где се низ фасаду, вођена у каналицама, спушта до 30cm изнад коте тла.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Реконструкција канала 8

Првобитним Уговором о јавној набавци предвиђено је ''скраћење'' канала 8 и затрпавање оног дела постојећег канала који пролази испод будуће пруге, пошто је почетак канала непосредно узводно од трасе пруге, па је могуће његово делимично укидање.

Имајући у виду ситуацију на терену као и начин одводњавања постојећих објеката у зони градилишта на делу новопројектованог колосека у зони канала бр.8. постоји неопходност о извођењу радова на изради АБ цевастог пропуста на предметној локацији. Наведени радови нису део првобитног Уговора о јавној набавци. Неопходно је извести предметне радове како би новопројектована пруга била заштићена од прилива вода на ножицу и како се не би мењао постојећи режим вода на локацији. Без извођења ове групе радова стабилност објекта који је предмет првобитног Уговора би била угрожена те су