РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА

И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22 – 26, 11 000 Београд, Србија

телефон: +381 (11)  362-14-72

- KОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Уб – Лајковац од км 40+645.28 до км 53+ 139.91 |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 3/2014 |

На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-5/2014-18 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-02-5/2014-18, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Уб – Лајковац од км 40+645.28 до км 53+139.91

Конкурсна документација садржи:

I. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

III. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	5

IV. ИЗВОД ИЗ TEXНИЧКОГ  ОПИСА	7

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И

УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	11

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	24

VII. OБРАЗАЦ ПОНУДЕ	32

VIII. МОДЕЛ УГОВОРА	38

IX.OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	49

X. OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	50

XI. OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	52

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТ.2 ЗАКОНА	53

XIII. РЕФЕРЕНЦЕ	59

XIV. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 	72

I. O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

-  Београд, улица Немањина  број 22-26,

- ПИБ 108510088,

- Матични број 17855212.

- www.mgsi.gov.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понудa.

6. Контакт

Лицa за контакт je:

- Aна Живановић

контакт: e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs или

ana.zivanovic@mi.gov.rs и

ana.zivanovic@mgsi.gov.rs

факс: +381 (11) 3617-486

II. П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга Стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран,  деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91

Назив и ознака из општег речника: Услуге грађевинског надзора - oзнака 71520000.

Предметна јавна набавка је на период од 12 месеци у који је укључен период потребан за технички пријем објекта.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Обавезе надзорног органа који ће вршити стручни надзор:

Добављач услуга стручног надзора врши контролу испуњења уговорних обавеза извођача радова, а обухвата нарочито: контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према главном пројекту, да ли се поштује усвојена динамика извођења радова и усвојени рокови, контролу и проверу квалитета извођења радова, да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују и контролу утрошка средстава.

У оквиру садржаја рада дефинисаног претходним ставом Надзорни орган је дужан нарочито да контролише рад Извођача на изградњи објекта у смислу спровођења техничке концепције из техничке документације, да контролише квалитет уграђених материјала и радова, да снима и врши обрачун изведених радова заједно са Извођачем радова, да оцењује стручност и способност радне снаге и квалитет механизације ангажоване на извршењу радова, као и да обавља све остале послове који су у надлежности стручног надзора.

Обавеза Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор је да води кореспонденцију са Извођачем радова у вези са реализацијом Уговора, која ће се одвијати на српском и енглеском језику.

Представник Наручиоца, уз претходну сагласност Извршиоца, може у писаној форми овластити Надзорног органа да обавља и друге послове о чему ће обавестити Извођача радова.

Надзорни орган нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из Уговора о грађењу уколико за то не добије писмено одобрење представника Наручиоца.

Поред датих овлашћења која има, Надзорни орган може у случају потребе, а у сврху заштите живота, материјала и радова, издати налог Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности уз претходну сагласност представника Наручиоца. Надзорни орган ће обезбедити у оквиру својих надлежности да Извођач радова изврши његов налог.

Тако настале трошкове, представник Наручиоца ће признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност Надзорног органа, који врши стручни надзор. Износ трошкова заједнички утврђују представник Наручиоца, Надзорни орган и Извођач радова. Уколико је до опасности и последица дошло кривицом Извођача радова, сам сноси све трошкове.

Надзорни орган својим потписом на документацији која се води и контролише на градилишту, оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, стандардима, техничким прописима и Уговором о грађењу.

Надзорни орган је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију Главног пројекта на основу које се изводе радови и од представника Наручиоца правовремено затражи објашњење о недовољно јасним појединостима. Такође је дужан да правовремено затражи комплетирање техничке документације у случају да је непотпуна. Надзорни орган је дужан да проучи Уговор о извођењу радова који су закључили Наручилац и Извођач радова на градњи објекта и да се стара о његовом извршењу.

Представник Наручиоца има право да, по потреби и уз одобрење техничке контроле, мења техничку документацију на основу које се изводе радови у циљу осигурања исправности техничких решења и смањења трошкова грађења.

Надзорни орган нема право да мења техничку документацију али може предложити представнику Наручиоца измене и допуне техничке документације ако се на тај начин добије технички боље решење, или се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

2. Представник Наручиоца

Наручилац именује представника Наручиоца (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26, Београд) и даје му сва права да делују у име Наручиоца.

Надзорни орган се обавезује да представнику Наручиоца обезбеди учешће у комплетној коресподенцији коју Надзорни орган води са било којом страном укљученом у процес изградње без временског одлагања као и да га благовремено обавести о свим планираним активностима и обезбеди му присуство свим састанцима.

Под дужностима Надзорног органа који ће вршити стручни надзор подразумева се и извршење следећих послова:

- да обавља стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,  81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора («Службени гласник РС» бр. 7/10) и осталим позитивним прописима који регулишу предметну област;

- свакодневно врши контролу извођења радова од припремних радова до завршетка градње и обухвата све фазе грађења;

- врши контролу и проверу да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;

- да проверава квалитет уграђеног материјала, и да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;

- уколико при изградњи настане потреба да Извођач радова изврши вишкове, непредвиђене или накнадне радове по захтеву Наручиоца, Надзорни орган је у обавези да испита неопходност тих радова као и да провери количине и прегледа анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и  достави свој предлог ради коначног усвајања од стране представника Наручиоца. Извршилац ће их признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност представника Наручиоца;

- контролише и оверава грађевински дневник и грађевинску књигу;

- без одлагања прегледа радове који се касније не могу контролисати у погледу количина и квалитета, а податке о одобреним предметним радовима уноси у грађевински дневник и грађевинску књигу;

- прегледа и даје своје мишљење на динамички план извођења радова, ради његовог усвајања од стране Наручиоца.

- одговара Извођачу радова по његовим поднетим захтевима, а уз сагласност представника Наручиоца уколико захтеви Извођача радова имају утицаја на уговорену цену или рок;

- припрема месечне Извештаје о напредовању радова, заједно са Извођачем, и доставља представнику Наручиоца до 5–ог у одговарајућем месецу за претходни месец. Извештавање ће се наставити све док Извођач не заврши све радове за које се зна да су незавршени до датума завршетка радова;

- контролише и оверава ситуације Извођача радова и доставља их представнику Наручиоца на одобрење;

- присуствује раду Комисије за технички преглед изведених радова;

- након завршетка извођења свих радова, учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова;

- врши стручни надзор над радовима и отклањању недостатака који су констатовани у записнику Комисије за технички преглед радова;

- у току гарантног периода дужан је да најмање два пута годишње обиђе објекат у циљу утврђивања евентуалних недостатака и саставља извештај о прегледу који доставља крајњем кориснику. Пре истека гарантног рока, обавезан је са представником Наручиоца и Извођачем радова обићи објекат и сачинити извештај о стању објекта;

- сарађује у раду са представницима  органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом;

- учествује у раду Комисије за решавање спорова, уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Уговора о  извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91;

- учествује у Арбитражи уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Уговора о  извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91

- по завршетку извођења радова обавеза је Извршиоца да  изврши предају документације о извршеним контролним испитивањима и другу документацију представнику Наручиоца;

- према указаној потреби, а на основу сагласности представника Наручиоца вршилац стручног надзора је овлашћен да обустави радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике;

- да обавља проверу примене прописа, стандарда и техничких прописа;

- да врши контролу примене мера заштите животне средине и контролу примене мера заштите на раду и безбедности саобраћаја.

3. Технички преглед и примопредаја објекта

После завршетка радова, обавља се технички преглед изведеног објекта. Технички преглед обавља комисија коју именује орган управе надлежан за ове послове.

Представници Надзорног органа који су вршили и стручни надзор над изградњом објекта дужни су да присуствују техничком прегледу, прегледају документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пруже потребну помоћ.

IV. ИЗВОД ИЗ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА

- Општи подаци

Цела деоница аутопута Уб-Лајковац пролази кроз равничарско брежуљкасти терен.

Почетак деонице 4, Уб-Лајковац, која припада сектору I аутопута Београд - Јужни Јадран, је на км 40+645.28, где се завршава деоница 3, сектора I, (деоница Oбреновац - Уб). Завршетак деонице је на км 53+139.91, тако да дужина деонице износи 12 494.63 м.

Траса почиње са хоризонталном кривином Р=1275 м. Зауставна трака, прати попречни нагиб коловоза и у кривинама минималног радијуса хоризонталне кривине, на целој дужини аутопута Е-763 од Београда до Пожеге.

На овој деоници 4, Сектора I, од км 40+645.28км до км 53+139.91, пројектовано је укупно шест кривина са полупречницима у распону од 1275м до 1700м и одговарајућим прелазним кривинама. Осовина аутопута је пројектована по средини разделног појаса, ширине 4.0 м. на целој дужини деонице.

Службени пролази су пројектовани на следећим стационажама:

- Петља УБ............................км 39+450 (претходна деоница)

км 42+875

км 45+575

км 48+575

км 50+575

- петља Лајковац..................км 52+737.40

Нивелета аутопута је на целој деоници са благим успонима и падовима. Највећи нагиб нивелете износи 2.5%, где се са брежуљкастог терена нивелета спушта ка долини реке  Кладнице.

Нормални попречни профил представља типско решење у стандардним теренским и стандардним саобраћајним условима. На основу прогнозираног саобраћајног оптерећења, структуре саобраћаја, ранга пута и усвојене рачунске брзине (Vр=120 км/h) усвојен је геометријски  попречни профил аутопута са два одвојена коловоза:

| - вознетраке 4 x 3.75 м | 15.00 м |
| --- | --- |
| - зауставна трака2 x 2.50 м | 5.00 м |
| - ивичне траке 2 x (0.50 м + 0.20 м) = | 1.40 м |
| - банкине 2 x 1.50 м = | 3.00 м |
| - разделна трака | 4.00 м |
| укупна ширина | 28.40 м |

Радијуси вертикалних кривина пројектовани на овој деоници, су од 15000м и до 50000м. На крају ове деонице, је пројектована "петља" Лајковац на укрштају са магистралним путем М-4.

На км 46+450.00 пројектовано је обострано паркиралиште типа П-1.

- Објекти

На траси аутопута пројектована су четири моста - вијадукта, два подвожњака и један плочаст пропуст. На денивелисаној раскрсници ''Лајковац'' пројектована су три надвожњака и још три надвожњака на локалним путевима чија траса се укршта са аутопутем. Дакле, овај пројекат обухвата 13 објеката.

Осовину аутопута образују кривине великих радијуса, међусобно повезане прелазним кривинама и деловима који су у правцу. Нивелета је умирена.

Траса аутопута нема великих природних или вештачких препрека, али премошћује велике долине, што је и условило пројектовање два велика вијадукта.

На овој деоници траса аутопута, укршта се са рекама Кладницом и Рукладом, као и са два мања потока Кременац и Безимени поток. Поред ових природних препрека траса аутопута укршта се и са магистралним путем М-5, са три локална и два некатегорисана пута као и са железничком пругом Београд – Бар, и са обилазницом око Лајковца.

Укрштаји са другим саобраћајницама одвијају се у два нивоа преко надвожњака и подвожњака. Саобраћајница денивелисане раскрснице ''Лајковац'', налази се на крају ове деонице, а у њеном саставу су три надвожњака, преко аутопута, обилазнице око ''Лајковца'' и преко железничке пруге Београд – Бар.

Осовина са стационажама води се средином разделног појаса ширине 4m, док је ширина коловоза 10,70m. Нивелете обе траке дате су по унутрашњим ивицама коловоза. Цела саобраћајница са објектима изводи се у једној фази градње.

У циљу унификације и рационализације извођења радова тежило се избору типских објеката, од монтажних елемената, где год је то било могуће на аутопуту, али и на осталим путевима који се са њим укрштају. Од монтажних претходнонапрегнутих монтажних носача, су вишераспонски објекти, и то:

- 4 моста - вијадукта у трупу аутопута, са носачима дужине 34 m

- 3 надвожњака локалних путева, који се укрштају са аутопутем,  са носачима дужине 24 m, и

- 1 надвожњак преко пруге који је у саставу саобраћајнице денивелисаног укрштаја ''Лајковац'' са аутопутем, чији носачи су дужине 43 m и 33 m

Остали објекти су ливени на лицу места са коловозним пуним плочама:

- 2 подвожњака у трупу аутопута, једног распона  дужине 15 m

- 2 надвожњака који су у саставу саобраћајнице денивелисаног укрштаја''Лајковац'' са аутопутем, са по пет распона дужине 18 - 20 m

- 1 плочаст пропуст облика затвореног оквира распона 5,7 m.

- Коловозна конструкција

На овој деоници аутопута усвојена је јединствена коловозна конструкција, мешовитог типа. Пројектно решење коловозне конструкције је следеће:

- Коловозна конструкција возне траке:

хабајући слој  СМА  0/11..............……………………………………………….4.0 цм.

горња носећа подлога БНС 22сА.....................................….………………........6.0 цм.

горња носећа подлога БНС 22сА.....................................….………………........7.0 цм.

носећи слој од цементом стабил. каменог агрегата 0/31 мм.............…...........20.0 цм.

доња подлога, дробљени камен 0/31 мм.............………………………...… ....20.0 цм.

постељица : песковит шљунак или дробљени камени агргат  ………….........30.0 цм.

- Коловозна конструкција на  зауставној траци

хабајући слој  АБ  11с..............………………………………………....……….4.0 цм.

горња носећа подлога БНС 22сА.....................................….……………….......6.0 цм.

Дробљени камен 0/31 мм.....................................................................................27.0 цм.

Дробљени камен 0/31 мм  ..................................................................................20.0 цм.

постељица : песковит шљунак или  камена дробина        ..............………….30.0 цм.

Посебно су предвиђене коловозне конструкције за следеће случајеве (детаљи дати у Главном пројекту):

- Коловозна конструкција на навозима локалних путева

- Коловозна конструкција локалних путева

- Коловозна конструкција на пољским и некатегорисаним путевима

- Коловозна конструкција на крацима "петље"Лајковац

- Коловозна конструкција на наплатним станицама денивелисане раскрснице, и на паркинзима за тешка тертна возила

- Коловозна конструкција на проширењу државног пута I реда М-4, у зонираскрснице

- Коловозна конструкција на делу обилазнице око Лајковца:

- Коловозна конструкција на вези локалног пута (садашњег М-4, на обилазницу око Лајковца

- Коловозна конструкција на објектима

- Пресечно стање радова са 30.4.2014.год.

|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ОСНОВНИ УГОВОР + ДОДАТНИ РАДОВИ | УГОВОРЕНО | УКУПНО ИЗВЕДЕНО | ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ | 2,119,760,540.27 | 992.066.658,15 | 46,80% |
| 2 | ОДВОДЊАВАЊЕ | 316,234,341.02 | 147.286.329,42 | 46,58% |
| 3 | ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ (РЕГУЛАЦИЈЕ ВОДОТОКОВА) | 98,764,618.17 | 48.910.329,53 | 49,52% |
| 4 | МОСТОВИ | 3,776,757,899.66 | 3.370.996.142,69 | 89,26% |
| 5 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЗАШТИТНИ ЗИДОВИ) | 117,719,877.06 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКА И СЕРВИСНА ОПРЕМА ПУТА | 365,866,064.58 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА | 119,776,926.85 | 70.224.047,22 | 58,63% |
| 8 | ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА | 71,256,038.81 | 7.421.979,70 | 10,42% |
| 9 | УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА | 58,630,464.66 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | 24,250,000.00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ | 12,529,500.00 | 0,00 | 0,00% |
|  | УКУПНО | 7,081,546,271.07 | 4.636.905.486,72 | 65,48% |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

V-1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3.	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

| Доказ за правно лице: | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; |
| Доказ за физичко лице: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова; |
| Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |

4.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5.	да има важеће решење надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

| Доказ за правно лице: | - Доставити важећа решења у фотокопији: - Решење о испуњености услова за израду техничке документације - пројекти саобраћајница - (П131Г2); - Решење о испуњености услова за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације - (П131С1); - Решење о испуњености услова за израду пројеката грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) – (П132Г1); - Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 18/10) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат; - и /или - Решење о испуњености услова за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе – (И131Г2); - Решење о испуњености услова за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) – (И132Г1); - Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 18/10) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

6. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

V-2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. Закона)

5. Додатни услови

5.1. Финансијски и пословни капацитет

5.1.1. Финансијски капацитет

Право на учешће у поступку има Понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом  – да је Понуђач имао позитивно пословање у 3 (три) обрачунске године (2012, 2011. и 2010.) и укупни приход у вредности не мањој од 200.000.000,00 РСД (словима: двестотинемилионадинара) за 3 (три) обрачунске године (2012, 2011. и 2010.)

| Доказ за правно лице: | Биланс стања и успеха за 3 (три) обрачунске године са мишљењем овлашћеног ревизора за (2012, 2011. и 2010. годину). Понуђачи који немају обавезу екстерне ревизије у складу са Законом, дужни су да доставе потписану и оверену изјаву да не подлежу ревизији. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2012, 2011. и 2010. годину. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2012, 2011. и 2010. годину. |

5.1.5. Пословни капацитет

- Остварени пословни приход из делатности која је предмет јавне набавке - вршење услуга стручног надзора у износу од минимум 40.000.000,00 динара (словима: четрдесетмилиона динара) без ПДВ-а по години, за последње 3 (три) године (2013, 2012. и 2011.) на пословима путне инфраструктуре (изградња и/или реконструкција и/или рехабилитација и/или одржавање) на државним путевима. Уколико је понуђач учествовао у вршењу услуга стручног надзора као подизвођач тај доказ се неће узимати у обзир. Уколико је понуђач учествовао у вршењу услуга стручног надзора као члан групе понуђача, као доказ ће се узети проценат финансијског учешћа у послу који је дефинисан споразумом о заједничком наступу.

| Доказ за правно лице: | Окончане, обрачунске ситуације или рачуни оверени и потписани од стране Наручиоца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Право на учешће у поступку има Понуђач који располаже неопходним пословним капацитетом - да има минимим два закључена уговора о стручном надзору на изградњи аутопутева и државних путева у последњих пет година (2013., 2012., 2011., 2010. и 2009.)  минималне укупне дужине 15 км и минималне укупне вредности од 30.000.000,00 дин (словима: тридесетмилионадинара) без ПДВ-а.

Напомена: Оба услова морају бити испуњена

| Доказ за правно лице: | - Фотокопија уговора на основу којег се може утврдити предмет уговора, тражена дужина пута и вредност. - Потврде Наручиоца (са контакт детаљима), потписане од овлашћеног лица и оверене печатом, o пруженим услугама стручног надзора, укључујући следеће информације: назив и адреса Наручиоца, назив и седиште понуђача, облик наступања за услуге за које се издаје Потврда, да су пружене услуге вршене квалитетно и у уговореном року, врста услуге, уговорена вредност, бр. и датум уговора, потпис овлашћеног лица и печат Наручиоца. У случају заједничке понуде обавезно унети % учешћа у извршењу уговорених обавеза члана или овлашћеног члана групе понуђача коме се потврда издаје. Уколико је Понуђач учествовао у вршењу стручног надзора као подизвођач, референце се неће узимати у обзир. Напомена: Уколико референца проистиче из заједничког наступа сваком члану групе понуђача ће се признавати процентуално учешће дужине и вредности према дефинисаном условима из споразума о заједничком наступу. Приложити споразум о заједничком наступу. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

5.5. Технички и кадровски капацитет

5.5.1. Технички капацитет

Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом:

- да понуђач поседује 14 рачунара са инсталираним лиценцираним „Software“-ом који подржава формате DWG, PPT, DOC, XLS

- да поседује важећи сертификат квалитета ISО 9001.

- да понуђач има у власништву или по другом правном основу:

- aкредитовану лабораторију за геомеханику,

- акредитовану лабораторију за бетон и везива,

- акредитовану лабораторију за асфалт и угљоводинична везива,

- акредитовану лабораторију за камен и камене агрегате и

- геодетску опрему и то: 1 GPS пријемник, 1 тотална станица и 1 дигитални нивелир.

- Возила  на располагању за сваког члана тима за управљање пројектом, тим за вршење стручног надзора на деоници Уб - Лајковац, тако да по захтеву Наручиоца може да изврши сваки ванредни преглед или обилазак локације, сам или са представником Наручиоца. (12 возила старости до 5 година).

| Доказ за правно лице: | Фотокопије рачуна за 14 рачунара, фотокопијама лиценци за тражене програмске пакете или овлашћеног продавца или купопродајни уговор или уговор о закупу. Важећи сертификат квалитета ISО 9001. Доказ о власништву или другом начину поседовања, за акредитоване лабораторије представља копија важећих сертификата о акредитацији издата од стране Акредитационог тела Србије којим се потврђује да је понуђач акредитован. За геодетску опрему извод из пописне листе не старију од две године или картице основних средстава, потписане од стране овлашћеног лица, или уговор о набавци ако је опрема набављена у текућој години за геодетску опрему. Фотокопија важећих саобраћајних дозвола за путничка возила и одштампане слике у боји регистрационе налепнице на возилу као доказ да је возило регистровано. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

5.5.5. Кадровски капацитет

- да понуђач има минимално 30 запослених који се баве услугама које су предмет ове јавне набавке, од којих минимално 12 дипломираних инжењера;

- да има запослене са квалификацијама наведеним у табелама:

А) Тим за управљање пројектом,

Б) Тим за вршење стручног надзора на деоници  Уб - Лајковац,

| Доказ за правно лице: | Фотокопија радне књижице и потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А), или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Услов: Право на учешће у поступку има Понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом за вршење услуга Стручног надзора који је предмет Јавне набавке:

А) Тим за управљање пројектом,

Б) Тим за вршење стручног надзора на деоници Уб - Лајковац

Да сви запослени наведени у табелама морају да имају искуства у складу са захтевима наведеним за одговарајућу позицију, што доказују радном биографијом са навођењем одговарајућих референци и осталим траженим доказима који су наведени у табелама.

А) Тим за управљање пројектом:

| Р. бр. | Назив | Број извршилаца | Опис позиције и квалификације | Докази |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шеф надзора деонице Уб - Лајковaц | 1 | Дипломирани грађевински инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 315 или 312 или 415 или 412 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце |
|  |  |  | Минимум 15 година искуства у надзору |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
|  |  |  | Искуство у надзору на мин 1 пројектy као руководилац /главни надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева | Потврде Наручилаца о извршеним пословима као руководилац /главни надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева и решења о именовању (мин једна референца) |
|  |  |  | Искуство у надзору на мин 1 пројекту као одговорни надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева | Потврде Наручилаца о извршеним пословима као одговорни надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева и решења о именовању (мин једна референца) |
| 2 | Надзорни орган за геодезију – руководилац геодетских радова | 1 | Дипломирани инжењер геодезије | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 372 или 471 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 10 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
| 3 | Стручњак – надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему | 1 | Дипломирани саобраћајни инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 370 или 470 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце |
|  |  |  | Минимум 5 година искуства у надзору |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
|  |  |  | Искуство у надзору на мин 2 пројекта као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe/ одржавања путева/саобраћајница | Потврде Наручилаца о извршеним пословима као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe/одржавања путева/саобраћајница и решења о именовању (мин две референце) |
| 4 | Координатор за извођење радова | 1 | Дипломирани грађевински инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 415 или 412 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • уверење о положеном стручном испиту за координатора за извођење радова |
|  |  |  | Минимум 5 година искуства у надзору |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
|  |  |  | Искуство у надзору на мин 2 пројекта као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe/одржавања путева/саобраћајница | Потврде Наручилаца о извршеним пословима као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe/ одржавања путева/саобраћајница и решења о именовању (мин две референце) |
| 5 | Технички секретар/администратор | 1 | VII степен стручне спреме | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); |
|  |  |  | Минимум 5 година професионалног искуства на административним пословима |  |

Б) Тим за вршење стручног надзора на деоници  Уб - Лајковац:

| Р.бр. | Назив | Број извршилаца | Опис позиције и квалификације | Докази |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надзорни орган за трасу | 1 | Дипломирани грађевински инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); • Лиценца бр. 315 или 312 или 415 или 412 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце |
|  |  |  | Минимум 15 година искуства у надзору |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
|  |  |  | Искуство у надзору на мин 1 пројекту као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева | Потврде Наручилаца о извршеним пословима као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева и решења о именовању (мин једна референца) |
| 2 | Надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције | 1 | Дипломирани грађевински инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр.310 или 312 или 410 или 412 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце |
|  |  |  | Минимум 15 година искуства у надзору |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
|  |  |  | Искуство у надзору на мин 1 пројекту као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева | Потврде Наручилаца о извршеним пословима као надзорни орган, изградњe/ реконструкцијe/ рехабилитацијe државних путева и решења о именовању (мин једна референца) |
| 3 | Надзорни орган за хидротехнику | 1 | Дипломирани грађевински инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 314 или 414 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 5 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
| 4 | Надзорни орган за геомеханику | 1 | Дипломирани грађевински инжењер или дипломирани инжењер геологије | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 391 или 491 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 10 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
| 5 | Стручњак за контролу квалитета бетона | 1 | Дипломирани грађевински инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 315 или 312 или 310 или 415 или 412 или 410 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 10 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
| 6 | Стручњак за контролу квалитета асфалта | 1 | Дипломирани грађевински инжењер | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 315 или 312 или 310 или 415 или 412 или 410 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 10 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
| 7 | Надзорни орган за електроинсталације | 1 | Дипломирани инжењер електротехнике | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 350 или 450 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 5 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
| 8 | Надзорни орган за инсталације телекомуникација | 1 | Дипломирани инжењер електротехнике | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр.353 или 453 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 5 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |
| 9 | Надзорни орган за радове хортикултуре | 1 | Дипл. инж. шумарства | • радна биографија; • уговор о раду са понуђачем за наведено лице или уговор о делу и радном ангажовању; • фотокопија радне књижице; • потврда о поднетој пријави-одјави осигурања (М-3А); Лиценца бр. 373 или 473 и потврда ИКС о важењу захтеване лиценце • Потврде Наручилаца о извршеним пословима |
|  |  |  | Минимум 5 година професионалног искуства |  |
|  |  |  | Важећа лиценца |  |

Доказ:

- Изјава о обавези именовања лица којима доказују одговарајући кадровски капацитет, за одговорне вршиоце стручног надзора (текст изјаве дат на страни 72) која мора да буде дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму фирме, потписана од стране овлашћеног лица, оверена и која мора да садржи клаузулу о обавези именовања одговорних вршиоца стручног надзора на дан закључења уговора о јавној набавци.

V-3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити подизвођачу, а који не може бити већи од 30% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач  ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачке 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 30% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених услова понуђач је дужан доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача о висини процента учешћа подизвођача |
| --- | --- |

V-4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

VI. УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора да садржи све податке наведене у садржају, на страни 2 конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезaма сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписују сви чланови групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају „Образац подаци о понуђачу“ се не попуњава.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Писарница Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22–26, 11 000 Београд, Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91. ЈН бр 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”, за коју се понуда подноси, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25. јула. 2014. године  до 12 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити 25. јула у 13,00 часова, у пословним просторијама наручиоца у Немањина 22-26, VIII спрат, канцеларија број 9.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу доспећа.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Писарница Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22–26, 11 000 Београд, Србија, са назнаком:

,,Измена понуде за јавну набавку стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91. ЈН бр 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91. ЈН бр 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91. ЈН бр 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна  понуде за јавну набавку стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91. ЈН бр 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.	Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У обрасцу изјаве (страна 33), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 30 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезaма сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;

7)   навести проценат учешћа чланова групе у извршењу услуга.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Предвиђени начин плаћања је аванс у висини од 15% понуђене цене, а рок  плаћања је до 45 дана од овере рачуна – ситуације добављача. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

10. ВАЛУТА

Понуђач је дужан да у понуди наведе цену у динарима РСД без ПДВ-а.

Јединичне цене  морају се дати за све позиције у Обрасцу 2 Структуре цена. Уколико понуда не садржи цене за све позиције, сматраће се неприхватљивом.

11. ПOДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у  Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања, борачка и социјална питања

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком важности до истека важности понуде, односно 90 дана од датума отварања понуда, у износу од  10% укупно понуђене цене (са ПДВ) из обрасца понуде, којом се банка обавезује да ће Наручиоцу исплатити наведени износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је:

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца,

- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде,

- понуђач у року од три дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, није доставио оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија,

- понуђач није доставио или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарска гаранција за добро извршење посла.

Прихватљива је банкарска гаранција банке односно од оснивача наведених банака која се налази међу првих десет банака према критеријуму укупне активе у последњем, објављеном извештају Народне банке Србије, који се односи на  банкарски сектор у Србији (објављеном на интернет презентацији Народне банке Србије). Банкарска гаранција ће се сматрати неприхватљивом уколико не садржи све предходне наведене елементе и /или је издата од стране банке која се не налази међу првих десет у извештају Народне банке Србије.

Уколико Понуђач не достави прихватљиву банкарску гаранцију за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напред наведена банкарска гаранција мора гласити на име групе понуђача, уколико понуду заједнички подноси група понуђача.

Изабраном понуђачу, банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Банкарске гаранције ће бити враћене свим Понуђачима по закључењу уговора са изабраним Понуђачем.

12.2. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса

Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса на укупан износ аванса (са ПДВ-ом), која ће имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и мора да гласи на укупан износ аванса (са ПДВ-ом), са роком важности од 12 месеци од дана издавања банкарске гаранције, са обавезом продужења, сукцесивно и у континуитету, годишње до рока важења уговора.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања која ће бити издата, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од дефинисаног износа аванса.

Прихватљиво је писмо о намерама банке односно од оснивача банака за издавање банкарске гаранције банке односно од оснивача банака која се налази међу првих десет банка према критеријуму укупне активе у последњем, објављеном извештају Народне банке Србије који се односи на банкарски сектор у Србији (објављеном на интернет презентацији Народне банке Србије). Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи све претходно наведене елементе и /или је издата од стране банке односно од оснивача банака које се не налазе међу првих десет у извештају Народне банке Србије.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса ће се сматрати неприхватљивом уколико не садржи све претходно наведене елементе и /или је издата од стране банке кој се не налаз међу првих десет у извештају Народне банке Србије.

Уколико Понуђач не достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за авансно плаћање, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако у току реализације уговора, уговорне стране споразумно промене рокове за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције, о трошку добављача.

Напред наведено писмо о намерама банке мора гласити на име групе понуђача, уколико понуду заједнички подноси група понуђача.

12.3. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла

Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% укупне вредности понуде која ће имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и бити са роком важности од 12 месеци од дана издавања банкарске гаранције, са обавезом продужења, сукцесивно и у континуитету, годишње до рока важења уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла, која ће бити издата, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ уговорене вредности услуга.

Прихватљиво је писмо о намерама банке односно од оснивача банака за издавање банкарске гаранције банке, односно од оснивача банака која се налази међу првих десет банка према критеријуму укупне активе у последњем, објављеном извештају Народне банке Србије који се односи на банкарски сектор у Србији (објављеном на интернет презентацији Народне банке Србије). Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи све претходно наведене елементе и /или је издата од стране банке односно од оснивача банака која се не налази међу првих десет у извештају Народне банке Србије.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла ће се сматрати неприхватљивим уколико не садржи све претходно наведене елементе и/или је издата од стране банке која се не налази међу првих десет у извештају Народне банке Србије.

Уколико Понуђач не достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако се у току реализације уговора, уговорне стране споразумно промене рокове за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције, о трошку добављача.

Напред наведено писмо о намерама банке мора гласити на име групе понуђача, уколико понуду заједнички подноси група понуђача.

12.4. Реализација средства финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не испуњава обавезе из поступка јавне набавке и уговорне обавезе.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ОСИГУРАЊЕ

Добављач је дужан да о свом трошку осигура од последица несрећног случаја сва лица ангажована на овом послу ради пружања услуга стручног надзора, на рок од 1 (једне) године од дана закључења Уговора са обавезом продужења полисе осигурања сукцесивно – годишње до краја рока важења Уговора.

Добављач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора  достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања из става 1. овог члана, као и нове полисе осигурања радника од несрећног случаја (сукцесивно – годишње) које замењују истекле полисе , све до краја рока важења Уговора.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Уколико је Понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном документацијом, може га тражити од Наручиоца, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, путем e-mail-a на адресу ana.zivanovic@mi.gov.rs.

Није дозвољено тражење информација телефоном.

Наручилац не одговара за тачност информација које буду добијене од запослених у Министарству грађевинарства и урбанизма, телефонским путем.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.mgsi.gov.rs

Сви остали понуђачи који се не обрате директно Наручиоцу (захтевом) су у обавези да редовно прате све објаве на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, у складу са чланом  63. Закона о јавним набавкама, све евентуалне измене или допуне конкурсне документације (у року предвиђеном за подношење понуда) без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац  је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

16. ДOДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

18. ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди нижу цену за позицију 6 (Образац структуре цене) за једног извршиоца.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде  достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ, дат је  на страни 53 конкурсне документације).

20. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

21.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Конкурсној комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs, ana.zivanovic@mgsi.gov.rs и ana.zivanovic@mi.gov.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од  2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од десет дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, а може и пре истека наведеног рока, ако су испуњени услови из члана 112. став 2. Закона о јавним набавкама.

23. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Ирена Поповић, телефон број  +381 (11) 363-16-21.

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде и конкурсне документације за набавку услуга Стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран,  деоница: Уб - Лајковац , од км 40+645.28 до км 53+139.91, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА УСЛУГА ИЗНОСИ

_________________________________динара, без ПДВ-а.

(уписати)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

___________________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

Понуђене јединичне цене и укупна понуђена цена обухватају све трошкове за радну снагу, опрему за контролу квалитета, осталу неопходну опрему и материјале, трошкови транспорта, трошкови смештаја и исхране, комуникације, доходак, трошкови за припремне радове, режију, банкарске гаранције, осигурање, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите на раду у време вршења стручног надзора, који се изводе у време реализације уговора о стручном надзору, трошкове особља који служе као подршка у седишту Стручног надзора прековремени рад и сви други трошкови извршиоца за реализацију уговорених обавеза.

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити

поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћани назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

МОДЕЛ УГОВОРА

У моделу уговора Понуђач попуњава само име Понуђача, седиште и заступника и

То само на првој страни модела уговора.

Модел уговора Понуђач мора да парафира и овери печатом све стране и овери печатом и потпише на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе модела уговора. Додавање текста од стране Понуђача није дозвољено.

Наручилац задржава право исправке техничких грешака у моделу уговора, пре његовог закључења, уз сагласност понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија.

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Београд, Немањина 22-26 |  |  |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број: 17855212, које заступа Проф. др Зорана Михајловић, министар (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. 3. | „Коридори Србије д.о.о. Београд са седиштем у Београду, улица Краља Петра бр. 21, ПИБ: 105940792, Матични број: 20498153 кога заступа Дмитар Ђуровић, директор, директор (у даљем тексту: Корисник) ___________________________________________________ са седиштем у__________________, улица____________________, ПИБ________________________, матични број_____________ кога заступа ____________________________________________ директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор |
| --- | --- |

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама  („Сл.гласник РС“, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-5/2014-18 од 12.05.2014. године спровео отворени поступак јавне набавке;

- да је Понуђач дана __.__.2014. године, доставио понуду, заведену код Наручиоца под бр. __________ од __.__. 2014. године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део Уговора и само се тако може тумачити;

- да је Наручилац, на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. __________ од __.__.2014. године Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора и прихватио понуду Понуђа бр. ___________ од __.__.2014. године и изабрао Добављача за набавку услуга из спроведеног поступка јавне набавке;

- да су средства за предметну јавну набавку обезбеђена о Закону о буџету Републике Србије, за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 110/2013) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве („Службени гласник РС“ бр. 46/14) у разделу 56 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, функција 450 – Саобраћај, економска класификација 551  - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана.

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91  у свему према техничким карактеристикама дефинисаним у делу техничке спецификације које су  саставни део уговора.

- УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да су уговорене јединичне цене у свему у складу са јединичним ценама датим у понуди, која је прилог овог уговора, тако да гласе:

| Р. број | Опис позиције | Број извршилаца | Процењен број месеци* | Износ нето накнаде / 1 месец (без ПДВ) за једног извршиоца | Укупна нето накнада за планирани период ангажовања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д | Ђ=Д x В x Г |
| А) Тим за управљање пројектом |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеф надзора деонице Уб - Лајковц | 1 | 12 |  |  |
| 2 | Надзорни орган за геодезију – руководилац геодетских радова | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Стручњак – надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему | 1 | 6 |  |  |
| 4 | Координатор за извођење радова | 1 | 12 |  |  |
| 5 | Технички секретар/администратор | 1 | 12 |  |  |
| Б) Тим за вршење стручног надзора на деоници Уб - Лајковац |  |  |  |  |  |
| 6 | Надзорни орган за трасу | 1 | 12 |  |  |
| 7 | Надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције | 1 | 12 |  |  |
| 8 | Надзорни орган за хидротехнику | 1 | 12 |  |  |
| 9 | Надзорни орган за геомеханику | 1 | 12 |  |  |
| 10 | Стручњак за контролу квалитета бетона | 1 | 12 |  |  |
| 11 | Надзорни орган за електроинсталације | 1 | 12 |  |  |
| 12 | Надзорни орган за инсталације телекомуникација | 1 | 12 |  |  |
| 13 | Надзорни орган за хортикултуру | 1 | 2 |  |  |

Укупна уговорена цена без пореза на додату вредност (без ПДВ) износи____________________РСД (словима: ____________________________________ ______________________________________динара).

Укупна уговорена цена са порезом на додату вредност (са ПДВ)                                   износи____________________РСД, словима: _____________________________________ __________________________ динара).

Обрачун пореза на додату вредност биће извршен у складу са важећим законским прописима у моменту настанка пореске обавезе.

Члан 3.

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора  обухвата све трошкове за радну снагу, опрему за контролу квалитета, осталу неопходну опрему и материјале, трошкови транспорта, трошкови смештаја и исхране, комуникације, доходак, трошкови за припремне радове, режију, банкарске гаранције, осигурање, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите на раду у време вршења стручног надзора који се изводе у време реализације уговора о стручно техничком надзору, трошкове особља који служе као подршка у седишту Добављача, а који нису дати у члану 2. овог Уговора, прековремени рад и сви други трошкови извршиоца за реализацију уговорених обавеза.

Уговорене јединичне цене и укупна уговорена цена су непромењиве до краја реализације уговора.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац.

Наручилац ће исплате Добављачу вршити на основу захтева за уплату аванса, привремених месечних ситуација и окончане ситуације.

Исплате ће се вршити на рачун Добављача наведен у испостављеној ситуацији.

Уколико  je Добављач група извршилаца, сва плаћања се врше на рачун овлашћеног представника извршилаца.

Цену за услуге из члана 2 овог Уговора Наручилац ће исплатити Добављачу на следећи начин:

A) авансно 15 % oд укупно уговорене цене са ПДВ из члана 2 овог Уговора, износ од __________________РСД    (словима:____________________________________), а у року од 10 дана од дана када Добављач достави Наручиоцу:

- захтев за уплату аванса у шест истоветних примерака,

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања из члана 19. овог Уговора,

- банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 20. овог Уговора.

Б) 85 % од укупно уговорене цене са ПДВ на основу испостављених привремених и окончане ситуације које Добављач испоставља за извршене услуге у време извођења радова извођача.

Стварна вредност уговора биће утврђена на основу испостављених привремених и окончане ситуације у складу са стварним ангажовањем Добављача

Стварна вредност без обрачунатог пореза на додату вредност не може бити већа од укупне уговорене цене из члана 2 став 2. овог уговора.

Члан 5.

Повраћај аванса вршиће се умањењем износа у привременим ситуцијама, у проценту од 15% вредности привремене ситуације.

Аванс се мора оправдати најкaсније са последњом привременом ситуацијом испостављеном за извршене услуге.

У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Добављачу вратити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања из члана 19. овог Уговора.

Члан 6.

Привремене ситуације и окончана ситуација ће бити испостављне у складу са чланом 4. став 1. под Б) овог Уговора.

Привремене ситуације Добављач  подноси Наручиоцу до 5-тог у месецу за претходни месец.

Привремене ситуације Добављач испостаља у динарима и доставља у 6 (шест) примерака (на српском језику) са потребним прилозима из става 9 овог члана Уговора.

Наручилац ће вредност извршених услуга обрачунатих у привременој ситуацији, исплатити путем месечних ситуација са роком исплате од највише 45 дана, од дана испостављања уредне и комплетне ситуације.

Плаћање у привременим ситуацијама и окончаној ситуацији ће се  вршиће се на основу стварног броја дана ангажовања у месецу за сваког извршиоца понаособ. Под појмом месец подразумева се 30 дана ангажовања лица или тима.

Исплата  за период краћи од месец дана вршиће се на основу броја календарских дана ( један дан једнак је 1/30 делу месеца).

Особље Добављача по основу овог уговора нема право на накнаду у случају одсуства због боловања или годишњег одмора.

Добављач је  дужан  да до 5-ог у месецу за наредни месец достави писаним путем овлашћеном представнику Наручиоца листу потребних извршилаца у складу са динамиком извођења радова за ангажовање у наредном месецу на сагласност и оверу  од  стране представника Наручиоцу, која  се доставља уз привреме и окончану ситуацију.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију које доставља у штампаном и електронском формату (ЦД) Добављач је обавезан да достави Наручиоцу:

- динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији;

- појединачне листове, за месец на који се привремена ситуација односи, потписане обострано од сваког извршиоца посебно и шефа надзора деонице Уб-Лајковац, изведене из књиге карнета као доказ дневног присуства на пословима стручног надзора, потписаног од стране овлашћеног представника Наручиоца.

- прегледне карнете оствареног ангажовања чланова - тимова надзорних органа, према члану 2. овог Уговора,  са приказом броја месеци који су уговорени, утрошени за обрачунски месец,  и броја месеци који су преостали за ангажовање. Обрачунски карнети морају бити потписани од стране Координатора пројекта и  верификовани потписом представника Наручиоца.

Члан 7.

Окончану ситуацију Добављач подноси када укупна вредност уговорених и реализованих услуга без пореза на додату вредност буде једнака укупној уговореној вредности услуга без пореза на додату вредност из члана 2. овог Уговора.

Рок за плаћање по окончаној ситуацији је исти као и за привремене месечне ситуације.

Окончану ситуацију Добављач испостаља у динарима и доставља је у 6 (шест) примерака са потребним прилозима из става 9  члана 6. овог Уговора.

Уколико Добављач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

Члан 8.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Добављач доставља Наручиоцу на оверу.

Наручилац ће по пријему ситуације извршити контролу, при чему ће исту вратити као неисправну уколико се утврде пропусти. У супротном ће оверити ситуацију и извршити плаћање у року предвиђеном у ставу 4, члана 6. овог Уговора.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 9.

Даном почетка рада Добављача сматра се дан обостраног потписивања уговора.

Обавеза Добављача траје 12 месеци у који је укључен период потребан за технички пријем објекта.

У случају продужења рока изградње од стране извођача радова, када је неопходно додатно ангажовање Добављача, извршење услуга Добављача може се продужити још 3 месеца.

Обавезе Добављача постоје и у време трајања гарантног периода, а износи минимално 24 месеца од дана примопредаје објекта, а у складу са Законом о планирању и изградњи.

Ажурност рада Добављача мора бити у складу с динамиком извођења радова у периоду важења овог уговора.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 10.

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене до максимално 5 % од укупне уговорене вредности услуге без ПДВ из члана 2. овог Уговора или других битних елемената уговора који могу из објективних разлога, настати као последица продужења рока за извођење радова из разлога на које добављач није могао утицати односно у случају потребе примене прописа у којем се налази основ за измену.

ОБАВЕЗЕ  НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА

Члан 11.

Наручилац је у обавези да:

- Преда Добављачу сву пројектну документацију,

- Именује овлашћено лице за представљање Наручиоца на реализацији пројекта,

- Оверава привремене и окончану ситуацију Добављача,

- Пружа сву неопходну помоћ Добављачу у циљу успешне реализације посла;

- писмено обавести Добављача о датуму увођења Извођача у посао;

- редовно измирује обавезе према Добављачу за изведене послове на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

Након закључења овог уговора, Наручилац и Корисник ће посебним актом дефинисати обавезе Корисника у вези са реализацијом овог уговора

ОБАВЕЗЕ  ДОБАВЉАЧА

Члан 12.

Добављач је дужан да проучи Уговор о извођењу радова који је Наручилац закључио са Извођачем радова и да се стара о његовом извршењу.

Добављач је дужан да благоворемено проучи техничку документацију на основу које се изводе радови и од Наручиоца правовремено затражи објашњење о недовољно јасним појединостима.

Добављач неће ни у које време било ком правном и физичком лицу учинити доступним било какве поверљиве информације до којих су дошли током пружања услуга, осим уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Сви планови, цртежи, спецификације, нацрти, извештаји и остали документи  који Добављач припрема у складу са овим Уговором постају и остају власништво Наручиоца.

Добављач је дужан да за потребе извршења Уговора обезбеди возила, смештај, исхрану, канцеларије и лабораторијску опрему а у складу са захтевима конкурсне документације о свом трошку.

Члан 13.

Добављач је,  пре увођења у посао,  у обавези да достави Наручиоцу листу имена свих ангажованих радника са потребним доказима да испуњавају услове сходно Закону о планирању и изградњи Републике Србије, на коју Наручилац даје писмену сагласност.

Измене или допуне листе ангажованих радника Добављач ће вршити у складу са претходно прибављеном писаном сагласношћу Наручиоца.

Добављач је дужан да најкасније 3 дана по закључењу овог Уговора, достави Наручиоцу Решење о именовању тима за управљање пројектом и тима за вршење стручног надзора на деоници Уб – Лајковац у свему према усвојеној Понуди.

Ангажовано особље Стручног надзора није могуће мењати без претходног одобрења Наручиоца. У случају промене обезбедити замену, са истим или бољим квалификацијама, достављањем предлога са радном биографијом. Уколико Наручилац не достави примедбу у писаној форми у року од 21 дана од дана пријема предлога са радном биографијом сматраће се да је такво особље  одобрено од стране Наручиоца.

Уколико Наручилац дође до сазнања да је било који члан Добављача учинио озбиљно кршење дужности или је оптужен за кривично дело или има оправдане разлоге за незадовољство учинком било ког члана, Добављач је дужан да на основу захтева Наручиоца, поднетог  у писаној форми у коме се наводе разлози, одмах обезбеди замену са квалификацијама и искуством које Наручилац сматра прихватљивим.

Члан 14.

Под дужностима Добављача подразумева се извршење следећих услуга:

- Уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу Главне пројекте, Грађевинску дозволу и Решење о именовању стручног надзора.

- Свакодневно врши контролу извођења радова од припремних радова до завршетка градње и обухвата све фазе извођења;

- Врши контролу и проверу да ли Извођач уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;

- Стално одржава организацију стручног надзора на терену сагласно условима прихваћеним по датој понуди за извршење услуга стручног надзора;

- Прегледа и даје своје мишљење на динамички план извођења радова, ради његовог усвајања од стране Наручиоца;

- Сваких 30 дана изврши, заједно са Извршиоцем радова, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом извођења грађевинских радова  и о томе сачини извештај који доставља Наручиоцу;

- Врши преглед анализа цена за евентуалне накнадне и непредвиђене радове те даје свој предлог ради коначног усвајања од стране Наручиоца;

- Даје мишљење по поднетим захтевима Извођача радова;

- За потребе Наручиоца саставља и доставља извештаје и прегледе о количинама, квалитету и вредностима радова;

- Проверава квалитет уграђеног материјала, и да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;

- Контролише и оверава ситуације Извођача радова;

- По пријему пројектне документације и у току извођења радова, дужност је Стручног надзора да изврши детаљну контролу и проучавање пројекта у циљу благовременог решавања нејасних детаља и предлагања рационалних техничких решења и технологије извођења радова;

- Надгледа прикупљање и ажурирање у техничкој документацији свих измена код извођења радова;

- Присуствује раду комисије за технички преглед и пријем радова;

- Након довршења свих радова, учествује у раду комисије за коначан обрачун радова;

- Врши стручни надзор над радовима и отклањању недостатака који су констатовани у записнику комисије за технички преглед радова;

- Сарађује у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом;

- Обавља и остале послове за које добије налог од Наручиоца, а у вези извршења уговорених грађевинских радова;

- У свом раду обавезан је да се придржава упутства Наручиоца, важећег Закона о планирању и изградњи  и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта, као и  свих осталих релевантних позитивних прописа;

- По реализацији уговора, обавеза је Добављача да изврши предају документације о извршеним контролним испитивањима, рецептурама и другу документацију у вези са реализацијом овог уговора Наручиоцу;

- Врши проверу примене прописа, стандарда и техничких прописа;

- Редовно врши контролу примене мера заштите животне средине;

- Редовно врши контролу примене мера заштите на раду;

- Током времена извођења радова прати да ли се радници Извођача радова савесно и у складу са правилима струке односе према обавезама из Уговора и о томе обавештава Наручиоца.

Члан 15.

Добављач је у обавези да контролише да ли се документација на градилишту води у складу са позитивним  прописима и  својим потписом на документацији оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима и уговором о грађењу и другом документацијом којом се доказује квалитет, што представља основ за плаћање  изведених  грађевинских радова од стране Наручиоца.

Добављач је у обавези да признаје у реализацију Извођача радова само квалитетно изведене радове.

Члан 16.

Добављач није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца:

- Доноси одлуке којима одлучује о питањима везаним за додатна плаћања или продужетак рока,

- Доноси одлуке о признавању вишкова, накнадних и непредвиђених радова,

- Да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из уговора о грађењу.

Члан 17.

Добављач је у обавези да, уколико у току извођења радова утврди да се уговорени радови не изводе у складу са динамиком извршења радова, Наручиоца о томе обавести као и да предложи да, Извођач кашњење у динамици извршења, надокнади појачањем капацитета, а уз претходну израду новог динамичког плана.

Добављач је у обавези да у току извођења радова, сходно фактичком стању и проценту реализације уговора о изградњи, изврши прерасподелу радне снаге и радног времена ангажаваних лица.

Члан 18.

Поред датих овлашћења која има,  Добављач може у случају потребе, када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике, а у сврху заштите живота, материјала и радова, наредити Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности уз претходну писмену сагласност Наручиоца.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Члан 19.

Добављач је обавезан да уз захтев за уплату аванса  из члана 4. овог Уговора достави и банкарску гарацију за повраћај авансног плаћања. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и мора да гласи на пун износ уговореног аванса, са роком важности од 12 месеци од дана издавања банкарске гаранције, са обавезом сукцесивног издавања – продужења исте до краја периода коришћења аванса. Наручилац мора прихватити банкарску гаранцију.

Прихватљива је банкарска гаранција банке, односно од оснивача наведене банке, која се налази међу првих десет банака према критеријуму укупне активе у последњем  објављеном извештају Народне банке Србије који се односи на банкарски сектор у Србији (објављеном на интернет презентацији Народне банке Србије) и сачињена је у складу са захтевима из става 1. овог члана Уговора.

Све банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања из става 1. овог члана морају испуњавати све услове тражене конкурсном документацијом и овим Уговором.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Члан 20.

Добављач је обавезан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора, мора да гласи на износ од 10% од уговорене цене из члана 2. овог Уговора, са роком важности од 12 месеци од дана издавања банкарске гараниције са обавезом продужења рока важности гаранције сукцесивно годишње до окончања техничког прегледа изведених радова.

Прихватљива је банкарска гаранција банке, односно од оснивача наведене банке, која се налази међу првих десет банка према критеријуму укупне активе у последњем,  објављеном извештају Народне банке Србије који се односи на банкарски сектор у Србији (објављеном на интернет презетацији Народне банке Србије) и сачињена је у складу са захтевима из става 1. овог члана.

Осигурање

Члан 21.

Добављач је дужан да о свом трошку осигура од последица несрећног случаја сва лица ангажована на овом послу ради пружања услуга стручног надзора, на рок од 1 (једне) године од дана закључења Уговора, са обавезом продужења полисе осигурања сукцесивно – годишње до краја рока важења Уговора.

Добављач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора  достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања из става 1. овог члана, као и нове полисе осигурања радника од несрећног случаја (сукцесивно – годишње) које замењују истекле полисе , све до краја рока важења Уговора.

Уколико се рок за извршење услуга продужи, Добављач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полису осигурања из овог члана, са новим периодом осигурања у складу са роком продужења.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац може раскинути уговор у следећим случајевима:

- ако Стручни надзор не испуни своје овим Уговором одређене уговорне обавезе;

- ако надлежни орган забрани даље обављање уговорених послова;

- ако дође у ситуацију да не може више да испуњава своје обавезе према Уговору;

- ако наступе друге околности или догађаји који отежавају или онемогућавају извршење уговора (виша сила).

- ако  Стручни надзор у предвиђеним роковима не достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и гаранцију за добро извршење посла.

Члан 23.

Стручни надзор може раскинути уговор ако Наручилац своје уговорне обавезе не извршава у уговореним роковима или на уговорени начин.

Због неиспуњења уговорних обавеза Наручиоца, Стручни надзор може да раскине Уговор тек пошто је оставио Наручиоцу разумни накнадни рок за њихово испуњење, па Наручилац ни у том накнадном року не испуни своје обавезе.

Накнадни рок, као услов за раскид уговора не одређује се једино када Наручилац изјави да не може да испуни уговорене обавезе.

Члан 24.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 30 дана, од дана достављања изјаве. У изјави мора да буде назначено по којој основи се раскида Уговор.

Члан 25.

Ако дође до раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Добављачу већ извршену – а неплаћену услугу умањену за неоправдани износ аванса, па и у случају да је Добављач одговоран за раскидање.

Уговорна страна која је одговорна за раскидање Уговора дужна је другој уговорној страни да надокнади штету која је настала раскидањем Уговора.

Члан 26.

Ако Уговорне стране споразумно раскину Уговор, оне ће споразумно решавати сва спорна питања настала раскидом Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део јесу:

- Техничка документација

- Понуда са свим прилозима

- Техничке спецификације из конкурсне документације

Техничка документација је својина Наручиоца. Наручилац предаје Добављачу три примерка комплетне техничке документације за извођење радова (одобрење за изградњу и потврђене главне пројекте), Уговор о грађењу са Извођачем радова и припадајућу документацију.

Члан 28.

Наручилац има право да, по потреби и уз одобрење техничке контроле, мења техничку документацију на основу које се изводе радови у циљу осигурања исправности техничких решења и смањења трошкова грађења.

Стручни надзор нема право да мења техничку документацију али може предложити Наручиоцу измене и допуне техничке документације ако се на тај начин добије технички боље решење, или се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

Радови по изменама и допунама пројекта могу се изводити само ако је измене и допуне усвојио Наручилац и уз сагласност пројектне организације која је израдила пројектну документацију,односно, техничке контроле.

Члан 29.

Сва комуникација међу уговорним странама и документација настала у вези са реализацијом овог Уговора (Наручилац, Стручни надзор, Извођач радова) ће се вршити у писменој форми на српском језику, достављањем писмена овлашћених представника уговорних страна.

Члан 30.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу  овог Уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће,  да ће за решавање спорова бити надлежан  Привредни суд у Београду.

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и осталих посебних закона и прописа Републике Србије.

Члан 31.

Овај Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

Овај Уговор састављен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих  Наручилац,  Добављач и Корисник добијају по 2 (два) примерка.

| НАРУЧИЛАЦ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ___________________________________ Министар, Проф. др Зорана Михајловић | ДОБАВЉАЧ ______________________________ |
| --- | --- |

| КОРИСНИК „Коридори Србије“ д.о.о. ___________________________________ директор, Дмитар Ђуровић |  |
| --- | --- |

Oбразац бр.  2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРE ЦЕНЕ

Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Уб – Лајковац од км 40+645.28 до км 53+ 139.91

број 3/2014

| Р. број | Опис позиције | Број извршилаца | Процењен број месеци* | Износ нето накнаде / 1 месец (без ПДВ) за једног извршиоца | Укупна нето накнада за планирани период ангажовања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д | Ђ=Д x В x Г |
| А) Тим за управљање пројектом |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеф надзора деонице Уб - Лајковц | 1 | 12 |  |  |
| 2 | Надзорни орган за геодезију – руководилац геодетских радова | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Стручњак – надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему | 1 | 6 |  |  |
| 4 | Координатор за извођење радова | 1 | 12 |  |  |
| 5 | Технички секретар/администратор | 1 | 12 |  |  |
| Б) Тим за вршење стручног надзора на деоници Уб - Лајковац |  |  |  |  |  |
| 6 | Надзорни орган за трасу | 1 | 12 |  |  |
| 7 | Надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције | 1 | 12 |  |  |
| 8 | Надзорни орган за хидротехнику | 1 | 12 |  |  |
| 9 | Надзорни орган за геомеханику | 1 | 12 |  |  |
| 10 | Стручњак за контролу квалитета бетона | 1 | 12 |  |  |
| 11 | Надзорни орган за електроинсталације | 1 | 12 |  |  |
| 12 | Надзорни орган за инсталације телекомуникација | 1 | 12 |  |  |
| 13 | Надзорни орган за хортикултуру | 1 | 2 |  |  |
| Укупно понуђена цена (РСД) без ПДВ-а |  |  |  |  |  |

Понуђене јединичне цене и укупна понуђена цена обухватају све трошкове за радну снагу, опрему за контролу квалитета, осталу неопходну опрему и материјале, трошкови транспорта, трошкови смештаја, комуникације, доходак, трошкови за припремне радове, режију, банкарске гаранције, осигурање, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите у време вршења стручног надзора, услуге стручног надзора над извођењењем додатних радова (накнадних, непредвиђених и вишкова радова) који се изводе у току реализације уговора о вршењу стручно-техничког надзора. као и сви други трошкови извршиоца за реализацију уговорених обавеза.

Напомена: *Под појмом месец подразумева се 30 дана ангажовања лица или тима.

Обрачун ангажованих лица вршиће се на основу стварног броја дана ангажовања у месецу за сваког извршиоца понаособ уз претходно оверену листу потребних извршилаца, коју је  Добављач дужан да до 25 у месецу за наредни месец достави овлашћеном представнику Наручиоца/Корисника.

Обрачун за период краћи од месец дана вршиће се на основу броја календарских дана (један дан једнак је 1/30 делу месеца).

*Образац оверава и потписује Понуђач/овлашћени члан Групе Понуђача

(М.П.)		_______________________________

(Потпис овлашћеног лица)

Oбразац бр.  3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга

број  3/2014

| Р.бр. | Опис трошка | Цена (са ПДВ): |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трошкови прибављања Банкарске гаранције за озбиљност понуде |  |
| 2 | Трошкови прибављања Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса |  |
| 3 | Трошкови прибављања Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла |  |
| 4 | Остали трошкови** |  |
| Укупни трошкови припреме понуде: |  |  |

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Напомена:

* Образац оверава и потписује Понуђач/овлашћени члан Групе Понуђача

** Понуђач је обавезан да таксативно наведе који су остали трошкови, уколико их има

(М.П.)	          ________________________

(Потпис овлашћеног лица)

И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив Понуђача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом понуђач: ______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом понуђач: ______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ______________________________ из ____________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је подизвођач _____________________________ из ________________ ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом члан групе: ___________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом члан групе: ____________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из ____________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Напомена: 	Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу

не може бити већи од 30%. Понуђач је дужан да наведе део предмета

набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Списак вршених услуга стручног надзора на изградњи  аутопутева

и државних путева

_________________________________________________

Назив Понуђача / Групе Понуђача

Самостални понуђач  / члан групе понуђача 	(заокружити одговарајуће)

| Р.б | Назив услуге/ предмет уговора | Дужина деонице (уписати км или стационаже из уговора) | Вредност услуга/ уговора без ПДВ-а (РСД) | Почетак и завршетак услуга/уговора | Проценат учешћа понуђача/члана групе понуђача у вршењу услуга | Наручилац |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Напомена: У случају већег броја података образац треба фотокопирати.

Чланице групе понуђача могу овај образац попуњавати заједнички или

појединачно. Ако се образац попуњава заједнички потписује га и оверава овлашћени члан групе понуђача

M.П.   ______________________________________

(Потпис овлашћеног лица)

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА

Наручиоца о вршеним услугама стручног надзора на изградњи аутопутева и државних путева

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса Наручиоца

Овим потврђујемо да је предузеће:__________________________________

из _______________________________,

________________________________________________________________

(унети облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан;

Ако је била заједничка понуда, обавезно унети проценат (%) учешћа у извршењу уговорених обавеза члана или овлашћеног члана групе понуђача коме се потврда издаје.

За потребе Наручиоца

квалитетно и у уговореном року извршило услуге

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести врсту услуга)

укупне дужине ____________________________

у вредности од ________________________________ динара без ПДВ-а,

а на основу Уговора _________________________ од _______________,

у периоду од ________________________ до _______________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ____________________, телефон: ____________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца __________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

Уписати вредност вршених услуга и прецизне датуме извршења на местима за то означеним.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ШЕФА НАДЗОРА ДЕОНИЦЕ  УБ- ЛАЈКОВАЦ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као руководилац/главни надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева

а на основу Уговора ____________________________ од _________________,

у периоду од ______________________ до _________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ___________________, телефон: ______________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

_____________________________________________________________________                 (уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као руководилац/главни надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева

а на основу Уговора ____________________________ од _________________,

у периоду од ______________________ до _________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ___________________, телефон: ______________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ СТРУЧЊАКА – НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани саобраћајни инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације/одржавања путева/саобраћајница

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ___________________, телефон: ______________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ КООРДИНАТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације/одржавања путева/саобраћајница

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ________________, телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца___________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ТРАСУ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева

а на основу Уговора ____________________________ од _________________,

у периоду од ____________________ до ___________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ___________________, телефон: ______________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева

а на основу Уговора ____________________________ од _________________,

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ___________________, телефон: _____________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ХИДРОТЕХНИКУ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације/одржавања путева/саобраћајница

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ___________________, телефон: ______________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ГЕОМЕХАНИКУ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган  над радовима из области изградње/реконструкције/рехабилитације/одржавања путева/саобраћајница

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ________________, телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ СТРУЧЊАКА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА БЕТОНА

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган из области изградње/реконструкције/рехабилитације тунела на државним путевима

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ________________, телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ СТРУЧЊАКА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АСФАЛТА

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани грађевински инжењер:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган из области изградње/реконструкције/рехабилитације тунела на државним путевима

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ________________, телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани инжењер електротехнике:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган из области изградње/реконструкције/рехабилитације тунела на државним путевима

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ________________, телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани инжењер електротехнике

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган из области изградње/реконструкције/рехабилитације тунела на државним путевима

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ________________, телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2014:

Образац

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА РАДОВЕ ХОРТИКУЛТУРЕ

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Горе наведени Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је дипломирани дипломирани инжењер шумарства:

______________________________________________________________________

(уписати име и презиме вршиоца услуга надзора и број лиценце)

Извршио услугу као надзорни орган из области изградње/реконструкције/рехабилитације тунела на државним путевима

а на основу Уговора ____________________________ од _________________

у периоду од _______________________ до ________________________ .

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ________________, телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________________

М.П.

Напомена: по потреби образац копирати.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

ИЗЈАВА

(текст изјаве мора бити дат на меморандуму понуђача/овлашћеног члана групе понуђача, изјава мора бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача/овлашћеног члана групе понуђача)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да:

- испуњавамо услов кадровског капацитета тражен у конкурсној документацији за ЈН услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац од км 40+645,28 до км 53+ 139.91

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо у случају да наша понуда буде изабрана као најповољнија у поступку ЈН услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран,  деоница: Уб – Лајковац од км 40+645.28 до км 53+139.91 константно обезбеђивати неопходан кадровски капацитет за реализацију уговора, и то:

- да ћемо на дан потписивања уговора из наведене јавне набавке посебним актом именовати за одговорне вршиоце стручног надзора лица, којима је у поступку јавне набавке доказивано постојање кадровског капацитета и за које је Наручилац у поступку оцене понуда утврдио да испуњавају све услове тражене конкурсном документацијом;

- да ћемо потребан кадровски капацитет, тражен у поступку јавне набавке, одржавати у току реализације уговора и да ћемо уместо лица која су првобитно именована за овлашћене вршиоце стручног надзора, а која из објективних разлога не могу бити ангажована на реализацији уговора, именовати друга лица која у свему испуњавају услове тражене приликом доказивања постојања кадровског капацитета за предметну јавну набавку.

У_____________, дана ____________

M.П.    _____________________________________

Потпис овлашћеног лица