

**Република Србија**

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,**

**САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Београд, Немањина 22-26**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

### ДОДАТНЕ УСЛУГЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ И СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ЗЕМУН-БОРЧА СА ПРИПАДАЈУЋИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2016**

**Фебруар 2016. године**

На основу чл. 36. став 1. тачка 2) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени. гласник РС”, бр. 86/15), мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3988/15 од 07.12.2015. год, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама

**ЈН бр. 3/2016**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. **Назив и седиште наручиоца:**

**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,**

**11000 Београд,**

**Немањина 22-26,**

**ПИБ 108510088**

**МБ 17855212**

**Интернет страна наручиоца: www.mgsi.gov.rs**

**(**у даљем тексту: наручилац**)**

1. **Особа или служба задужена за контакт и адреса електронске поште:**

Име и презиме: Наташа Костић, дипл. правник

Адреса електронске поште: natasa.kostic@beoland.com

1. **Врста поступка јавне набавке:**

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.

1. **Предмет јавне набавке:**

Услуге

1. **Уговор о јавној набавци:**

Наручилац ће по спроведеном поступку јавне набавке закључити уговор о јавној набавци услуга.

Правни основ за спровођење поступка - члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама и мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-3988/15 од 07.12.2015. године.

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 3/2016 су додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама.

1. **Назив и ознака из општег речника набавке:** Услуге грађевинског надзора **–** 71520000.
2. **Врста, количина и опис услуге**

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржани су у Техничкој спецификацији, која се налази у делу **VI** и саставни је део ове конкурсне документације.

**III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА**

**1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЧЛАН 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗЈН**

**Докази:**

**Обавезни услови**

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

**1.1.**      да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

|  |  |
| --- | --- |
| **Доказ за правно лице:** | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| **Доказ за предузетнике:** | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

**1.2.** да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

|  |  |
| --- | --- |
| **Доказ за правно  лице:** | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| **Доказ за предузетнике и за физичко лице:** | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| **Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда.** | |

**1.4.** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

|  |  |
| --- | --- |
| **Доказ за правно  лице:** | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| **Доказ за предузетнике:** | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| **Доказ за физичко лице:** | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| **Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда** | |

**Регистар понуђача:**

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. **Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.**

1. **ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗЈН)**

**Понуђач је дужан да испуни следеће додатне услове:**

* 1. Услов да понуђач располаже неопходним **финансијским капацитетом** и то да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2013, 2014. и 2015. год.) имао укупни пословни приход од најмање **75.000.000,00 динара.**

**Доказ:** Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре**,** који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину.

Услов да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** и то:

* + 1. да је у претходних 5 (пет) обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.) има најмање 2 (две) извршене услуге стручног надзора у улози Инжењера по FIDIC-у на изградњи ауто-путева са припадајућим објектима укупне минималне дужине 50 km;

**Доказ:** потврде наручилаца (са подацима за контакт ), потписане од овлашћеног лица и оверене печатом, o пруженим услугама стручног надзора у улози Инжењера по FIDIC-у, укључујући следеће информације о пруженим услугама: назив наручиоца и извршиоца, период пружених услуга, врста уговора, општи подаци о ауто-путу над чијом изградњом је вршен надзор и његова дужина.

* + 1. Да је у последњих 5 (пет) обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.) вршио услуге стручног надзора у улози инжењeра по FIDIC-у на изградњи најмање 2 (два) моста преко водених површина мин. дужине 100 метара (по мосту) са минималним главним распоном од 50м;

**Доказ:** потврде наручилаца (са подацима за контакт ), потписане од овлашћеног лица и оверене печатом, o пруженим услугама стручног надзора у улози Инжењера по FIDIC-у, укључујући следеће информације о пруженим услугама: назив наручиоца и извршиоца, период пружених услуга, врста уговора, општи подаци о мосту, укупна дужина моста, дужина главног распона моста и врста мостовских конструција.

* 1. Услов да понуђач располаже **довољним техничким капацитетом** и то:
     1. Да поседује 5 рачунара „laptop” са инсталираним лиценцираним „Software”-ом који подржава формате DWG, PPT, DOC, XLS, MPP;

**Доказ да понуђач поседује опрему:**

а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2015. године;

б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa;

**Доказ да понуђач располаже лиценцираним софтверима:**

а) одговарајући лиценцни сертификати или рачуни или потврде о куповини софтвера.

* 1. Услов да понуђач располаже **довољним кадровским капацитетом** и то:
     1. Да располаже кадровима са доле наведеним квалификацијама

1. **Тим за управљање пројектом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рб | Назив | Опис позиције и квалификације |
| 1 | **Руководилац пројекта и инжењер** | Дипломирани грађевински инжењер, са не мање од 20 година професионалног искуства. Захтева се искуство на руководећој позицији у надзору или изградњи најмање 3 моста мин. главног распона 50м. Захтева се одлично писмено и усмено знање енглеског језика; |
| 2 | **Стручњак за уговорна питања** | Дипломирани инжењер са не мање од 15 година професионалног искуства, од којих најмање 8 година на позицији стручњака за уговорна питања по FIDIC условима уговора или томе еквивалентних уговора. Захтева се одлично писмено и усмено знање енглеског језика. |
| 3 | **Руководилац за ауто-путеве** | Дипломирани грађевински инжењер са не мање од 15 година професионалног искуства, од којих најмање 8 година рада на позицији инжењера по FIDIC условима уговора или томе еквивалентних уговора. Захтева се одлично писмено и усмено знање енглеског језика. |
| 4 | **Стручњак за заштиту на раду** | Лице са најмање 3 године професионалног искуства на пословима заштите на раду. |
| 5 | **Стручњак за заштиту животне средине** | Лице са најмање 3 године професионалног искуства на пословима заштите животне средине. |

**Доказ:** Изјава потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом (Образац бр. 6). Уз изјаву, понуђач је у обавези да прилoжи и потврде послодавца или уговоре о ангажовању код послодаваца из којих је видљиво захтевано професионално искуство.

1. **Тим за вршење стручног надзора:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рб | Опис позиције и квалификације |
| 1 | 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 410 или 310 са професионалним искуством у вршењу стручног надзора или изградњи најмање три моста, од којих један са минималним главним распоном од 50m. Захтева се писмено и усмено знање енглеског језика. |
| 2 | 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 414 или 314 са професионалним искуством од најмање 5 година на вршењу стручног надзора или извођењу радова. |
| 3 | 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 415 или 315 са професионалним искуством од најмање 5 година на вршењу стручног надзора или извођењу радова. |
| 4 | 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцама 450 или 350 и са радним искуством од најмање 5 година; |
| 5 | 1 дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцама ИКС 470 или 370; |
| 6 | 1 дипломирани инжењер геодезије са лиценцама ИКС 471 или 371; |
| 7 | 1 дипломирани инжењер пејзажне архитектуре са лиценцама ИКС 474 или 373; |

|  |
| --- |
|  |

**Доказ:** Изјава потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом (Образац бр. 6). Уз изјаву, понуђач је у обавези да приложи оверену фотокопију личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Оверене фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – оверена фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор – оверена фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова), уз изјаву понуђача о члановима тима, који ће решењем бити именовани за вршење стручног надзора у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.

Понуђач је дужан да обезбеди технички и кадровски капацитет за потребе реализације ове јавне набавке током целокупног периода извршења набавке.

**РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:**

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) (члан 78. став 1. Закона о јавним набавкама).

**УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ**

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачке 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

**УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

**Докази о испуњености услова достављају се у овереним копијама.**

**Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.**

**Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.**

**Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.**

**Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.**

**IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ**

**1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Понуда, сва документа уз понуду и сва коресподенција између понуђача и наручиоца мора да буде писана на српском. Уз сва достављена документа на страном језику мора бити приложен и оверен превод овлашћеног тумача на српски језик.

**2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

### Понуду доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, бр. 3/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2016. године, до 8.30 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се **неблаговременом.**

Отварање понуде обавиће се јавно, последњег дана рока за доставу понуде, тј. дана 12.02.2016. године, са почетком у 9.00 часова на адреси наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, Велика сала, крило А на VI спрату. Поступак преговарања ће се обавити истог дана са почетком у 13.00 часова, Свечана сала, крило А на II спрату.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају јасно и недвосмислено, читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том случају ће исправке остати видљиве и бити оверене парафом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно упознат са важећим законима, подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се примењивати на поступак уговарања и извршења предмета набавке.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу трошкова припреме понуде (Образац бр. 3).

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда.

1. **ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. **НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, бр. 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”**

или

**„Допуна понуде за јавну набавку додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, бр. 3/2016- НЕ ОТВАРАТИ”**

или

„**Опозив понуде за јавну набавку додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, бр. 3/2016- НЕ ОТВАРАТИ”**

или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, бр. 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. **УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Лице у односу са којим постоји сукоб интереса, не може бити подизвођач понуђачу којем је додељен уговор.

Уколико ће понуђач извршење дела јавне набавке поверити подизвођачу, обавезни елементи понуде и уговора о јавној набавци биће:

* подаци о подизвођачу (назив, адреса, седиште, ПИБ и матични број подизвођача);
* део предмета набавке које ће извршити подизвођач;
* % укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

1. **ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

1. **ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ**

Понуђач је дужан да пружа услугу најмање 3 (три) месеца односно до прибављања позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта за пројекат изградње моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, као и у току гарантног рока за изведене радове - до 27.12.2017. године.

Цена услуге је фиксна и не може се мењати.

Укупна вредност услуге исплатиће се до 31.12.2016. године путем оверених привремених ситуација и окончане ситуације, на основу Извештаја о напредовању радова.Окончана ситуација не може бити мања од 5% од укупне вредности уговорене услуге са ПДВ. Услов за исплату окончане ситуације је прибављање позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта. Плаћање ситуација (привремених и окончане) обављаће се уз важеће банкарске гаранције у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12 и 68/15).

1. **ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена услуге, са свим урачунатим трошковима, мора бити исказана у динарима без и са ПДВ.

1. **СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Као део своје понуде, понуђач мора да достави:

**1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал,** у користМинистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, Матични број 17855212, Шифра делатности 8411, број жиро рачуна банке 840-1620-21, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив.

|  |
| --- |
| * Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да буде у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ. * Рок важења банкарске гаранције је 90 дана од дана отварања понуде. * Понуда достављена без банкарске гаранције, сматраће се неприхватљивом и биће одбијена. * Банкарска гаранција за озбиљност понуде биће активирана уколико понуђач:   - из било ког разлога, након позива наручиоца, не приступи закључењу уговора;  - не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења уговора;  - не достави полису осигурања у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења уговора. |

**2. Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла,** у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дуже од истека гарантног периода за изведене радове, тј. до 26.02.2018. године.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења уговора.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок важности гаранције мора се продужити.

**3. Полиса осигурања**

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача у обавези је да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe осигурања у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РСˮ, број 40/2015) и полисе осигурања за своје запослене за све време пружања услуге, као и до краја гарантног рока изведених радова. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави наведене полисе осигурања.

**11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВОˮ, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВОˮ, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

**12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

**13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на e-mail [natasa.kostic@beoland.com](mailto:natasa.kostic@beoland.com), **сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова**, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, са назнаком: **„За комисију за јавну набавку - додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, бр. 3/2016”**, или послати електронском поштом на адресу [natasa.kostic@beoland.com](mailto:natasa.kostic@beoland.com).

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

**14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ**

Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

**16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА**

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране заступника понуђача.

Предмет преговарања је укупна понуђена нето цена. Поступку преговања ће се приступити након отварања понуда. Преговарање ће се вршити у једном кругу и једном дану и то усменим путем, што ће се констатовати записником. Овлашћени представник понуђача ће понуђену цену уписати у образац који му доставља Комисија. Понуђена цена биће унета у записник о преговарању.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР**

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена постигнута у поступку преговарања.

**18.  НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА** (обавезе понуђача по члану 74. став 2. ЗЈН)

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

**19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

* 1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
  2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. **\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.**
  3. износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
  4. број рачуна: 840-30678845-06;
  5. шифру плаћања: 153 или 253;
  6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
  7. сврха: ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
  8. корисник: буџет Републике Србије;
  9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
  10. потпис овлашћеног лица банке.

**20. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

**21. ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

**V ОБРАСЦИ**

**Образац бр. 1.**

**ОБРАЗАЦ** **ПОНУДЕ**

за јавну набавку додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама

**(ЈН број 3/2016)**

|  |
| --- |
| НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ |
| * **Самостално** * **Са подизвођем/има** * **Заједничка понуда**   *(означити* 🗹 *у зависности од начина подошења понуде)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Општи подаци о понуђачу / носиоцу посла*** | | | | | |
| пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | | | |  | |
| адреса седишта | | | |  | |
| овлашћена особа (потписник уговора) | | | |  | |
| особа за контакт: |  | | | | |
| телефон: |  | | | телефакс: |  |
| матични број: |  | | | ПИБ: |  |
| е-маил адреса (електронска пошта): | |  | |  | |
| број текућег рачуна: |  | | | | |
| назив банке код које је тек.рач.отворен: |  | | | | |
| обвезник ПДВ-а | | | | ДА (заокружити) НЕ | |
| **понуђач је уписан у Регистар понуђача**  **(www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача/Регистарпонуђача-Претрагаподатака.aspx)** | | | | ДА (заокружити) НЕ | |
| **\*Доказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници)***  **доступан је на интернет страници \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(навести адресу интернет странице на* којој је *доступан*)** | | | | \*Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, али је дужан да наведе који је то доказ и на којој је интернет страници доступан | |
| Укупна цена без ПДВ изражена у динарима (РСД): | | | |  | |
| ПДВ у динарима (РСД): | | | |  | |
| Укупна цена са ПДВ изражена у динарима (РСД): | | | |  | |
| рок важења понуде | | | | 90 дана од дана отварања понуде и преговарања | |
| Начин плаћања: | | | Укупна вредност услуге исплатиће се до 31.12.2016. године путем оверених привремених ситуација и окончане ситуације, на основу Извештаја о напредовању радова.Окончана ситуација не може бити мања од 5% од укупне вредности уговорене услуге са ПДВ. Услов за исплату окончане ситуације је прибављање позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта. | | |
| Рок за пружање услуге: | | | Понуђач је дужан да пружа услугу која је предмет јавне набавке најмање 3 месеца односно до прибављања позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта за пројекат изградње моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, као и у току гарантног рока за изведене радове - до 27.12.2017. године. | | |

Саставни део ове понуде чине општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (Образац 1а), и подизвођачем/има (Образац 1б).

Датум:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:*У случају подношења заједничке понуде образац потписују сви чланови.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образац 1а** | | | | |
| ***Општи подаци о члану заједничке понуде*** | | | | |
| пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | | |  | |
| адреса седишта |  | | | |
| овлашћена особа (потписник уговора) | | |  | |
| особа за контакт: |  | | | |
| телефон: |  | | телефакс: |  |
| матични број: |  | | ПИБ: |  |
| е-маил адреса | | (електронска пошта): |  | |
| број текућег рачуна: |  | | назив банке код које је тек.рач.отворен: |  |
| обвезник ПДВ-а | | | ДА *(заокружити)* НЕ | |
| **понуђач је уписан у Регистар понуђача**  **(www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача/Регистарпонуђача-Претрагаподатака.aspx)** | | | ДА *(заокружити)* НЕ | |
| **\*Доказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници)***  **доступан је на интернет страници \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(навести адресу интернет странице на* којој је *доступан*)** | | | \*Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, али је дужан да наведе који је то доказ и на којој је интернет страници доступан | |

Напомена: *Попуњава се само у случају подношења заједничке понуде.*

*Образац попунити за сваког члана групе понуђача (образац копирати у потребном броју примерака), изузев за члана означеног у споразуму као носилац посла и приложити уз понуду*.

Датум:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

**Образац 1б**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Општи подаци о подизвођачу*** | |
| **1** | пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| **2** | адреса седишта |  |
| **3** | матични број: |  |
| **4** | ПИБ: |  |
| **5** | део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| **6** | проценат укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача: |  |
| **7** | **понуђач је уписан у Регистар понуђача**  **(www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача/Регистарпонуђача-Претрагаподатака.aspx)** | ДА *(заокружити)* НЕ |
| **8** | **\*Доказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници)***  **доступан је на интернет страници \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(навести адресу интернет странице на* којој је *доступан*)** | \*Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, али је дужан да наведе који је то доказ и на којој је интернет страници доступан |

Напомена: *Попуњава се само у случају да понуђач намерава део набавке извршити преко подизвођача. Уколико понуђач ангажује више подизвођача, обавезан је попунити овај образац за сваког подизвођача и приложити уз понуду (образац копирати у потребном броју примерака).*

Датум:

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

**Образац бр. 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**ЈН број 3/2016**

**Табела 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**  додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама  **ЈН бр. 3/2016** | | | | |
| Р.бр. | Назив | | Цена у РСД без ПДВ / час | Цена у РСД са ПДВ / час |
|  | **I. Тим за управљање пројектом** | |  |  |
| 1 | Руководилац пројекта и инжењер | |  |  |
| 2 | Стручњак за уговорна питања | |  |  |
| 3 | Руководилац за ауто-путеве | |  |  |
| 4 | Стручњак за заштиту на раду | |  |  |
| 5 | Стручњак за заштиту животне средине | |  |  |
|  | **II. Тим за вршење стручног надзора** | |  |  |
| 1 | Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 410 или 310 са професионалним искуством у вршењу стручног надзора или изградњи најмање три моста, од којих један са минималним главним распоном од 50m. Захтева се писмено и усмено знање енглеског језика. | |  |  |
| 2 | Дипломирани инжењер грађевине са лиценцама ИКС 414 или 314 са професионалним искуством од најмање 5 година на вршењу стручног надзора или извођењу радова. | |  |  |
| 3 | Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 415 или 315 са професионалним искуством од најмање 5 година на вршењу стручног надзора или извођењу радова. | |  |  |
| 4 | Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцама 450 или 350 и са радним искуством од најмање 5 година; | |  |  |
| 5 | Дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцама ИКС 470 или 370; | |  |  |
| 6 | Дипломирани инжењер геодезије са лиценцама ИКС 471 или 371; | |  |  |
| 7 | Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре са лиценцама ИКС 474 или 373 | |  |  |
| Напомена: **Све цене се изражавају у динарима (РСД) (обавезно назначити понуђену валуту) на час.** | | | | |
| ***Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | ***м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(Потпис овлашћеног лица)***  ***м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(Потпис овлашћеног лица)***  ***м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(Потпис овлашћеног лица)*** | | |

**Упутство како да се попуни образац -** **бавезно попунити све тражене позиције:**

У табели 1 уписати:

-у колони „једнична цена без ПДВ-а”, уписати нето цену, односно цену без ПДВ-а;

-у колони „цена са ПДВ-ом”, уписати бруто цену, односно цену са ПДВ-ом.

**Образац бр. 3**

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15), достављамо:

**ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

**за ЈН бр. 3/2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.бр. | трошкови | цена без ПДВ-а  (дин.) | цена са ПДВ-ом  (дин.) |
| 1. | трошкови израде узорка или модела у складу са траженом техничком спецификацијом наручиоца |  |  |
| 2. | трошкови прибављања средстава обезбеђења |  |  |
| 3. | укупан износ за припрему понуде (1.+2.) |  |  |

Напомена:

* предметни образац попуњавају само понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да их наручилац надокнади, у случају обуставе предметног поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца;
* остале трошкове у вези са припремањем понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити накнаду за исте.

Датум:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

**Образац бр. 4**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15) и чланом. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15) дајемо следећу:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да понуду за јавну набавку број 3/2016 подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, повредио конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

***Уколико понуду подноси група понуђача или се подноси понуда са подизвођачима,******Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.***

**Образац бр. 5**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15 ) дајемо следећу:

**ИЗЈАВУ**

**О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду за јавну набавку број 3/2016 саставили поштујући обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена***:*** *Уколико понуду подноси група понуђача или се подноси понуда са подизвођачима, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.*

**Образац бр. 6**

**ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да располажемо следећим кадровским капацитетом и да ће исти бити на располагању за потребе реализације ове јавне набавке током целокупног периода извршења набавке:

**I. Тим за управљање пројектом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рб | Назив | Опис позиције и квалификације | Име и презиме лица | Назив понуђача/члана зај.понуде који га ангажује |
| 1 | Руководилац пројекта и инжењер | Дипломирани грађевински инжењер, са не мање од 20 година професионалног искуства. Захтева се искуство на руководећој позицији у надзору или изградњи најмање 3 моста мин. главног распона 50м. Захтева се одлично писмено и усмено знање енглеског језика; | \*прилажемо и потврде послодавца или уговоре о ангажовању код послодаваца из којих је видљиво захтевано професионално искуство |  |
| 2 | Стручњак за уговорна питања | Дипломирани инжењер са не мање од 15 година професионалног искуства, од којих најмање 8 година на позицији стручњака за уговорна питања по FIDIC условима уговора или томе еквивалентних уговора. Захтева се одлично писмено и усмено знање енглеског језика. | \*прилажемо и потврде последњег послодавца или уговоре о ангажовању код послодаваца из којих је видљиво захтевано професионално искуство |  |
| 3 | Руководилац за ауто-путеве | Дипломирани грађевински инжењер са не мање од 15 година професионалног искуства, од којих најмање 8 година рада на позицији инжењера по FIDIC условима уговора или томе еквивалентних уговора. Захтева се одлично писмено и усмено знање енглеског језика. | \*прилажемо и потврде последњег послодавца или уговоре о ангажовању код послодаваца из којих је видљиво захтевано професионално искуство |  |
| 4 | Стручњак за заштиту на раду | Лице са најмање 3 године професионалног искуства на пословима заштите на раду. | \*прилажемо и потврде последњег послодавца или уговоре о ангажовању код послодаваца из којих је видљиво захтевано професионално искуство |  |
| 5 | Стручњак за заштиту животне средине | Лице са најмање 3 године професионалног искуства на пословима заштите животне средине. | \*прилажемо и потврде последњег послодавца или уговоре о ангажовању код послодаваца из којих је видљиво захтевано професионално искуство |  |

**II. Тим за вршење стручног надзора:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рб | Опис позиције и квалификације | Име и презиме лица | Назив понуђача/члана зај.понуде који га ангажује |
| 1 | 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 410 или 310 са професионалним искуством у вршењу стручног надзора или изградњи најмање три моста, од којих један са минималним главним распоном од 50m. Захтева се писмено и усмено знање енглеског језика. | \*прилажемо и потврду о важењу тражене лиценце ИКС |  |
| 2 | 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцама ИКС 414 или 314 и са професионалним искуством од најмање 5 година на вршењу стручног надзора или извођењу радова. | \*прилажемо и потврду о важењу тражене лиценце ИКС |  |
| 3 | 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 415 или 315 са професионалним искуством од најмање 5 година на вршењу стручног надзора или извођењу радова. | \*прилажемо и потврду о важењу тражене лиценце ИКС |  |
| 4 | 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцама 450 или 350 и са радним искуством од најмање 5 година; | \*прилажемо и потврду о важењу тражене лиценце ИКС |  |
| 5 | 1 дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцама ИКС 470 или 370; | \*прилажемо и потврду о важењу тражене лиценце ИКС |  |
| 6 | 1 дипломирани инжењер геодезије са лиценцама ИКС 471 или 371; | \*прилажемо и потврду о важењу тражене лиценце ИКС |  |
| 7 | 1 дипломирани инжењер пејзажне архитектуре са лиценцама ИКС 474 или 373; | \*прилажемо и потврду о важењу тражене лиценце ИКС |  |

Датум:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис овлашћеног лица)

**Образац бр. 7**

**СПОРАЗУМ**

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | Адреса седишта | Име и презиме одговорног лица |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

### се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке услуга: додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, 3/2016. Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће:

* члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели бити члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
* чланови заједничке понуде имати следеће обавезе за извршење уговора:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 1. у горњој табели имаће следеће обавезе за извршење уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

члан групе понуђача наведен под редним бројем 2. у горњој табели имаће следеће обавезе за извршење уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

члан групе понуђача наведен под редним бројем 3. у горњој табели имаће следеће обавезе за извршење уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

члан групе понуђача наведен под редним бројем 4. у горњој табели имаће следеће обавезе за извршење уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За члана заједничке понуде под редним бр. 1) | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Овлашћена особа) |
| За члана заједничке понуде под редним бр. 2) | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (Овлашћена особа) |
| За члана заједничке понуде под редним бр. 3) | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (Овлашћена особа) |

|  |
| --- |
| **Образац 8.**  **ИЗЈАВА** **О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**  Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 3/2016, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора за додатне услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, Наручиоцу доставити, у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења уговора, полису осигурања у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РСˮ, број 40/2015) и полисе осигурања за своје запослене за све време пружања услуге, као и до краја гарантног рока изведених радова.  Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица  М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.* |

**VI ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОБАВЕЗЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ И СТРУЧНИ НАДЗОР:**  Понуђач врши контролу испуњења уговорних обавеза извођача радова, а обухвата нарочито: контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према главном пројекту, да ли се поштује усвојена динамика извођења радова и усвојени рокови, контролу и проверу квалитета извођења радова, да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују и контролу утрошка средстава. |
|  | У оквиру садржаја рада дефинисаног претходним ставом, Надзорни орган и стручни надзор је дужан нарочито да контролише рад Извођача на изградњи објекта у смислу спровођења техничке концепције из техничке документације, да контролише квалитет уграђених материјала и радова, да снима и врши обрачун изведених радова заједно са Извођачем радова, да оцењује стручност и способност радне снаге и квалитет механизације ангажоване на извршењу радова, као и да обавља све остале послове који су у надлежност који ће вршити и стручни надзор.  Обавеза Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор је да води кореспонденцију са Извођачем радова као и свим установама приликом пружања уговорених услуга. Сва кореспонденција у вези са реалзацијом Уговора одвијаће се на српском језику. |
|  | Представник наручиоца може овластити Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор да обавља и друге послове о чему ће писмено обавестити Извођача радова.  Надзорни орган и стручни надзор нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из уговора о грађењу уколико за то не добије писмено одобрење представника Наручиоца. |
|  | Поред датих овлашћења која има, Надзорни орган и стручни надзор, може у случају потребе, а у сврху заштите живота, материјала и радова, наредити Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности уз претходну сагласност представника Наручиоца. Надзорни орган и стручни надзор ће обезбедити да Извођач радова изврши његов налог. Тако настале трошкове, представник Наручиоца ће признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор. Износ трошкова заједнички утврђују представник Наручиоца, Надзорни орган и стручни надзор и Извођач радова. Уколико је до опасности и последица дошло кривицом Извођача радова, сам сноси све трошкове. |
|  | Надзорни орган и стручни надзор својим потписом на документацији оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима и уговором о грађењу и другом документацијом којом се доказује квалитет, што представља основ за наплату изведених радова од стране Наручиоца. |
|  | Надзорни орган и стручни надзор је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију на основу које се изводе радови и од представника Наручиоца правовремено затражи објашњење о недовољно јасним појединостима. Такође је дужан да правовремено затражи комплетирање техничке документације у случају да је непотпуна.  Надзорни орган и стручни надзор је дужан да проучи Уговор о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закључен 15. априла 2010. године. године и Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV, Анекс V и Анекс VI, да се стара о његовом извршењу. |
|  | Представник Наручиоца има право да, по потреби и уз одобрење техничке контроле, мења техничку документацију на основу које се изводе радови у циљу осигурања исправности техничких решења и смањења трошкова грађења.  Надзорни орган и стручни надзор нема право да мења техничку документацију али може предложити представнику Наручиоца измене и допуне техничке документације ако се на тај начин добије технички боље решење, или се уз исти квалитет постиже уштеда у цени. |

**Представник Наручиоца**

Наручилац именује представника Наручиоца (Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд, Његошева 84) и даје му сва права да делују у име Наручиоца.

Надзорни орган и стручни надзор се обавезује да представнику Наручиоца обезбеди учешће у комплетној коресподенцији коју Надзорни орган и стручни надзор води са било којом страном укљученом у процес изградње без временског одлагања као и да га благовремено обавести о свим планираним активностима и обезбеди му присуство свим састанцима.

**Под дужностима Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор подразумева се и извршење следећих послова:**

* да обавља стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11, 121/15, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС”, број 7/10) и осталим позитивним прописима који регулишу предметну област;
* свакодневно врши контролу извођења радова од припремних радова до завршетка градње и обухвата све фазе грађења;
* врши контролу и проверу да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;
* да проверава квалитет уграђеног материјала, и да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
* издаје Потврду о ваљаном извршењу радова. Неће се сматрати да је Извођач радова испунио своје обавезе све док му Надзорни орган и стручни надзор не изда Потврду о ваљаном извршењу у којој се наводи датум када је Извођач радова испунио своје уговорне обавезе. Потврда се доставља представнику Наручиоца и она је једини документ који доказује да су радови прихваћени;
* уколико при изградњи настане потреба да Извођач радова изврши вишкове, накнадне и радове непредвиђене уговором између Наручиоца и Извођача радова, Надзорни орган и стручни надзор је у обавези да испита неопходност тих радова као и да провери количине и прегледа анализу цена за вишкове, накнадне и непредвиђене радове и да свој предлог ради коначног усвајања од стране представника Наручиоца. Надзорни орган и стручни надзор ће их признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност представника Наручиоца.
* контролише и оверава грађевински дневник и грађевинску књигу.
* без одлагања прегледа радове који се касније не могу контролисати у погледу количина и квалитета, а податке о одобреним предметним радовима уноси у грађевински дневник и грађевинску књигу.
* прегледа и даје своје мишљење на динамички план извођења радова, ради његовог усвајања од стране Наручиоца.
* одговара Извођачу радова по његовим поднетим захтевима, а уз сагласност представника Наручиоца уколико захтеви Извођача радова имају утицаја на уговорену цену или рок.
* припрема Извештај о напредовању радова. Извештај обухвата период од једног месеца и предаје се представнику Наручиоца до 5–ог у одговарајућем месецу за претходни месец. Извештавање ће се наставити све док Извођач не заврши све радове за које се зна да су незавршени до датума завршетка радова.
* контролише и оверава ситуације Извођача радова и доставља их представнику Наручиоца на одобрење.
* присуствује раду комисије за технички преглед и комисији за пријем радова.
* након завршетка извођења свих радова, учествује у раду комисије за коначан обрачун радова.
* врши стручни надзор над радовима и отклањању недостатака који су констатовани у записнику комисије за технички преглед радова.
* у току гарантног периода дужан је да најмање два пута годишње обиђе објекат у циљу утврђивања евентуалних недостатака и саставља извештај о прегледу који доставља крајњем кориснику. Пре истека гарантног рока, обавезан је да са представником Наручиоца и Извођачем радова обиђе објекат и сачинити извештај о стању објекта.
* анализира Извођачеве одштетне захтеве и предлаже Наручиоцу прихватање одштетних захтева за које постоје оправдани разлози за прихватање. Подноси извештај Наручиоцу о одштетним захтевима са техничком, уговорном, финансијском анализом.
* сарађује у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом.
* обавља и остале послове за које добије налог од представника Наручиоца, а у вези извршења уговорних обавеза.
* учествује у раду Комисије за решавање спорова, у складу са „FIDIC – услови уговарања”, уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Уговора о грађењу / пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године. године и Анексом I од 14.06.2011., Анексом II од 14.05.2012., Анексом III од 06.01.2014., Анексом IV од 02.09.2014., Анексом V од 06.10.2015. године и Анексом VI од 30.12.2015. године.
* по завршетку извођења радова у обавези је да изврши предају документације о извршеним контролним испитивањима, рецептурама и другу документацију представнику Наручиоца.
* према указаној потреби, а на основу сагласности представника Наручиоца, Надзорни орган и стручни надзор је овлашћен да обустави радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике.

**Осигурање**

Осигурање лица

Надзорни орган и стручни надзор је дужан да о свом трошку осигура све своје запослене особе на овом послу. Осигурањем морају бити обухваћене и све особе у Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор.

Осигурање покрива послове из области деловања надзорног органа који ће вршити и стручни надзор.

Надзорни орган и стручни надзор је дужан да о свом трошку осигура своју делатност (професионална одговорност) по овом уговору за време трајања извођења радова/надзора, као и до краја гарантног рока изведених радова на градњи, на осигурану суму осигурања у висини од најмање 5% вредности радова над којима се врши надзор.

**Технички преглед и примопредаја објекта**

После завршетка радова, обавља се технички преглед. Представници Надзорног органа који ће вршити и стручни надзор дужни су да присуствују техничком прегледу, прегледају документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пруже потребну помоћ.

**Технички опис саобраћајнице**

Саобраћајница Северна тангента је градска магистрална саобраћајница, оријентационе дужине 21,3 км, са раздвојеним коловозима од по 3 саобраћајне траке ширине по 3,5 метра, са разделним острвом и тротоарима променљиве ширине. Пружа се од Новог новосадског пута, преко Улице цара Душана (површинска раскрсница) и мостом прелази реку Дунав. Даље се траса пружа према Панчеву северно од насеља Борча, и на пресеку са државним путем I реда, М-24.1, Београд - Зрењанин, формира денивелисану раскрсницу типа „детелина”. Од Зрењанинског пута траса коридора наставља правцем према североистоку, скреће на југ, пролази поред насеља Овча, прелази железничку пругу Београд - Панчево и укључује се у постојећи државни пут I реда, М-1.9, Београд - Панчево, код штампарије дневног листа „Политика”, раскрсницом у нивоу.

Најзначајнији објекат на траси Северне тангенте је мост преко Дунава чија је укупна дужина 1481,80 м и који обухвата: конструкцију која премошћава главни ток реке Дунав, инундационе конструкције и прилазне конструкције на левој и десној обали. Главна конструкција моста се састоји од континуалних сандучастих носача од преднапрегнутог бетона, променљиве висине, са распонима 95+172+95 м. Прилазна кострукција на десној обали је састављена од континуалних сандучастих носача (константне висине) од преднапрегнутог бетона и има два распона од по 48,4 м. Инундациона конструкција на левој обали се састоји од континуалних сандучастих носача (константне висине) од преднапрегнутог бетона, укупне дужине 726 м, са распонима 3 x 5 x 48,4 м. Прилазна конструкција на левој обали састављена је од монтажних гредних носача I пресека и коловозне плоче ливене на лицу места, са укупном дужином од 297 м. Фундирање свих стубова је предвиђено на шиповима.

Преко железничке пруге Београд-Панчево предвиђена је изградња надвожњака укупне дужине 544 м са монтажним гредним носачима I пресека од претходно напрегнутог бетона и распонима (5×36)+(2×36+40+2×36)+(5×36).

На траси је предвиђен и надвожњак на траси Северне тангенте преко Зрењанинског пута у оквиру денивелисане раскрснице типа „детелина”, надвожњак преко Северне Тангенте који представља везу са комплексом Ковилово, надвожњак преко Зрењанинског пута који представља везу са комплексом гробља Збег, као и неколико мостова различите дужине преко постојећих канала и саобраћајница.

У коридору саобраћајнице предвиђена је изградња јавне расвете и кишне канализације, затим изградња водовода и фекалне канализације у делу саобраћајнице у општини Земун, измештање једног од мелиорационих канала преко којих прелази саобраћајница као и обострано озелењавање уз саобраћајницу.

**Саобраћајница има променљиву ширину попречног профила, и то**:

**На делу од саобраћајнице Т6 до ул. Цара Душана:**

* **од km 0+0 до km 0+820**

3 саобраћајне траке по смеру 2 x 10,5м

средњи разделни појас 4,0м

обострани тротоари 2 x 3,0м

обострано ивично зеленило од 2 x 4,0м

обостране банкине 2 x 0,75м

**укупна ширина 40,50м**

* **од km 0+820 до km 1+098,95**

3 саобраћајне траке по смеру 2 x 10,5м

средњи разделни појас 4,0м

обострани тротоари 2 x 3,0м

обостране банкине 2 x 0,75м

**укупна ширина 32,50м**

**На делу од ул. Цара Душана до краја деонице, тј до Панчевачког пута:**

* **од km 0+000 до km 0+250,46** (од улице цара Душана ( Батајнички пут ) до моста на Дунаву)

3 саобраћајне траке по смеру 2 x 10,5м

средњи разделни појас 5,0м

банкине 1,5м

обостране бициклистичко-пешачке стазе 2 x 4,0м

**укупна ширина 36,50м**

* **од km 1+750,26 до km 3+888,73** (од моста на Дунаву до везе са Борчом)

3 саобраћајне траке по смеру 2 x 10,5м

средњи разделни појас 2,0м

обостране бициклистичко-пешачке стазе 2 x 3,0м

обостране банкине 2 x 1,50м

ивично зеленило 2 x 2,00м

**укупна ширина 36,00м**

* **од km 3+888,73 до km 9+200,00 (**од везе са Борчом до петље „Ковилово”**)**

3 саобраћајне траке по смеру 2 x 10,5м

средњи разделни појас 2,0м

обостране банкине 2 x 1, 50м

**укупна ширина 26,00м**

* **од km 9+200,00 до km 20+163,81** **(**од петље „Ковилово” до пута Београд-Панчево**)**

3 саобраћајне траке по смеру 2 x 10,5м

средњи разделни појас 2,0м

обостране банкине 2 x 1, 50м

**укупна ширина 26,00м**

Анексом III Уговора о грађењу, који је са Извођачем, кинеском компанијом CRBC, закључен 06.01.2014. године, предвиђена је фазна изградња наведених радова и то у оквиру Фазе 1 деоница од Новог новосадског пута до зрењанинске петље - km 9+200,00 и Фазе 2 од зрењанинске петље до Панчевачког пута (од km 9+200,00 до km 20+163,81). Радови на изградњи Фазе 1 су изведени, саобраћајница је пуштена у употребу, у току је прибављање употребне дозволе. Радови на изградњи Фазе 2 су изведени осим радова на озелењавању и одводних канала поред саобраћајнице. Технички преглед је извршен, Комисија је доставила примедбе чије отклањање је у току. Саобраћајница је 27.12.2015. године пуштена у саобраћај.

**Ситуациони план саобраћајнице Северна тангента**

****

Мост Земун-Борча

Крај

Почетак

Денивелисана раскрсница

Пројекат се састоји од саобраћајнице која почиње од улице Т-6 на Земунској страни до Панчевачког пута, тј. Северне градске магистрале. Укупна дужина саобраћајнице је око 21,2 km укључујући и мост Земун-Борча, који је 1,48 km укупне дужине, 9 надвожњака и прелазака преко река и једну денивелисану раскрсницу. Укупна дужина свих мостовских конструкција је 2,6 km. Анексом III Уговора о грађењу, предвиђена је фазна изградња наведених радова и то у оквиру Фазе 1 деоница од Новог новосадског пута до зрењанинске петље - km 9+200,00 и Фазе 2 од зрењанинске петље до Панчевачког пута (од km 9+200,00 до km 20+163,81). Радови на изградњи Фазе 1 су изведени, саобраћајница је пуштена у употребу, у току је прибављање употребне дозволе. Радови на изградњи Фазе 2 су изведени осим радова на озелењавању и одводних канала поред саобраћајнице. Технички преглед је извршен, Комисија је доставила примедбе чије отклањање је у току. Саобраћајница је 27.12.2015. године пуштена у саобраћај.

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**



**Република Србија**

**ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ**

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,**

**САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Београд, Немањина 22-26**

**Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и достави га у понуди**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

Закључен између уговорних страна:

1. **Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре** са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Потпредседница Владе и министарка проф. др Зорана Михајловић (у даљем тексту **Наручилац) и**

**2. Привредно друштво / носилац посла** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(у даљем тексту: **Извршилац**), које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сва плаћања вршиће се на текући рачун бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. отворен у банци\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати број текућег рачуна и назив банке ).

**ПРЕАМБУЛА**

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Анексом V Уговора о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 401-00-805/2015-01 од 06. 10. 2015. године, продужен рок за извођење радова, и то: за Фазу 2, Део 1: Рок за суштински завршетак радова на саобраћајници Северна Тангента од петље Ковилово до и укључујући мост преко пруге (од km 9+200 до km 19+384), остаје исти као за радове Фазе 2, како је дефинисано чланом 2 Анекса III Уговора о грађењу, до 27. септембра 2015. године, а за Фазу 2, Део 2: Рок за завршетак преосталих радова на Пројекту Северна тангента, укључујући и Лот 8, је продужен до 27.12.2015. године. Сходно наведеном, потребно је обезбедити услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор у периоду отклањања примедби комисије за технички преглед и прибављања позитивног записника Комисије за технички преглед објекта и у току гарантног рока за изведене радове;

- Да је **Наручилац** на основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”; 124/12, 14/15 и 68/15) поднео Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама;

- Да је Управа за јавне набавке доставила Мишљење број: 404-02-3988/15 од 07.12.2015. године, да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама;

- Да је **Наручилац**, на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број **3/2016,** чији је предмет набавка услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама;

- Да је **Извршилац** у поступку преговарањадоставио Понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- Да је **Наручилац**, Одлуком о додели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од датума\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, доделио Извршиоцу Уговор о пружању услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама.

-да ће представник Наручиоца бити Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је пружање услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, у свему према важећем Закону о планирању и изградњи, грађевинској дозволи, одобреној техничкој документацији, потврђеном Главном пројекту, конкурсној документацији, усвојеној Понуди бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016. године, заведеној код Наручиоца под бр. \_\_\_\_\_\_\_ дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, овом уговору и другим релевантним прописима и правилима.

**ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 2.**

Извршилац је дужан да почне са пружањем услуге која је предмет уговора одмах по закључењу овог уговора.

**ЗАВРШЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 3.**

Извршилац је дужан да пружа услугу која је предмет јавне набавке Понуђач је дужан да пружа услугу најмање 3 месеца односно до прибављања позитивног записника Комисије за технички преглед за пројекат изградње моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, као и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно до 27.12.2017. године.

Уколико позитивни записник Комисије за технички преглед не буде прибављен до уговореног рока, и то без кривице Извршиоца, Наручилац и Извршилац могу закључити Анекс овог Уговора којим ће регулисати своје даље односе.

**ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ**

**Члан 4.**

(Попуњава се у случају понуде у РСД):

Уговорне стране су сагласне да вредност уговорене услуге износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (без ПДВ-а) (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), што са ПДВ-ом од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара износи укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 5.**

Укупна вредност услуге исплатиће се до 31.12.2016. године путем оверених привремених ситуација и окончане ситуације, на основу Извештаја о напредовању радова.Окончана ситуација не може бити мања од 5% од укупне вредности уговорене услуге са ПДВ. Услов за исплату окончане ситуације је прибављање позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта. Плаћање ситуација (привремених и окончане) обављаће се уз важеће банкарске гаранције у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12 и 68/15).

По истеку гарантног рока 27.12.2017. године, Извршилац доставља Коначни извештај о стању свих изведених објеката који су били предмет пружања услуга надзора, а најкасније до 27.01.2018. године.

Плаћање ситуација вршиће се уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12).

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун привредног друштва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рачун бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отворен код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уколико представник Наручиоца сматра да Извршилац не испуњава своје обавезе из предмета услуге у складу са овим уговором, може оспорити целокупан или део износа неке од ситуација. У том случају обавештава Извршиоца о томе и оставља му рок од 30 дана од дана достављања обавештења за одговор. Ако и након достављања одговора, представник Наручиоца сматра да Извршилац не испуњава своје обавезе из предмета услуге у складу са овим уговором, стичу се услови за наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и раскид уговора.

**ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ**

**Члан 6.**

Извршилац је у обавези да врши: контролу испуњења уговорних обавеза извођача радова, да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према Главном пројекту, да ли се поштују усвојени рокови, контролу и проверу квалитета извођења радова, да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују и контролу утрошка средстава.

У оквиру садржаја рада дефинисаног претходним ставом, Извршилац је дужан нарочито да контролише рад Извођача радова у смислу спровођења техничке концепције из техничке документације, да контролише квалитет уграђених материјала и радова, да снима и врши обрачун изведених радова заједно са Извођачем радова, да оцењује стручност и способност радне снаге и квалитет механизације ангажоване на извршењу радова, као и да обавља све остале послове који су у надлежности стручног надзора.

**Члан 7.**

Под дужностима Извршиоца подразумева се и извршење следећих послова:

* да обавља стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС”, број 22/2015) и осталим позитивним прописима који регулишу предметну област;
* свакодневно врши контролу извођења радова од припремних радова до завршетка градње и обухвата све фазе грађења;
* врши контролу и проверу да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;
* да проверава квалитет уграђеног материјала, и да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
* издаје Потврду о ваљаном извршењу радова. Неће се сматрати да је Извођач радова испунио своје обавезе све док му Надзорни орган и стручни надзор не изда Потврду о ваљаном извршењу у којој се наводи датум када је Извођач радова испунио своје уговорне обавезе. Потврда се доставља представнику Наручиоца и она је једини документ који доказује да су радови прихваћени;
* уколико при изградњи настане потреба да Извођач радова изврши вишкове, накнадне и радове непредвиђене уговором између Наручиоца и Извођача радова, Надзорни орган и стручни надзор је у обавези да испита неопходност тих радова као и да провери количине и прегледа анализу цена за вишкове, накнадне и непредвиђене радове и да свој предлог ради коначног усвајања од стране представника Наручиоца. Надзорни орган и стручни надзор ће их признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност представника Наручиоца.
* контролише и оверава грађевински дневник и грађевинску књигу.
* одговара Извођачу радова по његовим поднетим захтевима, а уз сагласност представника Наручиоца уколико захтеви Извођача радова имају утицаја на уговорену цену или рок.
* контролише и оверава ситуације Извођача радова и доставља их представнику Наручиоца на одобрење.
* присуствује раду комисије за технички преглед и комисији за пријем радова.
* након завршетка извођења свих радова, учествује у раду комисије за коначан обрачун радова.
* врши стручни надзор над радовима и отклањању недостатака који су констатовани у записнику комисије за технички преглед радова.
* у току гарантног периода дужан је да најмање два пута годишње обиђе објекат у циљу утврђивања евентуалних недостатака и саставља извештај о прегледу који доставља крајњем кориснику. Пре истека гарантног рока, обавезан је да са представником Наручиоца и Извођачем радова обиђе објекат и сачинити извештај о стању објекта.
* анализира Извођачеве одштетне захтеве и предлаже Наручиоцу прихватање одштетних захтева за које постоје оправдани разлози за прихватање. Подноси извештај Наручиоцу о одштетним захтевима са техничком, уговорном, финансијском анализом.
* сарађује у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом.
* обавља и остале послове за које добије налог од представника Наручиоца, а у вези извршења уговорних обавеза.
* учествује у раду Комисије за решавање спорова, у складу са „FIDIC – услови уговарања”, уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Уговора о грађењу / пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године. и Анексом I од 14.06.2011. год, Анексом II од 14.05.2012. год, Анексом III од 06.01.2014. год, Анексом IV од 02.09.2014., Анексом V од 06.10.2015. године и Анексом VI од 30.12.2015. године.
* учествује у Арбитражи пред Међународном трговачком комором у Паризу, уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Уговора о грађењу / пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године. године и Анексом I од 14.06.2011., Анексом II од 14.05.2012., Анексом III од 06.01.2014., Анексом IV од 02.09.2014., Анексом V од 06.10.2015. године и Анексом VI од 30.12.2015. године.
* по завршетку извођења радова у обавези је да изврши предају документације о извршеним контролним испитивањима, рецептурама и другу документацију представнику Наручиоца.
* према указаној потреби, а на основу сагласности представника Наручиоца, Надзорни орган и стручни надзор је овлашћен да обустави радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике.

**Члан 8.**

* Обавеза Извршиоца је да води кореспонденцију са Извођачем радова у складу са одредбама Уговора о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године. године и Анекса I од 14.06.2011., Анекса II од 14.05.2012., Анекса III од 06.01.2014., Анекса IV од 02.09.2014., Анексом V од 06.10.2015. године и Анексом VI од 30.12.2015. године.

Сва кореспонденција у вези са реализацијом овог уговора одвијаће се на српском језику.

**Члан 9.**

Представник Наручиоца може овластити Извршиоца да обавља и друге послове, о чему ће писмено обавестити Извођача радова.

Извршилац нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из уговора о грађењу уколико за то не добије писмено одобрење представника Наручиоца.

**Члан 10.**

Поред датих овлашћења која има, Извршилац може, у случају потребе, а у сврху заштите живота, материјала и радова, наредити Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности, уз претходну сагласност представника Наручиоца. Извршилац ће обезбедити да Извођач радова изврши његов налог. Тако настале трошкове, представник Наручиоца ће признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност Извршиоца. Износ трошкова заједнички утврђују представник Наручиоца, Извршилац и Извођач радова.

**Члан 11.**

Извршилац својим потписом на документацији оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима и уговором о грађењу и другом документацијом којом се доказује квалитет, што представља основ за наплату изведених радова од стране представника Наручиоца.

**Члан 12.**

Извршилац је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију на основу које се изводе радови и од представника Наручиоца правовремено затражи објашњење о недовољно јасним појединостима. Такође је дужан да правовремено затражи комплетирање техничке документације у случају да је непотпуна.

Извршилац је дужан да проучи Уговор о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године и Анекс I од 14.06.2011., Анекс II од 14.05.2012., Анекс III од 06.01.2014. Анекс IV од 02.09.2014., Анекс V од 06.10.2015. године. и Анексом VI од 30.12.2015. године и да се стара о њиховом извршењу.

**Члан 13.**

Представник Наручиоца има право да, по потреби и уз одобрење техничке контроле, мења техничку документацију на основу које се изводе радови у циљу осигурања исправности техничких решења и смањења трошкова грађења.

Извршилац нема право да мења техничку документацију, али може прихватити измене и допуне техничке документације, ако се на тај начин добија технички боље решење, или се уз исти квалитет постиже уштеда у цени и уколико измене и допуне не утичу на уговорени рок и уговорену цену радова.

**Члан 14.**

Извршилац се обавезује да представнику Наручиоца обезбеди учешће у комплетној коресподенцији коју Извршилац води са било којом страном укљученом у процес изградње без временског одлагања, као и да га благовремено обавести о свим планираним активностима и обезбеди му присуство свим састанцима.

**ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА НА РАДУ**

**Члан 15.**

Извршилац је дужан да о свом трошку осигура своју делатност (професионална одговорност) по овом уговору за све време пружања услуге, као и до краја гарантног рока изведених радова, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РСˮ, број 40/2015).

Извршилац је дужан да о свом трошку осигура своје запослене по овом уговору за све време пружања услуге, као и до краја гарантног рока изведених радова.

Ове полисе Извршилац је дужан да преда представнику Наручиоца одмах, а најкасније у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења овог уговора.

Извршилац се обавезује да се у току пружања услуге придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника током извођења радова.

**ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКТА**

**Члан 16.**

После завршетка радова, обавља се технички преглед. Технички преглед обавља комисија коју именује орган управе надлежан за ове послове.

Представници Извршиоца дужни су да присуствују техничком прегледу, прегледају документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пружи потребну помоћ.

**Члан 17.**

Извршилац је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне услове за рад, прикључке за воду, струју и канализацију, канцеларије, возила за обилазак градилишта, адекватну безбедносну опрему за обилазак градилишта, средства за комуникацију (мобилне телефоне, интернет) и све помоћно особље.

Извршилац је дужан да о свом трошку обезбеди прикључак свог пословног простора на електричну, водоводну и канализациону мрежу.

Извршилац је дужан да у оквиру свог пословног простора обезбеди радни простор за најмање 2 лица представника Наручиоца.

**БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

**Члан 18.**

Извршилац, као дужник, се обавезује да достави Наручиоцу, као повериоцу, одмах, а најкасније у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења овог уговора, банкарску гаранцију за добро извршење услуге у висини од 10% од уговорене вредности предметне услуге без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дуже од истека гарантног периода за изведене радове, тј. до 26.02.2018. године.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције мора се продужити.

Гаранција мора имати клаузулу да је неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив.

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 19.**

Уколико Наручилац претрпи штету има право и на накнаду штете у висини разлике између остварене суме из средстава обезбеђења и висине претрпљене штете.

Накнаду штете уговорне стране ће настојати да утврде споразумно.

**ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 20.**

Једнина укључује и множину и обратно, зависно од контекста.

Документа која сачињавају овај уговор сматрају се узајамно усклађеним.

Речи исказане у једном роду обухватају све родове.

Одредбе које садрже речи „договорити се”, „договорено”, „договор” или слично, изискују да договор буде у писаној форми и потписан од стране обе уговорне стране.

**ПРАВО И ЈЕЗИК**

**Члан 21.**

Меродавни језик уговора јесте српски језик и меродавно право уговора јесте право Републике Србије.

**САОПШТЕЊА**

**Члан 22.**

Саопштења предвиђена овим уговором подносе се у неелектронској писаној форми и ступају на снагу у тренутку доставе на адресе наведене у овом Уговору. Могу се достављати лично или факсом уз писану потврду пријема или препорученом поштом уз накнадну писану потврду.

**ОБЈАВЉИВАЊЕ**

**Члан 23.**

Извршилац нема право да објави материјале везане за услуге, самостално или у сарадњи с другим лицима, без претходне сагласности Наручиоца, за време пружања услуга у року од две године по завршетку пружања услуга.

**КОРУПЦИЈА И ПРЕВАРЕ**

**Члан 24.**

У извршавању својих обавеза из овог уговора, Извршилац и његови заступници и запослени дужни су да се придржавају свих важећих закона, правила, прописа и уредби меродавног законодавства, укључујући Конвенцију ОЕЦД о борби против корупције јавних чиновника у међународним пословним трансакцијама. Извршилац овим изјављјује, гарантује или пристаје да не прими или понуди, плати или обећа да плати, непосредно или посредно, било шта од некакве вредности било ком „јавном званичнику” (по дефиницији из даљег текста) у вези са било којом од пословних могућности које представљају предмет уговора. Штавише, Извршилац се обавезује да Наручиоца одмах исцрпно обавести у писаној форми уколико добије захтев за незаконито плаћање од било ког јавног званичника.

Јавни званичник је:

(a) било који званичник или службеник било ког државног органа или предузећа које је у државном власништву или које је под државном управом;

(b) било које лице које обавља неку јавну функцију;

(c) било који званичник или службеник неке јавне међународне организације;

(d) било који кандидат за неку јавну функцију или

(e) било која политичка странка или функционер неке политичке странке.

**РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА**

**Члан 25.**

Представник наручиоца – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП одговоран је за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 26.**

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.

**НАДЛЕЖНИ СУД**

**Члан 27.**

Евентуални спорови по овом уговору решаваће се споразумно.

У случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 28.**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 29.**

Раскид уговора од стране Наручиоца може се реализовати у следећим случајевима:

- ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације или принудног поравнања;

- ако Извршилац не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања на начин и у роковима предвиђеним овим уговором,

- ако Извршилац одустане од уговора;

- ако Извршилац, без разумног оправдања, пропусти да почне са реализацијом уговора или задржава напредовање реализације, пет (5) дана пошто је добио у писаној форми од представника Наручиоца упозорење да настави;

- ако је Извршилац, упркос претходним упозорењима представника Наручиоца у писаној форми, пропустио да реализује услуге у складу са уговорном документацијом или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по уговорној документацији;

- ако је Извршилац пропустио да у разумном року поступи по налогу представника Наручиоца да отклони неки уочени недостатак, што утиче на правилну реализацију услуга у уговореном року;

- ако је Извршилац добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке;

- ако је Извршилац услед непредвиђених околности онемогућен да изврши уговорене услуге.

**Члан 30.**

Саставни део Уговора чине:

- Понуда Извршиоца број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заведена код Наручиоца под бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Извештај о стручној оцени понуде, број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Одлука Наручиоца број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Правни акт којим се група понуђача обавезује на заједничко извршење набавке;

- Уговор о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закључен 15. априла 2010. године и Анекс I од 14.06.2011. год, Анекс II од 14.05.2012. год, Анекс III од 06.01.2014. год., Анекс IV од 02.09.2014. год., Анекс V од 06.10.2015. године и Анекс VI од 30.12.2015. године.

**Члан 31.**

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за Извршиоца и 3 (три) за Наручиоца.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВРШИЛАЦ**  , директор | **НАРУЧИЛАЦ**  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ И МИНИСТАРКА  Проф. др Зорана Михајловић |